Тульская область

Муниципальное образование

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«19_»._апреля ____2013____ г.	№_4-497_

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

Щекинского района к осенне-зимнему периоду 2013-2014 гг.

В целях надежного и бесперебойного функционирования жилищно-коммунального комплекса Щекинского района, на основании ст.42 Устава муниципального образования Щекинский район, администрация Щекинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Щекинского района и руководителям организаций жилищно-коммунального хозяйства Щекинского района:

1.1. Обеспечить эффективную работу штабов по контролю за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2013-2014 гг.

1.2. До 1 июня 2013 года разработать и предоставить в администрацию Щекинского района график проведения гидравлических испытаний наружных и внутридомовых тепловых сетей.

1.3. До 1 сентября 2013 года провести гидравлические испытания на прочность и плотность: внутридомовых инженерных сетей давлением 6 кгс/см 2 (600 кПа); наружных тепловых сетей давлением в трубопроводе не менее 16 кгс/см 2 (1600 кПа), но не превышающим максимально допустимое.

1.4. До 1 сентября 2013 года обеспечить создание необходимого аварийного запаса материально-технических средств, а также формирование аварийных бригад с необходимым инструментом и техникой для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

1.5. До 1 октября 2013 года обеспечить выполнение перечня важнейших мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Щекинского района к работе в зимних условиях 2013-2014 г.г. (приложение).

1.6. До 1 октября 2013 года провести оценку готовности организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период;

1.7. До 1 октября 2013 года завершить проверку оформления паспортов готовности объектов жилищного фонда, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период.

1.8. Продолжить внедрение энергосберегающих технологий и приборов учета коммунальных ресурсов на объекты жилищной и социальной сферы.

1.9. Обеспечить оплату текущих платежей и до 1 июля 2013 года принять меры к погашению  задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 мая 2012 года за потребленный газ, тепло- и электроэнергию.

1.10. Еженедельно предоставлять в администрацию Щекинского района отчеты о ходе выполнение важнейших мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Щекинского района к работе в зимних условиях 2013-2014 годов.

1.11. Обеспечить разработку графиков публикаций в средствах массовой информации, выступлений на радио и телевидении по вопросу подготовки организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях.

1.12. Продолжить работу по проведению паспортизации объектов недвижимого имущества коммунальных предприятий с последующей организацией его регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Тульской области.

2. Комитету по образованию, комитету по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Щёкинского района (Драгола Т.Ф., Ермолаева Г.Я.):

2.1. В срок до 1 сентября 2013 года обеспечить заключение договоров на поставку твердого топлива для котельных и обеспечит их готовность к работе в отопительный период 2013 – 2014 гг.

2.2. В срок до 15 сентября 2013 года организовать готовность учреждений образования, здравоохранения, культуры к началу отопительного сезона.

2.3. Ежемесячно до 30 числа предоставлять в администрацию Щекинского района отчет о ходе подготовки объектов социальной сферы к работе в зимних условиях 2013-2014 годов.

3. МБУ «УКС Щекинского района» (Сурков С.В.):

3.1. До 1 октября 2013 года обеспечить в полном объеме освоение средств, предусмотренных в 2013 году на реализацию целевых программ финансируемых за счет областного бюджета.

4. Комитету по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района (Рыжков А.П.):

4.1. Еженедельно проверять выполнение важнейших мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Щекинского района к работе в зимних условиях 2013-2014 годов органами местного самоуправления поселений Щекинского района и организациями жилищно-коммунального хозяйства, а также готовность объектов социальной сферы к отопительному периоду 2013 – 2014 годов.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Щекинский вестник» и разместить на официальном Портале муниципального образования Щекинский район.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Щекинского района Петрухина И.А.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

Щекинского района	         Н.Н. Свиридов

Согласовано:

В.Н. Никитин

В.Е. Калинкин

И.А. Петрухин

С.В. Кремнева

В.С. Кожевников

Исп. Рыжков А.П.

тел. 5-37-04

Приложение

к постановлению администрации

Щёкинского района

от _19.04.2013_________№_4-497___

ВАЖНЕЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
по подготовке  объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Щекинского  района к работе в зимних условиях 2013-2014 гг.

| № п/п | Город, райцентр, | Тепловое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Благоустройство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | населенные пункты | Подготовка котельн. И сдачи их по актам шт. | Котлы шт. |  | Насосы шт. |  | Бойлера шт. |  | Подготовка ЦТП | Замена ветхих тепловых сетей | Опрессовка тепловых сетей | Подготовка | Кап.ремонт дорог и тротуаров тыс.м2 |
|  |  | план |  |  |  |  |  |  | план | план | план | уборочной | план |
|  |  | факт |  |  |  |  |  |  | факт | факт | факт | техники ед. | факт |
|  |  |  | Замена | Ремонт | Замена | Ремонт | Замена | Ремонт |  |  |  | план |  |
|  |  |  | план | план | план | план | план | план |  |  |  | факт |  |
|  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт | факт |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | МО Щекинский район | 44 | 7 | 156 | 10 | 182 | 3 | 34 | 4 | 2,04 | 213,78 | 20 |  |
| 1 | МО г.Щёкино | 23 | 7 | 122 | 8 | 121 | 2 | 9 | 4 | 1,39 | 74,07 | 9 |  |
| 2 | МО р.п. Первомайский | 4 |  |  | 2 | 9 | 1 | 10 |  | 0,42 | 60,6 |  | 2,35 |
| 3 | МО р.п. Огаревка | 2 |  | 6 |  | 15 |  | 3 |  | 0,06 | 5,4 |  |  |
| 4 | МО Головеньковское | 7 |  | 17 |  | 21 |  | 7 |  |  | 6,16 | 2 |  |
| 5 | МО г. Советск |  |  |  |  | 6 |  | 1 |  |  | 49,8 |  | 4,24 |
| 6 | МО Ломинцевское | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5,75 |  |  |
| 7 | МО Костомаровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,958 |
| 8 | МО Лазаревское | 2 |  | 7 |  | 10 |  | 4 |  | 0,17 | 12 | 9 |  |
| 9 | МО Крапивенское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |
| 10 | Комитет по образованию | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Город | Жилищное хозяйство |  |  | Электрохозяйство |  |  | Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |  |  |  |
|  | райцентр | Промывка и ремонт системы центр. отопления | Ремонт кровель | Подготовка | Ремонт воздушных | Ремонт | Ремонт | Замена ветхих водопроводных сетей | Замена ветхих канализационных сетей | Чистка канализационных сетей км | Ремонт | Ремонт водопроводных насосных станций | Ремонт водоразборных колонок шт. |
|  |  |  | тыс.м2 | и сдача | ЛЭП | кабельных | ТП, РП | км | км |  | арт. | план | план |
|  |  | план | план | жилых | км | линий | шт. | план | план | план | скважин | факт | факт |
|  |  | факт | факт | домов | план | км | план | факт | факт | факт | шт. |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт |  |  |  | план |  |  |
|  |  |  |  | факт |  | факт |  |  |  |  | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | МО Щекинский район | 822 | 6,61 | 2500 | 8,1 | 1,4 | 1 | 12,08 | 1,37 | 38,62 | 53 | 14 | 28 |
| 1 | МО г. Щёкино | 333 | 4 | 777 | 4,1 | 1,4 | 1 | 2,1 | 0,5 |  | 34 | 5 | 10 |
| 2 | МО р.п. Первомайский | 181 | 2 | 181 |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 1 |  |
| 3 | МО р.п. Огаревка | 60 | 0,25 | 61 |  |  |  | 0,27 |  | 6,8 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | МО Головеньковское | 38 | 0 | 265 |  |  |  |  |  | 13,5 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | МО г.Советск | 139 | 0 | 139 |  |  |  | 2,19 |  |  |  |  |  |
| 6 | МО Ломинцевское | 31 | 0,1 | 394 | 1,6 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |
| 7 | МО Костомаровское | 0 | 0 | 210 | 2 |  |  | 2,35 |  | 0,5 | 3 |  |  |
| 8 | МО Лазаревское | 40 | 0,26 | 39 |  |  |  | 0,2 | 0,87 | 17,82 | 6 | 2 |  |
| 9 | МО Крапивенское | 0 | 0 | 432 | 0,4 |  |  | 4,9 |  |  |  |  | 10 |
| 10 | ОАО «ЩГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения,

строительства и дорожно-транспортному хозяйству

администрации Щёкинского района 												А.П. Рыжков