|  |
| --- |
| **Тульская область** |
| **Муниципальное образование р.п. Первомайский Щекинского района** |
| **Администрация**  |
| **Постановление** |
|  |
| **от «25» мая 2023года** | **№ 114** |

**Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района**

В целях обеспечения стабильной работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов, в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской федерации от 12 марта 2013 года №103, на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава муниципального образования рабочий поселок Первомайский, администрация МО р.п. Первомайский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района (Приложение).

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Первомайские вести» и разместить официальном сайте администрации МО р.п.Первомайский Щекинского района.

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Глава администрации

 МО р.п. Первомайский

Щекинского района И.И. Шепелёва

 Приложение

к постановлению администрации

 МО р.п. Первомайский

от «25» мая 2023№ 114

**Программа**

**по проведению проверки готовности к отопительному**

**периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций**

**и потребителей тепловой энергии муниципального образования рабочий поселок Первомайский**

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.
2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).
3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 годов согласно таблице № 1 (Приложение 1 к Программе).
4. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 годов (Приложение №2 к Программе).
5. При проверке готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.
6. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.
7. Результаты проверки потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций (Приложение№3 к Программе).
8. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.
9. В акте проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

1. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков устранения.
2. Паспорт готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов (далее - Паспорт готовности) составляется (Приложение №4 к Программе) и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.
3. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 15 сентября 2023 года.
4. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности объектов к отопительному сезону Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов.
5. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранить указанные в Перечне к акту замечания по выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение 1

к Программе по проведению

 проверки готовности к

 отопительному периоду 2023-2024

годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

МО р.п. Первомайский

Таблица № 1

**График проведения проверки готовности к отопительному периоду**

**2022 - 2023 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Кол-во объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| 1 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | 1 | с 01.09.2023г. по 01.10.2023г. | Согласно ФЗ от 27.07.2010 №190 –ФЗ «О теплоснабжении»,Приказ Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 №103 |
| 2 | Учреждения социальной сферы | 13 | с01.08.2023г. по 01.09.2023г. | -------------------------- |
| 3 | Жилищный фонд | 186 | с01.08.2023г. по 01.09.2023г. | -------------------------- |
| 4 | Управляющие компании | 5 | с01.08.2023г. по 01.09.2023г. | -------------------------- |

Приложение №2

к программе по проведению

 проверки готовности к

 отопительному периоду 2023-2024

годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

МО р.п. Первомайский

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 годов

|  |  |
| --- | --- |
| №№п/п | Объекты, подлежащие проверке |
| 1 | 2 |
| 1 | Учреждения социальной сферы, в том числе: |
| 1.2 | объекты комитета по образованию |
| 1.2.1 | МБОУ Средняя школа №16- Центр образования р.п. Первомайский СП Детский сад №18 |
| 1.2.3 | МБОУ Средняя школа №16- Центр образования р.п. Первомайский СП Детский сад №19  |
| 1.2.4 | МБОУ Средняя школа №16- Центр образования р.п. Первомайский СП Детский сад №20 |
| 1.2.5 | МБОУ Средняя школа №16- Центр образования р.п. Первомайский СП Детский сад №21 |
| 1.2.6 | МБОУСредняя школа №16- Центр образования р.п. Первомайский СП Средняя школа № 15 |
| 1.2.7 | МБОУ Средняя школа №16- Центр образования р.п. Первомайский |
| 1.2.8 | МАУДО «Первомайская детская школа искусств» |
| 1.2.9 | МБУ ДО «Центр детского творчества» |
| 2 | Филиал №3 ГУЗ «Щекинская районная больница» |
| 2.1 | ГУЗ Тульский областной наркологический диспансер №1 Щекинский филиал. |
| 3 | ГОУ ТО «Первомайская кадетская школа» |
| 4 | Федеральное государственное бюджетное профессиональное учреждение «Щекинское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» |
| 5 | Дом спорта «Юбилейный» |
| 6 | Санаторий «Синтетик» корпус 1,2 |
| 7 | Теплоснабжающие, теплосетевые организации, в том числе: |
| 7.1. | АО «ЩЖКХ» |
| 8 | Потребители тепловой энергии, в том числе: |
| 8.1 | Управляющая компания ООО УК «СТАРАТЕЛЬ» |
| 8.2 | Управляющая компания ООО УК «УК РЕМЖИЛСТРОЙ» |
| 8.3 | Управляющая компания ООО УК «ЭВЕРЕСТ» |
| 8.4 | Управляющая компания ООО «ЩУК» |
| 8.5 | Управляющая компания ООО «УК ЖИЛСТРОЙСЕРВИС» |
| 8.6 | Управляющая компания ООО «УК КРЕПОСТЬ» |

Приложение 3

к программе по проведению

 проверки готовности к

 отопительному периоду 2023-2024

годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

МО р.п. Первомайский

**АКТ**

**проверки готовности к отопительному периоду**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |

Комиссия, образованная ,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | “ |  | ” |  | 20 |  | г., утвержденной |  |

 ,

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с | “ |  | ” |  | 20 |  | г. по | “ |  | ” |  | 20 |  | г. в соответствии с |

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ “О теплоснабжении” провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | ; |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: .

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

 .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг.[[1]](#footnote-2)\* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |  |  |

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение 4

к программе по проведению

 проверки готовности к

 отопительному периоду 2023-2024

годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

МО р.п. Первомайский

**ПАСПОРТ**

**готовности к отопительному периоду**

Выдан

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | ; |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Акт проверки готовности к отопительному периоду от |  | № |  | . |

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

1. \* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения. [↑](#footnote-ref-2)