|  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к долгосрочной муниципальной программе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | "Подготовка документации по планировке |  |
|  |  |  |  |  |  |  | территории |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в рамках мероприятий по |  |
|  |  |  |  |  |  |  | формированию перечня земельных участков |  |
|  |  |  |  |  |  |  | и обеспечение их сетями инженерной |  |
|  |  |  |  |  |  |  | инфраструктуры для бесплатного |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предоставления гражданам, имеющим трех и |  |
|  |  |  |  |  |  |  | более детей на 2012-2014 годы" |  |
|  | Месторасположение земельного участка | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории |  | Выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям и разработке проектно-сметной документации на инженерное обеспечение земельных участков |  | Выполнение работ по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой |  |  |
|  |  | стоимость, тыс.руб. | год реализации | стоимость, тыс.руб. | год реализации | стоимость, тыс.руб. |  | год реализации |
| 1 | Тульская область, Щекинский район, МО г. Советск, г. Советск, ул. Энергетиков, примерно 30 м южнее д.1-а, площадью 2,02 га | 98,99 | 2012 | 406,01 | 2012 | 1000,00 |  | 2012 |
| 2 | Тульская область, Щекинский район, МО Лазаревское, п. Лазарево, ул. Октябрьская, примерно 500 м западнее д.6, площадью 20 га | 495,00 | 2012 | 507,70 | 2013 | 1500,00 |  | 2013 |
| 3 | Тульская область, Щекинский район, МО Головеньковское, д. Русиновка, примерно 800 м северо-восточнее д.20, площадью 15,64 га | 532,30 | 2013 | 500,00 | 2014 | 1500,00 |  | 2014 |
| 4 | Тульская область, Щекинский район, МО Костомаровское, д. Большая Мостовая, примерно 200 м южнее д.56, площадью 18 га | 460,00 | 2013 | 600,00 | 2014 | 1400,00 |  | 2014 |
|  | Итого по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | 2000,00 | 593,99 |  | 406,01 |  | 1000,00 |  |  |
| 2013 | 3000,00 | 992,30 |  | 507,70 |  | 1500,00 |  |  |
| 2014 | 4000,00 |  |  | 1100,00 |  | 2900,00 |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник отдела |  |  |  |  |  |  |
|  |  | архитектуры и градостроительства |  |  |  | А.И.Шахова |  |  |
|  |  | Директор МБУ «УКС Щекинского района» |  |  | ______________ | С.В.Сурков |  |  |