Тульская область

Муниципальное образование

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«12»  03.  2015 г.		№  3- 399

О внесении изменений в постановление администрации

Щекинского района от 15.01.2014 № 1-37 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования

Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»

В соответствии с решением Собрания представителей Щекинского района от 24.12.2014 № 7/30 «О бюджете муниципального образования Щекинский район на 2015 год и плановый период 2016 и 2017годов», постановлением администрации Щекинского района от 27.08.2013 № 8-1194 «О порядке разработки и реализации муниципальной программы муниципального образования Щекинский район» и на основании  Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Щекинского района от 15.01.2014  № 1-37 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район» следующие изменения:

1.1. паспорт муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район» приложения к постановлению администрации муниципального образования Щёкинский район изложить в новой редакции (Приложение 1);

1.2. дополнить раздел 3 «Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы и (или) ведомственных целевых программ, включенных в Программу» приложения к постановлению администрации муниципального образования Щёкинский район абзацем 8 следующего содержания «Подпрограмма  «Проведение ремонтов многоквартирных домов и зданий муниципального образования  Щекинский район»;

1.3. строку «Муниципальная Программа содержит следующие основные мероприятия: «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение 2);

1.4. раздел 4 «Перечень показателей результативности и эффективности  Программы» приложения к постановлению администрации муниципального образования Щёкинский район изложить в новой редакции (Приложение  3);

1.5. раздел 5 «Ресурсное обеспечение   Программы» приложения к постановлению администрации муниципального образования Щёкинский район изложить в новой редакции (Приложение 4);

1.6. строки «Сроки реализации подпрограммы» и «Объемы финансирования подпрограммы»  паспорта подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район» приложения 1 к муниципальной программе муниципального образования Щекинский район изложить в новой  редакции:

| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2017 годы |
| --- | --- |
| Объемы финансирования подпрограммы | Всего – 32 406,10 тыс.руб. 2014 год – 23 577,3тыс. руб. 2015 год – 3 515,00 тыс. руб. 2016 год – 2 856,50 тыс. руб. 2017год – 2 457,30тыс.руб. в том числе средства: бюджета Тульской области – 3170,20тыс. руб: 2014 год – 3170,20тыс. руб. 2015 год – 0,0тыс. руб. 2016 год – 0,0тыс.руб. 2017 год - 0,0тыс.руб. бюджета МО Щекинский район – 29 235,90тыс.руб. 2014 год – 20 407,1 тыс. руб. 2015 год – 3 515,00 тыс. руб. 2016 год – 2 856,50 тыс. руб. 2017год – 2 457,30 тыс.руб. бюджета поселений МО Щекинский район – 0,0 тыс.руб. |

1.7. раздел 3 «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район» приложения 1 к муниципальной программе муниципального образования Щекинский район изложить в новой редакции (Приложение  5);

1.8. раздел 4 «Перечень показателей результативности и эффективности»  подпрограммы  приложения 1 к муниципальной программе муниципального образования Щекинский район изложить в новой редакции (Приложение 6);

1.9. раздел 5 «Общая потребность в ресурсах подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район» приложения 1 к муниципальной программе муниципального образования Щекинский район изложить  в  новой редакции:

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Источник финансирования | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма | Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район | Всего | 32 406,1 | 23 577,3 | 3515,0 | 2856,5 | 2457,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тульской области | 3 170,20 | 3 170,20 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет МО Щёкинский район | 29 235,9 | 20407,10 | 3515,0 | 2856,5 | 2457,3 |
|  |  | бюджет МО поселений Щекинского района |  |  |  |  |  |

1.10. строки «Сроки реализации подпрограммы» и «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Газификация населенных пунктов» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район» приложения 2 к муниципальной программе муниципального образования Щекинский район изложить в новой редакции:

| Сроки реализации подпрограммы | 2014 -2017 |
| --- | --- |
| Объемы финансирования подпрограммы | Всего – 3 250,00 тыс.руб. 2014 год – 3 250,0 тыс. руб. 2015 год – 0,0тыс. руб. 2016 год – 0,0тыс.руб. 2017год - 0,0тыс.руб. бюджета МО Щекинский район –3 250,00 тыс.руб. 2014 год – 3 250,00 тыс. руб. 2015 год – 0,0тыс. руб. 2016 год – 0,0тыс.руб. 2017год - 0,0тыс.руб. |

1.11. раздел 3 «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Газификация населенных пунктов Щекинского района» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район» приложения 2 к муниципальной программе муниципального образования Щекинский район изложить в новой редакции (Приложение  7);

1.12. раздел 4 «Перечень показателей результативности и эффективности»  подпрограммы  приложения 2 к муниципальной программе муниципального образования Щекинский район изложить в новой редакции (Приложение 8);

1.13. раздел 5 «Общая потребность в ресурсах подпрограммы «Газификация населенных пунктов Щекинского района» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район» приложения 2 к муниципальной программе муниципального образования Щекинский район изложить в новой редакции:

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Источник финансирования | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма | Газификация населенных пунктов Щекинского района | Всего | 3250,0 | 3250,0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Тульской области | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО Щёкинский район | 3250,0 | 3250,0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО поселений Щекинского района | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

1.14. строки «Сроки реализации подпрограммы» и «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район» приложения 3 к муниципальной программе муниципального образования Щекинский район изложить в новой редакции :

| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2017 |
| --- | --- |
| Объемы финансирования подпрограммы | Всего – 2 430,00 тыс.руб. 2014 год – 2 430,00 тыс. руб. 2015 год – 0,0тыс. руб. 2016 год – 0,0тыс.руб. 2017год - 0,0тыс.руб в том числе средства: бюджета МО Щекинский район – 2 430,0тыс.руб. 2014 год – 2 430,0тыс. руб. 2015 год – 0,0тыс. руб. 2016 год – 0,0тыс.руб. 2017год - 0,0тыс.руб |

1.15. раздел 3 «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район» приложения 3 к муниципальной программе муниципального образования Щекинский район изложить в новой редакции (Приложение 9);

1.16. раздел 4 «Перечень показателей результативности и эффективности»  подпрограммы  приложения 3 к муниципальной программе муниципального образования Щекинский район изложить в новой редакции:

| Цели и задачи подпрограммы | Перечень конечных и непосредственных показателей | Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение) | Значение показателей по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  | Плановое значение показателя на день окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |  |
| Цель 1. Повышение уровня социального и инженерного обустройства земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям и разработке проектно-сметной документации на инженерное обеспечение земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей | Обеспеченность земельных участков, которые необходимо обеспечить инженерной инфраструктурой, проектно-сметной документацией (доля в общей численности земельных участков, включенных в подпрограмму) (%) | 0,0 |  | 60,0 | 0 | 0 | 0 |  | 60,0 |  |
|  | Общее количество разработанной проектно-сметной документации (шт.) | 0 |  | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  |
| Задача 2. Выполнение строительно-монтажных работ по инженерному обеспечению земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей | Общая протяженность инженерных сетей, введенных в эксплуатацию с момента разработки подпрограммы (км) | 0,0 |  | 1,0 | 10,0 | 0 |  | 12,0 | 23,0 |  |

1.17. раздел 5 «Общая потребность в ресурсах подпрограммы «Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район» приложения 3 к муниципальной программе муниципального образования Щекинский район изложить в новой редакции:

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Источник финансирования | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма | Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей | Всего | 2 430,0 | 2 430,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО Щёкинский район | 2 430,0 | 2 430,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО поселений Щекинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.18. строки «Сроки реализации подпрограммы» и «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район» приложения 4 к муниципальной программе муниципального образования Щекинский район изложить в новой редакции:

| Срок реализации подпрограммы | 2014 - 2017 |
| --- | --- |
| Объемы финансирования подпрограммы | Всего – 46 708,70тыс.руб. 2014 год – 26 732,90тыс. руб. 2015 год – 6 000,0 тыс. руб. 2016 год – 6 975,80 тыс.руб. 2017 год – 7 000,0тыс.руб. в том числе средства: Федерального бюджета – 310,50 тыс. руб: 2014 год – 310,50 тыс. руб.* 2015 год – 0,00 тыс. руб.* 2016 год – 0,00 тыс. руб. 2017 год -0,00 тыс.руб. бюджета Тульской области – 14 855,20 тыс. руб: 2014 год – 14 855,20 тыс. руб. 2015 год – 0,00 тыс. руб. 2016 год – 0,00 тыс. руб. 2017 год - 0,00тыс.руб. бюджета МО Щекинский район – 31 543,0 тыс.руб. 2014 год – 11 567,20 тыс. руб. 2015 год – 6 000,0 тыс. руб. 2016 год – 6 975,80 тыс. руб. 2017год - 7 000,0тыс.руб. |

* Примечание: размер средств федерального бюджета, бюджета Тульской области зависит от объема субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, размера бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Тульской области и бюджета МО Щекинский район на соответствующий год на софинансирование мероприятий программы.

1.19. в столбце «Срок исполнения по годам» раздела 3 «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район» приложения 4 к муниципальной программе муниципального образования Щекинский район слова «2014- 2016» заменить словами «2014 -2017»;

1.20. строку 6 «Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса» раздела 3 «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район» приложения 4 к муниципальной программе муниципального образования Щекинский район изложить в новой редакции:

| 6.Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса | 2014 – 2017 в том числе: 2014 2015 2016 2017 | 46708,7 26 732,9 6000,0 6975,8 7000,0 | 310,50 310,50 - - - | 14 855,2 14 855,2 - - - | 31543,0 11567,2 6000,0 6975,8 7000,0 | - - - - - |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.21. столбцы «Значение показателей по годам» и «Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы»  раздела 4 «Перечень показателей результативности и эффективности» подпрограммы  приложения 4 к муниципальной программе муниципального образования Щекинский район изложить в новой редакции:

| Значение показателей по годам |  |  |  | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 32 | 62 | 92 | 122 | 122 |
| 31 | 59 | 89 | 119 | 119 |
| 16 | 36 | 56 | 76 | 76 |

1.22. раздел 5 «Общая потребность в ресурсах подпрограммы» приложения 4 к муниципальной программе муниципального образования Щекинский район изложить в новой редакции:

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Источник финансирования | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма | «Обеспечение жильем молодых семей» | Всего | 46 708,70 | 26732,9 | 6 000,0 | 6 975,8 | 7 000,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 310,50 | 310,50 | - | - |  |
|  |  | бюджет Тульской области | 14 855,2 | 14 855,2 | - | - |  |
|  |  | бюджет МО Щёкинский район | 31 543,0 | 11 567,2 | 6 000,0 | 6 975,8 | 7 000,0 |
|  |  | бюджет МО поселений Щекинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.23. дополнить муниципальную программу муниципального образования Щекинский район подпрограммой  «Проведение  ремонтов многоквартирных домов и зданий  муниципального образования Щекинский район» (Приложение  10).

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном портале муниципального образования Щекинский район.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

Щекинский район 		                                                    О.А.Федосов

Согласовано:

Е.И. Чуканова

А.П. Рыжков

Е.Н. Афанасьева

А.А. Петрова

М.Ю. Тимофеева

В.С. Кожевников

Исп. Субботин Д.А.

тел. 5-37-04

Приложение 1

к постановлению

администрации муниципального

образования Щёкинский район

от  12.03.2015  № 3-399

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Щекинский район

от  15.01.2014  №  1-37

Паспорт муниципальной программы

муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района) |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Администрация Щекинского района (комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Щекинского района), администрации поселений Щекинского района. |
| Цель (цели) программы | Создание условий для дальнейшего повышения доступности жилья для населения, обеспечения комфортной среды обитания и жизнедеятельности; создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса отвечающего современным условиям и потребностям населения в муниципальном образовании Щекинский район; проведение ремонта жилищного фонда. Обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в связи с расселением домов в г.Щекино и снос домов. Решение социальной проблемы создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, увеличение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при проведении ремонта муниципального жилищного фонда МО Щекинский район. |
| Задачи программы | Развитие инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства Щекинского района; строительство новых котельных и замена ветхих водопроводных сетей. Газификация населенных пунктов. Комплексное освоение территории и обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей. Государственная поддержка молодых семей в целях приобретения жилья Повышение качества обслуживания населения. Проведение ремонта муниципального жилищного фонда. Установка в муниципальных квартирах МО г.Щекино Щекинского района индивидуальных приборов учета энергоресурсов. Содержание муниципального жилищного фонда на территории МО Щекинский район. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, по помещениям, находящимся в собственности МО г.Щекино Щекинского района. Выкуп жилых помещений у собственников и снос расселенных домов. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства. Обеспечение реализации муниципальной программы Проведение ремонтов муниципального жилищного фонда Щекинского района. Установка в муниципальных квартирах г.Щекино индивидуальных приборов учета энергоресурсов. Содержание муниципального жилищного фонда на территории Щекинского района. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, по помещениям, находящимся в собственности МО Щекинский район |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | Количество вновь построенных, реконструируемых котельных. Количество построенных, реконструированных сетей водоснабжения. Количество построенных, реконструированных очистных сооружений. Количество установленных фильтров очистки воды. Количество замененных теплообменников. Количество газифицированных населенных пунктов. Количество земельных участков, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры при предоставлении многодетным семьям. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области и местных бюджетов. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области и местных бюджетов Количество выкупаемых помещений у собственников Количество снесенных домов Количество отремонтированных домов. Количество муниципального жилья, в котором выполнен ремонт. Доля муниципальных квартир в общей численности, оборудованных индивидуальными приборами учета энергоресурсов. Доля муниципального жилья в числе общего муниципального жилищного фонда МО Щекинский район, по которому заключены договора социального найма. Уровень погашения задолженности пустующих муниципальных квартир Общая площадь муниципальных квартир, за которую выплачиваются взносы на капитальный ремонт. |
| Программно-целевые инструменты программы: перечень подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | Подпрограмма «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» Подпрограмма «Газификация населенных пунктов» Подпрограмма « Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей» Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Щекинского района». Ведомственная целевая программа «Проведение ремонтов многоквартирных домов и зданий на территории МО г.Щекино Щекинского района Ведомственная целевая программа «Обеспечение прав собственников жилых помещений, признанных непригодными для проживания и снос расселенных домов в г.Щекино Щекинского района» Подпрограмма «Проведение ремонтов многоквартирных домов и зданий муниципального образования Щекинский район» Основные мероприятия «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства» Основные мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Сроки реализации программы | 2014-2017 |
| Объемы финансирования программы | Всего по муниципальной программе: 131 880,90тыс.руб. в том числе по годам: 2014 год – 75 626,0тыс.руб. 2015 год – 18 456,3 тыс.руб. 2016 год – 18 930,8тыс.руб. 2017год – 18 867,8 тыс.руб. из них: средства федерального бюджета: 2014 год - 310,5тыс.руб. 2015 год - 0,00тыс.руб. 2016 год – 0,00тыс.руб. 2017год – 0,00тыс.руб. средства бюджета Тульской области: 2014 год – 18 288,4тыс.руб. 2015 год - 0,00тыс.руб. 2016 год – 0,00тыс.руб. 2017год – 0,00тыс.руб. средства бюджета МО Щёкинский район: 109 443,90тыс.руб., в том числе по годам: 2014 год – 53 189,0тыс.руб. 2015 год – 18 456,30тыс.руб. 2016 год – 18 930,80 тыс.руб. 2017год – 18 867,80 тыс.руб. средства бюджета МО г.Щекино Щёкинский район: 2014 год – 3721,0 тыс.руб. 2015 год - 0,00тыс.руб. 2016 год – 0,00тыс.руб. 2017год – 0,00тыс.руб. средства бюджета МО поселений Щёкинского района: 2014 год – 117,100тыс.руб. 2015 год - 0,00тыс.руб. 2016 год – 0,00тыс.руб. 2017год – 0,00тыс.руб. Подпрограмма «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район» Всего – 32 406,10 тыс.руб. в том числе по годам: 2014 год – 23 577,30тыс. руб. 2015 год – 3 515,0тыс. руб. 2016 год – 2 856,50 тыс. руб. 2017год – 2 457,30 тыс.руб. в том числе средства: бюджета Тульской области – 3170,20 тыс. руб: 2014 год – 3 170,20тыс. руб. 2015 год – 0,000 тыс. руб. 2016 год – 0,000 тыс. руб. бюджета МО Щекинский район – 29 235,90тыс.руб. 2014 год – 20 407,10 тыс. руб. 2015 год – 3515,0тыс. руб. 2016 год – 2856,50 тыс. руб. 2017год – 2457,30 тыс.руб. бюджета поселений МО Щекинский район – 0,0 тыс.руб. 2014 год – 0,0 тыс. руб. 2015 год – 0,0 тыс. руб. 2016 год – 0,0 тыс. руб. 2017год - 0,0тыс.руб. Подпрограмма «Газификация населенных пунктов Щекинского района» Всего: 3 250,00 тыс.руб. в том числе по годам: 2014 год – 3 250,00 тыс.руб. 2015год – 0,00тыс.руб. 2016год – 0,00тыс.руб. 2017год - 0,00тыс.руб. в том числе средства: средства бюджета МО Щекинский район: 2014 год – 3 250,00тыс.руб. 2015год – 0,00тыс.руб. 2016год – 0,00тыс.руб. 2017год - 0,00тыс.руб. Подпрограмма «Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей»» Всего: 2 430,0 тыс.руб. в том числе по годам: 2014 год – 2430,0 тыс.руб. 2015год – 0,00тыс.руб. 2016год – 0,00тыс.руб. 2017год - 0,00тыс.руб. из них: средства бюджета МО Щекинский район: 2014 год – 2430,0тыс.руб. 2015год – 0,00тыс.руб. 2016год – 0,00тыс.руб. 2017год - 0,00тыс.руб. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» Всего: 46 708,7тыс.руб. в том числе по годам: 2014 год – 26 732,9 тыс.руб. 2015 год – 6 000,00тыс.руб. 2016 год – 6 975,80 тыс.руб. 2017год – 7 000,00 тыс.руб. из них: средства Федерального бюджета – 310,50 тыс. руб: 2014 год – 310,50 тыс. руб.* 2015 год – 0,00 тыс. руб.* 2016 год – 0,00 тыс. руб. 2017 год - 0,00 тыс.руб. бюджета Тульской области – 14 855,20 тыс. руб.: 2014 год – 14 855,20 тыс. руб. 2015 год – 0,00 тыс. руб. 2016 год – 0,00 тыс. руб. 2017 год - 0,00тыс.руб. бюджета МО Щекинский район – 31 543,0 тыс.руб. 2014 год – 11 567,20 тыс. руб. 2015 год – 6 000,0 тыс. руб. 2016 год – 6 975,80 тыс. руб. 2017год - 7 000,0тыс.руб. Ведомственная целевая программа «Проведение ремонтов многоквартирных домов и зданий муниципального образования город Щекино Щекинского района» Всего: 2014 год – 9 074,0тыс.руб. из них: средства бюджета Тульской области 2014 год – 263,0тыс.руб. средства бюджета МО г.Щекино: 2014 год – 2880,90тыс.руб.( в том числе добровольные пожертвования -98,90тыс.руб). средства бюджета МО Щекинский район: 2014 год – 5930,10 тыс.руб. Ведомственная целевая программа «Обеспечение прав собственников жилых помещений, признанных непригодными для проживания и снос расселенных домов в г.Щекино Щекинского района» Всего: 2014 год – 4 067,6тыс.руб. из них: средства бюджета МО Щекинский район 2014 год – 3 442,60тыс.руб. средства бюджета МО г.Щекино- 2014 год – 625,0тыс.руб. Подпрограмма «Проведение ремонтов многоквартирных домов и зданий муниципального образования Щекинский район» Всего средства бюджета МО Щекинский: 12 929,7тыс.руб., в том числе по годам: 2015 год – 4 101,1 тыс.руб. 2016 год – 4 258,30 тыс.руб. 2017год – 4 570,30тыс.руб. Основные мероприятия Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства Всего: 1750,00тыс.руб., в том числе по годам: 2014 год – 1750,0тыс.руб. 2015 год – 0,00 тыс.руб. 2016 год – 0,00 тыс.руб. 2017год – 0,00тыс.руб. средства бюджета МО Щекинский район- 1750,00тыс.руб., 2014 год – 1750,00тыс.руб. 2015 год - 0,00тыс.руб. 2016 год - 0,0 тыс.руб. 2017год - 0,0тыс.руб. Основные мероприятия. «Обеспечение реализации муниципальной программы» Всего: 19 264,80тыс.руб. в том числе по годам: 2014 год – 4744,20тыс.руб. 2015 год – 4 840,20 тыс.руб. 2016 год – 4 840,20 тыс.руб. 2017год – 4 840,20тыс.руб. из них: средства бюджета МО Щекинский район- 18 932,60тыс.руб., в том числе по годам: 2014 год – 4 412,20тыс.руб. 2015 год – 4 840,20 тыс.руб. 2016 год – 4 840,20 тыс.руб. 2017год – 4 840,20тыс.руб из них: средства бюджета МО г.Щекино- 2014год - 215,10тыс.руб., бюджета поселений МО Щекинский район 2014 год – 117,10 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Создание безопасной и комфортной среды проживания человека, газификация природным газом 11 населенных пунктов Щекинского района (1000 квартир/домовладений), создание условий для улучшения демографической ситуации; реализация эффективной миграционной политики. Повышение уровня газификации населенных пунктов Щекинского района. Снижение социальной напряженности в обществе; количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области и местных бюджетов в 2016 году составит 93 молодых семей; приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности, экологическим требованиям, а также потребностям отдельных граждан групп (многодетные семьи) повышение комфортности проживания граждан; улучшение качества жилищно-коммунальных услуг; соответствие муниципального жилого фонда требованиям нормативных технических документов; обеспечение ремонтов муниципального жилищного фонда для вторичного заселения; оснащенность муниципального жилья индивидуальными приборами учета энергоресурсов; внесение взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда обеспечение надежности и качества работы коммунальных систем в соответствии со стандартами качества за счет: увеличения количества котельных, в которых проведена реконструкция и модернизация, увеличения количества замененных ветхих тепловых сетей, увеличения количества замененных ветхих водопроводных сетей; строительства и замены тепловых сетей, водопроводных сетей. |

Председатель комитета по вопросам

жизнеобеспечения, строительства и

дорожно-транспортному хозяйству                                     Д.А.Субботин

Приложение 2

к постановлению

администрации муниципального

образования Щёкинский район

от  12.03.2015 № 3- 399

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Щекинский район

от  15.01.2014  №  1-37

«Муниципальная Программа содержит следующие основные мероприятия: «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», «Обеспечение реализации муниципальной программы»

| Наименование мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Исполнитель (соисполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | Бюджет МО г.Щекино | бюджета МО Щёкинский район | бюджета МО поселений Щёкинского района | внебюджетных источников |  |
| Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства » | 2014-2017 | 1750,00 | - | - | - | 1750,00 | - | - | Администрация Щекинского района ( комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинсого района, МКУ ЩГУЖиБ) |
|  | 2014 | 1750,00 | - | - | - | 1750,00 | - | - |  |
|  | 2015 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |  |
|  | 2016 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - |  |
|  | 2017 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2014-2017 | 19 264,80 | - | - | 215,1 | 18 932,60 | 117,1 |  |  |
|  | 2014 | 4 744,20 | - | - | 215,1 | 4 412,00 | 117,1 |  |  |
|  | 2015 | 4 840,20 | - | - | - | 4 840,20 | - |  |  |
|  | 2016 | 4 840,20 | - | - | - | 4 840,20 | - |  |  |
|  | 2017 | 4 840,20 |  |  |  | 4 840,20 |  |  |  |

Председатель комитета по вопросам

жизнеобеспечения, строительства и

дорожно-транспортному хозяйству                                                                      Д.А.Субботин

Приложение 3

к постановлению

администрации муниципального

образования Щёкинский район

от 12.03.2015 № 3- 399

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Щекинский район

от  15.01.2014  №  1-37

4.Перечень показателей результативности и эффективности  Программы

| Цели и задачи Программы | Перечень целевых показателей (индикаторов) | Базовое значение показателя на начало реализации программы |  |  |  |  | Значение показателей по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  | Плановое значение показателя на день окончания действия программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 |  | 2017 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| Подпрограмма «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Щекинского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение качества обслуживания населения, совершенствования системы управления жилищно-коммунальным хозяйством МО Щекинский район, развития инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве | Количество вновь построенных, реконструированных котельных, ед. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 |  | 0 |  | 6 |  |
|  | Количество построенных, реконструированных сетей водоснабжения, (км.) |  |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 26,0 | 0 |  | 0 |  | 26,0 |  |
|  | Количество вновь построенных, реконструированных очистных сооружений, (ед.) |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  |
|  | Количество установленных фильтров очистки воды, (шт.) |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 1 |  |
|  | Количество замененных теплообменников, ( шт.) |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  |
| Подпрограмма «Газификация населенных пунктов Щекинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Повышение уровня социального и инженерного обустройства населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение населенных пунктов проектно-сметной документацией на газификацию | Обеспеченность населенных пунктов, которые необходимо газифицировать, проектно-сметной документацией (доля в общей численности населенных пунктов, включенных в программу газификации) (%) |  |  |  | 43,75 |  | 71,43 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 71,43 |  |
|  | Общее количество разработанной проектно-сметной документации (шт.) |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 |  |
| Задача 2. Повышение уровня газификации населенных пунктов Щекинского района | Уровень газификации квартир/домовладений природным газом (доля в общей численности населенных пунктов на территории Щекинского района) ( %) |  |  |  | 90,0 |  | 90,05 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 90,5 |  |
|  | Общая протяженность газовых сетей, введенных в эксплуатацию с момента разработки подпрограммы (км) |  |  |  | 1,2 |  | 2,6 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2,6 |  |
| Подпрограмма « Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Повышение уровня социального и инженерного обустройства земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям и разработке проектно-сметной документации на инженерное обеспечение земельных участков, | Обеспеченность земельных участков, которые необходимо обеспечить инженерной инфраструктурой, проектно-сметной документацией (доля в общей численности земельных участков, включенных в подпрограмму), (%) |  |  |  |  | 0,0 | 60,0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 60,0 |  |
|  | Общее количество разработанной проектно-сметной документации, (шт.) |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3 |  |
| Задача 2. Выполнение строительно-монтажных работ по инженерному обеспечению земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей | Уровень обеспеченности земельных участков коммунальной инфраструктурой (доля в общей численности земельных участков, включенных в подпрограмму), ( %) |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  |
|  | Общая протяженность инженерных сетей, введенных в эксплуатацию с момента разработки подпрограммы, (км) |  |  |  |  | 0,0 | 1,0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Щекинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимися в улучшении жилищных условий | Количество выданных свидетельств на приобретение жилья в соответствии с размером бюджетных средств, предусмотренных на их оплату, (шт.) |  |  |  |  | 133 | 32 |  | 62 | 92 |  | 122 |  | 122 |  |
| Задача № 1 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Количество оплаченных свидетельств на приобретение жилья в соответствии с размером бюджетных средств, направленных на их оплату,( шт.) |  |  |  |  | 131 | 29 |  | 59 | 89 |  | 119 |  | 119 |  |
| Задача № 2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительство индивидуального жилого дома | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области и местных бюджетов, (ед.) |  |  |  |  | 58 | 16 |  | 36 | 56 |  | 76 |  | 76 |  |
| Ведомственная целевая программа «Проведение ремонтов многоквартирных домов и зданий на территории МО г.Щекино Щекинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: решение социальной проблемы создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, увеличение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при проведении ремонтов муниципального жилья. Содержание муниципального жилищного фонда на территории г.Щекино Щекинского района. Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, по помещениям, находящимся в собственности МО Щекинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Проведение ремонтов муниципального жилого фонда на территории г.Щекино Щекинского района. | Количество отремонтированных муниципального жилья на территории г.Щекино, (ед.) |  |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 10 |  |
|  | 2.Установка общедомового прибора учета газа (ед.) |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  |
|  | 3. Количество муниципальных квартир г.Щекино, в которых установлены индивидуальные приборы учета энергоресурсов, (ед.) |  |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 4 |  |
| Задача 2. Содержание жилищного фонда на территории г.Щекино Щекинского района ,зданий на территории г.Щекино Щекинского района | 1) Количество МКД ,в которых проводится техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в местах общего пользования МКД, (ед.) |  |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3 |  |
| Задача 3. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД, по помещениям, находящимся в собственности МО Щекинский район | Количество муниципальных квартир, за которые выплачиваются взносы на капитальный ремонт (ед.) |  |  | 0 |  |  | 4349 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 4349 |  |
| Ведомственная целевая программа «Обеспечение прав собственников жилых помещений, признанных непригодными для проживания и снос расселенных домов в г.Щекино Щекинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: -создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в связи с расселением домов в г.Щекино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: - выкуп жилых помещений у собственников | Количество выкупаемых помещений у собственников, (ед.) |  |  | 6 |  |  | 12 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 12 |  |
| Задача 2: - снос расселенных домов | Количество снесенных домов, (ед.) |  |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 4 |  |
| Подпрограмма «Проведение ремонтов многоквартирных домов и зданий муниципального образования Щекинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: решение социальной проблемы создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, увеличение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при проведении ремонта муниципального жилищного фонда МО Щекинский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Проведение ремонтов муниципального жилищного фонда МО Щекинский район | Количество муниципального жилья, в котором выполнен ремонт, ед |  | 0 |  |  |  | 2 | 6 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |
| Задача 2. Установка в муниципальных квартирах МО Щекинский район индивидуальных приборов учета энергоресурсов. | Доля муниципальных квартир в общей численности, оборудованных индивидуальными приборами учета энергоресурсов , % |  | 0 |  |  |  | 40 | 80 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| Задача 3. Содержание муниципального жилищного фонда на территории МО Щекинский район | Доля муниципального жилья в числе общего муниципального жилищного фонда МО Щекинский район, по которому заключены договора социального найма, % |  | 0 |  |  |  | 40 | 80 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  | Уровень погашения задолженности пустующих муниципальных квартир, % |  | 0 |  |  |  | 40 | 60 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| Задача 4. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, по помещениям, находящимся в собственности МО г.Щекино Щекинского района | Общая площадь муниципальных квартир, за которую выплачиваются взносы на капитальный ремонт, кв. м. |  | 0 |  |  |  | 36906,4 | 36799,2 |  |  | 36799,2 |  | 36799,2 |  | 36799,2 |

Председатель комитета по вопросам

жизнеобеспечения, строительства и

дорожно-транспортному хозяйству                                                                      Д.А.Субботин

Приложение 4

к постановлению

администрации муниципального

образования Щёкинский район

от 12.03.2015 № 3- 399

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Щекинский район

от  15.01.2014  №  1-37

5.Ресурсное обеспечение   Программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы |  | Источник финансирования | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |
| Муниципальная программа | «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район» |  | Всего | 131 880,90 |  |  | 75 626,0 | 18 456,3 | 18930,8 |  |  | 18867,8 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 310,5 |  |  | 310,5 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджет Тульской области | 18288,4 |  |  | 18288,4 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджет МО Щекинский район | 109443,90 |  |  | 53189,0 | 18456,3 | 18930,8 |  |  | 18867,8 |
|  |  |  | бюджет МО г.Щекино | 3721,0 |  |  | 3721,0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджет МО поселений Щёкинского района | 117,1 |  |  | 117,10 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Подпрограмма | «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район» |  | Всего | 32 406,10 |  |  | 23 577,3 | 3515,0 | 2856,5 |  |  | 2457,3 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджет Тульской области | 3170,20 |  |  | 3170,20 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджет МО Щекинский район | 29235,90 |  |  | 20407,10 | 3515,0 | 2856,5 |  |  | 2457,3 |
|  |  |  | бюджет МО поселений Щёкинского района | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Подпрограмма | «Газификация населенных пунктов» |  | Всего | 3250,0 |  |  | 3250,00 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджет Тульской области | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджет МО Щекинский район | 3250,0 |  |  | 3250,0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Подпрограмма | «Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры» |  | Всего | 2430,0 |  |  | 2430,0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджет Тульской области | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджет МО Щекинский район | 2430,0 |  |  | 2430,0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Подпрограмма | «Обеспечение жильем молодых семей» |  | Всего | 46708,7 |  |  | 26732,9 | 6000,0 | 6975,8 |  |  | 7000,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 310,5 |  |  | 310,5 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджет Тульской области | 14855,2 |  |  | 14855,2 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджет МО Щекинский район | 31543,0 |  |  | 11567,2 | 6000,0 | 6975,8 |  |  | 7000,0 |
| Ведомственная целевая программа | «Проведение ремонтов многоквартирных домов и зданий, снос аварийного жилья после расселения на территории г.Щекино Щекинского района» | Всего |  |  | 9074,0 | 9074,0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет Тульской области |  |  | 263,0 | 263,0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет МО Щекинский район |  |  | 5930,10 | 5930,10 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет МО г.Щекино ( том числе добровольные пожертвования -98,90тыс.руб). |  |  | 2880,90 | 2880,90 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Ведомственная целевая программа | «Обеспечение прав собственников жилых помещений, признанных непригодными для проживания и снос расселенных домов в г.Щекино Щекинского района» | Всего |  |  | 4067,6 | 4067,6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет Тульской области |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет МО Щёкинский район |  |  | 3442,6 | 3442,6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет МО г.Щекино |  |  | 625,0 | 625,0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма | «Проведение ремонтов многоквартирных домов и зданий муниципального образования Щекинский район» | Всего |  |  | 12 929,70 | 0 |  | 4 101,1 |  | 4 258,3 | 4 570,3 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет Тульской области |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет МО Щекинский район |  |  | 12 929,70 | 0 |  | 4 101,1 |  | 4 258,3 | 4 570,3 |  |
| Основные мероприятия | «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (ПИР)» | бюджет МО Щекинский район |  |  | 1750,0 | 1750,00 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Основные мероприятия | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего |  |  | 19264,8 | 4744,20 |  | 4840,2 |  | 4840,2 | 4840,2 |  |
|  |  | бюджет МО Щекинский район |  |  | 18932,6 | 4412,0 |  | 4840,2 |  | 4840,2 | 4840,2 |  |
|  |  | бюджет МО поселений Щёкинского района |  |  | 117,1 | 117,1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет МО г.Щекино |  |  | 215,1 | 215,1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |

Председатель комитета по вопросам

жизнеобеспечения, строительства и

Дорожно-транспортному хозяйству                                                                      Д.А.Субботин

Приложение 5

к муниципальной программе

муниципального образования

Щекинский район

от  12.03.2015  №   3- 399

Приложение 1

к муниципальной программе

муниципального образования

Щекинский район

от  15.01.2014  №  1-37

3.Перечень мероприятий

по реализации подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»

| Наименование мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнитель (соисполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щёкинский район | бюджета МО поселений Щёкинского района | внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие 1 Строительство модульной котельной МОУ "Крапивенская СОШ №24", в т.ч. ПИР | 2014-2017 | 7800,0 | - | - | 7800,0 | - | - | Администрация Щекинского района ( комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству , МБУ «УКС Щекинского района») |
|  | 2014 | 7800,0 |  |  | 7800,0 |  |  |  |
|  | 2015 | - |  |  | - |  |  |  |
|  | 2016 | - |  |  | - |  |  |  |
|  | 2017 | - |  |  | - |  |  |  |
| Мероприятие 2 Строительство модульной котельной МОУ "Юбилейная ООШ №43", в т.ч. ПИР | 2014-2017 | 1228,7 | - | - | 1228,7 | - | - | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, МБУ «УКС Щекинского района») |
|  | 2015 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 2016 | - |  |  | - |  |  |  |
|  | 2017 | 1228,7 |  |  | 1228,7 |  |  |  |
| Мероприятие 3 Капитальный ремонт котельной в с. Карамышево Щекинского района, в т.ч.ПИР | 2014-2017 | 6700,0 | - | - | 6700,0 |  | - | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, МБУ «УКС Щекинского района»), ОАО «Лазаревское ЖКХ» |
|  | 2014 | 6700,0 | - | - | 6700,0 |  |  |  |
|  | 2015 | - |  |  | - | - |  |  |
|  | 2016 | - |  |  | - | - |  |  |
|  | 2017 | - |  |  | - | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие 4 Строительство модульной котельной МОУ "Николо-Упская ООШ №37", в т.ч.ПИР | 2014-2017 | 1228,6 |  |  | 1228,6 | - | - | Администрация Щекинского района ( комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, МБУ «УКС Щекинского района») |
|  | 2015 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2016 | - |  |  | - |  |  |  |
|  | 2017 | 1228,6 | - | - | 1228,6 |  |  |  |
| Мероприятие 5 Капитальный ремонт котельной в п. Ломинцевский Щекинского района, в т.ч.ПИР | 2014-2017 | 4428,2 | - | - | 4428,2 |  |  | Администрация Щекинского района ( комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, МБУ «УКС Щекинского района») |
|  | 2014 | - |  |  | - | - |  |  |
|  | 2015 | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  |  |  |
|  | 2016 | 1428,2 |  |  | 1428,2 |  |  |  |
|  | 2017 | - |  |  | - |  |  |  |
| Мероприятие 6 Установка узла учета в котельной с.Карамышево Щекинского района | 2014-2017 | 515,0 | - | - | 515,0 |  |  | Администрация Щекинского района ( комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, МБУ «УКС Щекинского района») |
|  | 2014 | - |  |  | - |  |  |  |
|  | 2015 | 515,0 |  |  | 515,0 |  |  |  |
|  | 2016 | - |  |  | - |  |  |  |
|  | 2017 | - |  |  | - |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие 7 Строительство модульной котельной МОУ "Сорочинская ООШ №40", в т.ч.ПИР | 2014-2017 | 1428,3 | - | - | 1428,3 | - |  | Администрация Щекинского района ( комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, МБУ «УКС Щекинского района») |
|  | 2014 | - |  |  | - |  |  |  |
|  | 2015 | - |  |  | - |  |  |  |
|  | 2016 | 1428,3 |  |  | 1428,3 | - |  |  |
|  | 2017 | - |  |  | - |  |  |  |
| Мероприятие 8 Замена водопровода в д.Бухоново, д.Спицино, п.Бухоновский, в т.ч. ПИР | 2014-2017 | 50,0 | - | - | 50,0 |  |  | Администрация Щекинского района ( комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, МБУ «УКС Щекинского района») |
|  | 2014 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  | 2015 | - |  |  | - | - |  |  |
|  | 2016 | - |  |  | - | - |  |  |
|  | 2017 | - |  |  | - | - |  |  |
| Мероприятие 9 Завершение работ по объекту "Строительство и реконструкция водопроводных сетей с. Мясоедово, д. Панарино, д. Б.Кожуховка" | 2014-2017 | 86,0 | - | - | 86,0 |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, МБУ «УКС Щекинского района») |
|  | 2014 | 86 |  |  | 86 |  |  |  |
|  | 2015 | - |  |  | - | - |  |  |
|  | 2016 | - |  |  | - | - |  |  |
|  | 2017 | - |  |  | - | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие 10 Установка оборудования по механической очистке стоков в пос.Лазарево | 2014-2017 | 4346,3 | - | 3170,2 | 1176,1 | - |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, МБУ «УКС Щекинского района) |
|  | 2014 2016 2017 | 4346,3 - - | - | 3170,2 - - | 1176,1 - - | - - | - |  |
| Мероприятие 11 Подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры поселений Щекинского района, в т. ч. | 2014 | 1795,0 | - | - | 1795,0 |  |  |  |
| 11.1.Установка ХВП в котельной пос. Юбилейный Щекинского района | 2014 | 250,0 | - | - | 250,0 |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, администрация МО Яснополянское) |
| 11.2. Проведение наладки тепловых сетей в пос. Головеньковский, с. Селиваново, с. Красный, п. Юбилейный, дер. Ясная Поляна Щекинского района | 2014 | 125,0 |  |  | 125,0 |  |  |  |
| 11.3.Замена солевого бака для ХВП в котельной №2 р.п. Огаревка Щекинского района | 2014 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, администрация МО р.п. Огаревка, МУП «Огаревское ЖКХ») |
| 11.4. Замена сетевого насоса в котельной №2 р.п. Огаревка Щекинского района | 2014 | 270,0 | - | - | 270,0 | - |  |  |
| 11.5. Приобретение пластин теплообменника в котельной №2 р.п. Огаревка Щекинского района | 2014 | 700,0 | - | - | 700,0 | - |  |  |
| 11.6. Проведение наладки тепловых сетей в р.п. Огаревка Щекинского района | 2014 | 150,0 | - | - | 150,0 | - |  |  |
| Мероприятие 12 Подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры Щекинского района, в том числе | 2014 | 2800,0 | - | - | 2800,0 | - |  |  |
| 12.1. Проведение наладки тепловых сетей в пос. Лазарево, с.Карамышево Щекинского района | 2014 | 310,0 | - | - | 310,0 | - |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, ОАО «Лазаревское ПЖКХ») |
| 12.2. Закупка материала для замены тепловых сетей в пос. Лазарево Щекинского района | 2014 | 700,0 | - | - | 700,0 | - |  |  |
| 12.3. Ремонт водозаборов в пос. Лазарево, Щекинского района | 2014 | 352,0 | - | - | 352,0 |  |  |  |
| 12.4. Ремонт водозаборов в с.Карамышево, Щекинского района | 2014 | 190,0 |  |  | 190,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12.5. Капитальный ремонт здания котельной пос. Головеньковский Щекинского района | 2014 | 210,0 | - | - | 210,0 | - |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству) |
| 12.6. Замена дымовой трубы котельной пос. Головеньковский Щекинского района | 2014 | 220,0 |  |  | 220,0 |  |  |  |
| 12.7.Закупка насоса для котельной в пос. Ломинцевский Щекинского района | 2014 | 79,0 |  |  | 79,0 |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, МУП «ЖКХ Ломинцевское») |
| 12.8.Обследование дымовой трубы котельной №17 в пос. Ломинцевский Щекинского района | 2014 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 12.9.Проведение наладки тепловых сетей в пос. Ломинцевский Щекинского района | 2014 | 145,0 |  |  | 145,0 |  |  |  |
| 12.10.Устройство павильонов и санитарных зон на артезианских скважинах в пос. Лазарево, пос.Центральный, с.Лопатково Щекинского района | 2014 | 494,0 |  |  | 494,0 |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, ОАО «Лазаревское ПЖКХ») |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого по подпрограмме: | 2014-2017 | 32 406,10 | - | 3 170,20 | 29 235,90 |  | - |  |
|  | 2014 | 23 577,30 | - | 3 170,2 | 20 407,10 |  | - |  |
|  | 2015 | 3515,0 | - | - | 3515,0 | - | - |  |
|  | 2016 | 2 856,5 | - | - | 2 856,5 | - | - |  |
|  | 2017 | 2457,3 | - | - | 2457,3 | - | - |  |

Председатель комитета по вопросам

жизнеобеспечения, строительства и

дорожно-транспортному хозяйству                                                                        Д.А.Субботин

Приложение 6

к муниципальной программе

муниципального образования

Щекинский район

от  12.03.2015  №   3- 399

Приложение 1

к муниципальной программе

муниципального образования

Щекинский район

от  15.01.2014  №  1-37

4. Перечень показателей результативности и эффективности  подпрограммы

| Цели и задачи подпрограммы | Перечень конечных и непосредственных показателей |  | Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение) |  | Значение показателей по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| Цель 1. Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Щекинского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение качества обслуживания населения, совершенствования системы управления жилищно- коммунальным хозяйством МО Щекинский район, развития инженерной инфраструктуры коммунальном хозяйстве |  | Количество вновь построенных, реконструированных очистных сооружений, ед. |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 7 |
|  |  | Количество построенных, реконструированных сетей водоснабжения, км |  | 10,2 | 15,0 | 26,0 | 16,0 | 16,0 |  | 67,2 |
|  |  | Количество вновь построенных, реконструированных очистных сооружений, ед. |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |
|  |  | Количество установленных фильтров очистки воды, шт. |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 4 |
|  |  | Количество замененных теплообменников, (шт.) |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |

Председатель комитета по вопросам

жизнеобеспечения, строительства и

дорожно-транспортному хозяйству                                                                      Д.А.Субботин

Приложение 7

к муниципальной программе

муниципального образования

Щекинский район

от  12.03.2015 №   3 - 399

Приложение 2

к муниципальной программе

муниципального образования

Щекинский район

от  15.01.2014  №  1-37

3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Газификация населенных пунктов Щекинского района» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»

| наименование мероприятия | срок исполнения по годам реализации программы | объем финансирования (тыс.рублей) |  |  |  |  |  | исполнитель (соисполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щекинский район | бюджета МО поселений Щекинского района | внебюджетных источников |  |
| Газификация д.Захаровка, д.Каменка, д.Бегичево (ПИР) | 2014-2017, в т.ч. 2014 2015 2016 2017 | 100,00 100,0 0 0 0 |  |  | 200,00 200,0 0 0 0 |  |  | Администрация Щекинского района ( комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно –транспортному хозяйству , МБУ «УКС Щекинского района») |
| Газификация жилых домов №№ 48-54, 54/2, 55, 57, 84, 61, 62, 64, 64а, 66-68, 24, 80, 71-75, 77, 78, 84-87 с.Лапотково (в т.ч. ПИР) | 2014-2017 в т.ч. 2014 2015 2016 2017 | 2 200,00 2200,00 0 0 0 |  |  | 2 200,00 2200,00 0 0 0 |  |  |  |
| Газификация д. Переволоки - Возвратные | 2014-2017 в т.ч. 2014 2015 2016 2017 | 950,00 950,0 0 0 0 |  |  | 950,00 950,0 0 0 0 |  |  | Финансовое управление администрации Щекинского района |
| Всего по подпрограмме | 2014-2017 в т.ч. 2014 2015 2016 2017 | 3 250,00 3250,0 0 0 0 | - | - | 3 250,00 3250,0 0 0 0 | - | - |  |

Председатель комитета по вопросам

жизнеобеспечения, строительства и

дорожно-транспортному хозяйству                                                                      Д.А.Субботин

Приложение 8

к муниципальной программе

муниципального образования

Щекинский район

от  12.03.2015 №   3- 399

Приложение 2

к муниципальной программе

муниципального образования

Щекинский район

от  15.01.2014  №  1-37

4. Перечень показателей результативности и эффективности подпрограммы

«Газификация населенных пунктов Щекинского района» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»

| Цели и задачи подпрограммы | Перечень конечных и непосредственных показателей | Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение) | Значение показателей по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель 1. Повышение уровня социального и инженерного обустройства населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение населенных пунктов проектно-сметной документацией на газификацию | Обеспеченность населенных пунктов, которые необходимо газифицировать, проектно-сметной документацией (доля в общей численности населенных пунктов, включенных в программу газификации) (%) | 43,75 |  | 71,43 | 0 | 0 | 0 | 71,43 |
|  | Общее количество разработанной проектно-сметной документации (шт.) | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Задача 2. Повышение уровня газификации населенных пунктов Щекинского района | Уровень газификации квартир/домовладений природным газом (доля в общей численности населенных пунктов на территории Щекинского района) ( %) | 90 |  | 90,05 | 0 | 0 | 0 | 90,05 |
|  | Общая протяженность газовых сетей, введенных в эксплуатацию с момента разработки подпрограммы (км) | 1,2 |  | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 2,6 |

Председатель комитета по вопросам

жизнеобеспечения, строительства и

дорожно-транспортному хозяйству                                                                      Д.А.Субботин

Приложение 9

к муниципальной программе

муниципального образования

Щекинский район

от  12.03.2015 №   3- 399

Приложение 3

к муниципальной программе

муниципального образования

Щекинский район

от  15.01.2014  №  1-37

3.Перечень мероприятий по реализации подпрограммы "Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей" муниципальной программы муниципального образования Щекинский район "Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район"

| наименование мероприятия | срок исполнения по годам реализации программы | объем финансирования (тыс.рублей) |  |  |  |  |  | исполнитель (соисполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щекинский район | бюджета МО поселений Щекинского района | внебюджетных источников |  |
| Обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры земельного участка, расположенного по адресу: Тульская область, Щекинский район, МО г. Советск, г. Советск, ул. Энергетиков, примерно 30 м южнее д.1-а, площадью 2,02 га (в т.ч. ПИР) | 2014-2017 в т.ч. 2014 20152016 2017 | 100,0 100,0 0 0 0 | - | - | 100,0 100,0 0 0 0 | - | - | Администрация Щекинского района ( комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно –транспортному хозяйству , МБУ «УКС Щекинского района») |
| Обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры земельного участка, расположенного по адресу: Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Самохваловка, примерно 500 м южнее д.16, площадью 41,05 га ( в т.ч.ПИР) | 2014-2017 В.т.ч. 2014 20152016 2017 | 2320,0 2320,0 0 0 0 | - | - | 2320,0 2320,0 0 0 0 | - | - | Администрация Щекинского района ( комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно –транспортному хозяйству , МБУ «УКС Щекинского района») |
| Обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры земельного участка, расположенного по адресу: Тульская область, МО г. Щекино, г. Щекино, ул. Куприянова, примерно 20 м на северо-восток от д.1-а, площадью 0,12 га ( в т.ч. ПИР) | 2014-2017в т.ч. 2014 2015 2016 2017 | 10,0 10,0 0 0 0 | - | - | 10,0 10,0 0 0 0 | - |  | Администрация Щекинского района ( комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно –транспортному хозяйству , МБУ «УКС Щекинского района») |
| Всего по подпрограмме | 2014 -2017 в т.ч 2014 2015 2016 2017 | 2430,0 2430,0 0 0 0 | - | - | 2430,0 2430,0 0 0 0 | - | - |  |

Председатель комитета по вопросам

жизнеобеспечения, строительства и

дорожно-транспортному хозяйству                                                                      Д.А.Субботин

Приложение 10

к муниципальной программе

муниципального образования

Щекинский район

от 12.03.2015 № 3- 399

ПАСПОРТ

подпрограммы «Проведение  ремонтов многоквартирных

домов и зданий  на территории муниципального образования

Щекинский район»  муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»

| Исполнитель Подпрограммы | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района) |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Финансовое управление администрации Щекинского района |
| Цель (цели) подпрограммы | Целью подпрограммы (далее Подпрограмма) является решение социальной проблемы создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, увеличение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при проведении ремонта муниципального жилищного фонда МО Щекинский район. Достижение поставленных целей планируется осуществить в ходе реализации мероприятий Подпрограммы. |
| Задачи подпрограммы | Основными задачами Подпрограммы являются: - проведение ремонтов муниципального жилищного фонда Щекинского района; - установка в муниципальных квартирах г.Щекино индивидуальных приборов учета энергоресурсов. - содержание муниципального жилищного фонда на территории Щекинского района; - оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, по помещениям, находящимся в собственности МО Щекинский район |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Количество муниципального жилья, в котором выполнен ремонт. Доля муниципальных квартир в общей численности, оборудованных индивидуальными приборами учета энергоресурсов. Доля муниципального жилья в числе общего муниципального жилищного фонда МО Щекинский район, по которому заключены договора социального найма. Уровень погашения задолженности пустующих муниципальных квартир Общая площадь муниципальных квартир, за которую выплачиваются взносы на капитальный ремонт. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2017 |
| Объемы финансирования подпрограммы | За счет бюджета МО Щекинский район Всего – 12 929,70 тыс.руб. 2015 год – 4 101,10тыс. руб. 2016 год – 4 258,30тыс. руб. 2017 год – 4 570,30 тыс. руб . |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; повышение эффективности и надежности; выплата взносов за капитальный ремонт муниципальных квартир МО Щекинский район; оборудование муниципальных квартирах МО Щекинский район индивидуальными приборами учета энергоресурсов. |

- Характеристика сферы реализации подпрограммы

- муниципальной программы

Одной из наиболее острых социальных проблем муниципального образования Щекинского района продолжает оставаться состояние жилищного фонда. На 1 января 2015года в среднем процент износа многоквартирного жилого фонда составляет 45%. Около 70% МКД, в том числе муниципальный жилищных фонд, по своему фактическому техническому состоянию требует проведения тех или иных видов капитальных и текущих работ.

Характер проблемы требует концентрации организационно-методических, материально-технических, кадровых и финансовых ресурсов, включая привлечение к финансовому обеспечению ее решения средств собственников помещений, а также средств бюджета муниципального образования  Щекинского района.

Необходимость разработки и реализации Подпрограммы обусловлена социальной остротой проблемы обеспечения безопасных и благоприятных условий проживания граждан, которая требует принятия неотложных мер.

Комплексный программно-целевой подход к решению проблемы позволит осуществить текущий ремонт муниципального жилищного фонда Щекинского района; снизить степень физического износа, провести установку индивидуальных приборов учета энергоресурсов в муниципальных квартирах, , провести оплату взносов за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда.

Применение программно-целевого метода к решению проблемы обеспечения гражданам, проживающим в жилищном фонде с высокой степенью физического износа, жилищных условий, отвечающих установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации Подпрограммы возможны риски, связанные с неэффективным управлением Подпрограммой, которые могут привести к невыполнению целей и задач Подпрограммы, обусловленные:

1) срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;

2) неэффективным использованием ресурсов;

3) нецелевым использованием субсидий из местного бюджета.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Подпрограммы предусматривается:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;

- четкое распределение функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Подпрограммы;

- мониторинг выполнения Подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей, а также мероприятий Программы.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Подпрограммы предусматривается:

1) контроль за ходом выполнения программных мероприятий и

совершенствование механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;

2) четкое распределение функций, полномочий и ответственности

основных исполнителей Подпрограммы;

3) мониторинг выполнения Подпрограммы, регулярный анализ и, при

необходимости, корректировка показателей, а также мероприятий Подпрограммы.

- Цели и задачи подпрограммы

Целью программы является решение социальной проблемы создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, увеличение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при проведении  ремонта муниципального жилищного фонда Щекинского района

Достижение поставленных целей планируется осуществить в ходе реализации мероприятий Подпрограммы (приложение  к Подпрограмме).

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие тактические задачи:

- проведение ремонта муниципального жилищного фонда МО Щекинский район;

- установка в муниципальных квартирах г.Щекино индивидуальных приборов учета энергоресурсов.

- содержание муниципального жилищного фонда и погашение задолженности пустующих муниципальных квартир МО Щекинский район;

- выплата взносов на капитальный ремонт муниципальных квартир;

Для выполнения поставленной задачи планируется при проведении  ремонтов  осуществить следующие виды работ:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

- текущий ремонт крыш;

- погашение задолженности пустующих муниципальных квартир;

- установка в муниципальных квартирах индивидуальных приборов учета энергоресурсов; заключение договоров соцнайма жилья, содержание свободного муниципального жилья;

- оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, по помещениям, находящимся в собственности МО  Щекинский район.

В целях ускорения решения поставленных задач, эффективного проведения жилищной реформы в современных условиях и повышения её социальной направленности необходимо проведение жилищного фонда путем  текущего ремонта в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортное проживание.

Настоящая Подпрограмма подготовлена на основе анализа существующего технического состояния МКД, находящихся на территории муниципального образования Щекинский район и направлена на проведение ремонта и содержания муниципального жилищного фонда МО  Щекинский район.

3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Проведение  ремонтов многоквартирных домов и зданий  муниципального образования Щекинский район» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»

| Наименование мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнитель (соисполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щёкинский район | внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятие 1. Проведение ремонтов муниципального жилищного фонда Щекинского района | 2015- 2017, в том числе: 2015 2016 2017 | 2009,1 350,8 708,3 950,0 |  |  | 2009,1 350,8 708,3 950,0 | - | Администрация Щекинского района ( комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству МКУ ЩГУЖиБ, МБУ «УКС Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству , МКУ ЩГУЖиБ, МБУ «УКС Щекинского района») |
| Мероприятие 2. Установка счетчиков энергоресурсов в муниципальных квартирах МО Щекинский район | 2015- 2017, в том числе: 2015 2016 2017 | 2570,0 1 300,00 700,00 570,00 |  |  | 2570,0 1 300,00 700,00 570,00 |  |  |
| Мероприятие 3. Содержание жилищного фонда Щекинского района. | 2015- 2017, в том числе: 2015 2016 2017 | 1600,3 200,0 600,0 800,3 |  |  | 1600,3 200,0 600,0 800,3 |  |  |
| 3.1. Услуги по заключению договоров социального найма муниципального жилья Щекинского района | 2015- 2017, в том числе: 2015 2016 2017 | 300,0 100,0 100,0 100,0 |  |  | 300,0 100,0 100,0 100,0 |  |  |
| 3.2.Содержание муниципального жилищного фонда и погашение задолженности пустующих муниципальных квартир Щекинского района | 2015- 2017, в том числе: 2015 2016 2017 | 1300,3 100,0 500,0 700,30 |  |  | 1300,3 100,0 500,0 700,30 |  |  |
| Мероприятие 4. Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда | 2015-2017, в т. ч. 2015 2016 2017 | 6750,3 2250,3 2250,0 2250,0 |  |  | 6750,3 2250,3 2250,0 2250,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме: | 2015-2017 | 12929,70 |  |  | 12929,70 |  |  |
|  | 2015 | 4101,10 |  |  | 4101,10 |  |  |
|  | 2016 | 4258,30 |  |  | 4258,30 |  |  |
|  | 2017 | 4570,30 |  |  | 4570,30 |  |  |

4. Перечень показателей результативности и эффективности  подпрограммы

| Цели и задачи подпрограммы | Перечень конечных и непосредственных показателей |  | Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение) | Значение показателей по годам реализации подпрограммы |  |  |  | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Цель: решение социальной проблемы создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, увеличение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при проведении ремонта муниципального жилищного фонда МО Щекинский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Проведение ремонтов муниципального жилищного фонда МО Щекинский район | Количество муниципального жилья, в котором выполнен ремонт, ед | 0 |  | 2 | 6 | 8 |  | 8 |
| Задача 2. Установка в муниципальных квартирах МО Щекинский район индивидуальных приборов учета энергоресурсов. | Доля муниципальных квартир в общей численности, оборудованных индивидуальными приборами учета энергоресурсов , % | 0 |  | 40 | 80 | 100 |  | 100 |
| Задача 3. Содержание муниципального жилищного фонда на территории МО Щекинский район | Доля муниципального жилья в числе общего муниципального жилищного фонда МО Щекинский район, по которому заключены договора социального найма, % | 0 |  | 40 | 80 | 100 |  | 100 |
|  | Уровень погашения задолженности пустующих муниципальных квартир, % | 0 |  | 40 | 60 | 100 |  | 100 |
| Задача 4. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, по помещениям, находящимся в собственности МО г.Щекино Щекинского района | Общая площадь муниципальных квартир, за которую выплачиваются взносы на капитальный ремонт, кв. м. | 0 |  | 36906,4 | 36799,2 | 36799,2 |  | 36799,2 |

5. Общая потребность в ресурсах подпрограммы

| Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма | «Проведение ремонтов многоквартирных домов и зданий муниципального образования Щекинский район» | Всего: | 12 929,7 | 4101,1 | 4258,3 | 4570,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  | бюджет Тульской области | - |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО Щекинский район | 12929,7 | 4101,1 | 4258,3 | 4570,3 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

6. Механизмы  реализации Программы

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется администрацией муниципального образования Щёкинский район и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Подпрограммой мероприятий.

Основными задачами исполнителей Подпрограммой является:

- рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий Программы и предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов реализации Программы;

- выявление технических и организационных проблем в ходе реализации Подрограммы и разработка предложений по их решению;

- предоставление исполнителем Подпрограммы отчетов срок до 1февраля года, следующего за отчетным, о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы на утверждение главе администрации муниципального образования Щекинский район.

Муниципальный заказчик Подпрограммы с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата Подпрограммы, механизм реализации Подпрограммы, состав исполнителей мероприятий Подпрограммы.

Председатель комитета

по вопросам жизнеобеспечения,

строительства и

дорожно-транспортному хозяйства

администрации Щекинского района                                       Д.А.Субботин