****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 13.04.2023 | № 4 – 460 |

**Об утверждении плана превентивных поддерживающих**

**мероприятий (дорожной карты) аварийных жилых домов,**

**требующих первоочередного расселения**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по обеспечению безопасности проживающих в авариных домах граждан согласно приложению.

2. Постановление разместить на официальном Портале муниципального образования Щекинский район.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 07.04.2023.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Щёкинский район** |  | **А.С. Гамбург** |

|  |
| --- |
| Приложениек постановлению администрациимуниципального образованияЩекинский районот 13.04.2023 № 4 – 460 |

**ПЛАН**

 **организационных мероприятий (дорожная карта) по обеспечению безопасности граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде**

| **Наименование предприятия** | **Срок реализации** | **Ответственные исполнители** | **Ожидаемый результат** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведение аудита аварийных домов для выявления конструктивов, требующих проведения превентивных поддерживающих мероприятий  | 07.04.2023 | Администрация Щекинского района,МКУ «УКС» | Обеспечение реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| 2. Сформировать перечень работ, определив потребность в денежных средствах на указанные цели | 10.04.2023 | Администрация Щекинского района,МКУ «УКС» | Обеспечение реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| 3. Подготовить письмо в министерство строительства Тульской области об оказании финансовой помощи на проведение превентивных поддерживающих мероприятий в аварийных жилых домах  | 17.04.2023 | Администрация Щекинского района | Обеспечение реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| 4. Подготовить письмо в министерство строительства Тульской области об оказании финансовой помощи на расселение критичных аварийных домов | 17.04.2023 | Администрация Щекинского района | Обеспечение реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| 5. Подготовить адресный список муниципального жилья для перевода в маневренный жилищный фонд  | 30.04.2023 | Администрация Щекинского района | Обеспечение реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| 6. Провести мероприятия для приведения маневренного жилья в надлежащее состояние | 31.08.2023 | Администрация Щекинского района | Обеспечение реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_