| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование р.п. Первомайский Щекинского района |  |
| Администрация |  |
| Постановление |  |
| от «09» сентября 2025 года | № 210 |

О внесении изменений в постановление администрации МО р.п. Первомайский от 23.10.2024 №258 «Об утверждении муниципальной программ «Об утверждении муниципальной программы «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Собрания депутатов  МО р.п. Первомайский от 11 декабря 2024 года №29-78 «О бюджете муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», Постановлением администрации МО р.п. Первомайский от 18.11.2015 №284 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района», руководствуясь Уставом муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, администрация муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 	Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района от 23.10.2024 № 258 «об утверждении муниципальной программы «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района» (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Первомайские вести», разместить на официальном сайте МО р.п. Первомайский Щекинского района и в сетевом издании «Щекинский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации

МО р.п. Первомайский                      			      И. И. Шепелёва

Приложение 1

к постановлению администрации

МО р.п. Первомайский

от «09» сентября 2025 года № 210

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ПЕРВОМАЙСКИЙ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА»

## ПАСПОРТ

муниципальной программы «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ; Правила благоустройства территории муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, утвержденные решением Собрания депутатов МО р.п. Первомайский от 07.10.2015 № 15-79 |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района |
| Основной разработчик | Муниципальное казенное учреждение «Первомайское учреждение жизнеобеспечения и благоустройства» |
| Основные цели и задачи | - организация и проведение мероприятий по благоустройству и озеленению территории МО р.п. Первомайский; - создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для жизни, здоровья и досуга населения муниципального образования |
| Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы | Бюджет МО р.п. Первомайский, объем финансирования всего по программе 376 801 090,95 рублей, в том числе: 2025 год – 180 558 770,58 рублей 2026 год – 113 037 903,19 рублей 2027 год – 115 547 437,39 рублей |
| Программно-целевые инструменты программы: перечень подпрограмм муниципальной программы и основных мероприятий | Подпрограмма 1: «Содержание автомобильных дорог общего пользования, придомовой территории, тротуаров и системы обеспечения их функционирования на территории МО р.п. Первомайский» в 2025 году – 54 248 054,12 рублей. в 2026 году – 45 801 029,04 рублей. в 2027 году – 45 855 350,88 рублей Подпрограмма 2: «Содержание и ремонт уличного освещения на территории МО р.п. Первомайский» в 2025 году – 9 761 025,00 рублей. в 2026 году – 9 955 050,00рублей в 2027 году – 10 153 926,00 рублей Подпрограмма 3: «Организация и проведение мероприятий по благоустройству и озеленению на территории МО р.п. Первомайский» в 2025 году – 89 842 584,90 рублей. в 2026 году – 24 298 209,82 рублей. в 2027 году – 22 975 167,19 рублей. Подпрограмма 4: «Обеспечение деятельности МКУ «ПУЖиБ» в 2025 году 26 707 106,56 рублей. в 2026 году – 32 983 614,33 рублей. в 2027 году – 36 562 993,32 рублей |
| Срок реализации программы | Срок реализации Программы – 2025, 2026, 2027 годы. |
| Исполнители | Администрация МО р.п. Первомайский, организации жилищно-коммунального комплекса, МКУ «ПУЖиБ» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для жизни, здоровья и досуга населения муниципального образования; -повышение уровня благоустройства, улучшение санитарного состояния территории; -увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений; -надежность работы уличного освещения. |

Введение

Муниципальная целевая программа «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района» предусматривает организацию и проведение мероприятий по благоустройству и озеленению на территории МО р.п. Первомайский. Программа направлена на создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для жизни, здоровья и досуга населения муниципального образования.

- Характеристика проблемы

Территория МО р.п. Первомайский Щекинского района предоставляет собой отрасль инженерной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека. В её состав входят предприятия жилищно-коммунального комплекса. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Правилами благоустройства территории муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, утвержденными решением Собрания депутатов МО р.п. Первомайский от 07.10.2015 № 15-79, на территории МО р.п. Первомайский должны проводиться мероприятия по благоустройству и озеленению.

Проблемные вопросы по данным направлениям:

- увеличение количества аварийных деревьев;

- образование несанкционированных свалок;

- уменьшение зеленых насаждений в связи с проведением спиливания аварийных деревьев;

-порча (поломка) детских игровых площадок, лавок, урн для сбора мусора;

-неудовлетворительное состояние дорог дворовых территорий;

-большой износ проводов и опор линий электропередач уличного освещения.

2. Перечень направлений и работ по реализации Программы

Основными направлениями Программы являются:

- организация и проведение мероприятий по благоустройству территории МО р.п. Первомайский:

- спиливание аварийных деревьев;

- посадка деревьев лиственных и хвойных пород;

- санитарная уборка территории, уборка несанкционированных свалок;

- ремонт детских площадок, установка и ремонт лавок, урн для сбора мусора;

- ремонт центральных автодорог, дворовых дорог, тротуаров;

- содержание и ремонт уличного освещения на территории муниципального образования: замена проводов, аварийных опор ЛЭП.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств местного бюджета. Объем финансирования на:

2025 год – 180 558 770,58 рублей

2026 год – 113 033 513,04 рублей

2027 год – 115 542 877,69 рублей

4. Организационно-экономический и финансовый механизм управления Программой

Механизм реализации Программы осуществляется Заказчиком. К участию в реализации привлекаются организации коммунального комплекса.

Управление Программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных программой мероприятий.

Заказчик осуществляет корректировку Программы и затрат на её осуществление с учетом выделенных на её реализацию бюджетных средств. Текущее управление осуществляет заместитель главы администрации МО р.п. Первомайский.

5. Социально-экономическая эффективность

Реализация Программы позволит провести мероприятия по благоустройству и озеленению территории поселка, ремонту центральных автодорог, дворовых дорог, тротуаров, создать условия для благоприятных, комфортных и безопасных условий для жизни, здоровья и досуга населения муниципального образования.

Перечень мероприятий Программы

| Содержание мероприятий | Объем финансирования, рубль |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Подпрограмма 1: «Содержание автомобильных дорог общего пользования, придомовой территории, тротуаров и системы обеспечения их функционирования на территории МО р.п. Первомайский» | 54 248 054,12 | 45 801 029,04 | 45 855 350,88 |
| Ремонт дорог | 41 685 548,63 | 32 901 029,04 | 26 545 285,74 |
| Ремонт тротуаров | 1 725 505,49 | 0,00 | 5 260 065,14 |
| Содержание автомобильных дорог и тротуаров | 8 137 000,00 | 10 100 000,00 | 11 000 000,00 |
| Изменение дислокации дорожного движения | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Установка и обслуживание объектов дорожной инфраструктуры | 2 650 000,00 | 2 750 000,00 | 3 000 000,00 |
| Подпрограмма 2: «Содержание и ремонт уличного освещения на территории МО р.п. Первомайский» | 9 761 025,00 | 9 955 050,00 | 10 153 926,00 |
| Оплата потребляемой электроэнергии на уличное освещение | 7 761 025,00 | 7 955 050,00 | 8 153 926,00 |
| Оперативно-диспетчерское управление, аварийное обслуживание установок наружного освещения. | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Подпрограмма 3:«Организация и проведение мероприятий по благоустройству и озеленению на территории МО р.п. Первомайский» | 89 842 584,90 | 24 298 209,82 | 22 975 167,19 |
| Разработка проектной документации, в том числе проведение конкурсов | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 |
| Спиливание деревьев с удалением пней | 1 439 010,98 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| Организация сбора вывоза мусора | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Содержание мест массового отдыха. | 58 578 755,58 | 8 079 493,01 | 5 057 890,62 |
| Приобретение, установка и обслуживание детского игрового оборудования | 9 109 015,80 | 898 716,81 | 1 997 276,57 |
| Ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за счет МБТ ТО – установка детской площадки по адресу: п. Первомайский, ул. Пролетарская, д.11) | 4 903 072,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по озеленению территории | 11 292 730,54 | 10 200 000,00 | 10 300 000,00 |
| Приобретение, поставка и обслуживание светодиодных конструкций | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| Иные мероприятия в области благоустройства | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Подпрограмма 4:«Обеспечение деятельности МКУ «ПУЖиБ» | 26 707 106,56 | 32 983 614,33 | 36 562 993,32 |
| Расходы на обеспечение деятельности МКУ «ПУЖиБ» | 26 707 106,56 | 32 983 614,33 | 36 562 993,32 |
| ИТОГО | 180 558 770,58 | 113 037 903,19 | 115 547 437,39 |

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей результативности и эффективности реализации муниципальной программы

«Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района»

| Цели и задачи муниципальной программы | Перечень конечных и непосредственных показателей (индикаторов) | Фактическое значение показателя на момент разработки муниципальной программы (базисное значение) | Значение показателей по годам реализации муниципальной программы |  |  | Плановое значение показателя на день окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| Подпрограмма 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования, придомовой территории, тротуаров и системы обеспечения их функционирования на территории МО р.п. Первомайский» |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Обеспечение безопасности дорожного движения, создание комфортных условий для жителей поселка |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения | % | 87 | 89 | 91 | 95 | 100 |
| Задача 2 Содержание автомобильных дорог и тротуаров | % | 89 | 90 | 92 | 96 | 100 |
| Задача 3 Содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры | % | 87 | 90 | 95 | 96 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт уличного освещения на территории МО р.п. Первомайский» |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Создание условий для бесперебойной работы уличного освещения поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Оплата потребляемой электроэнергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2 Техническое обслуживание и ремонт уличного освещения – оперативно-диспетчерское управление, аварийное обслуживание установок наружного освещения |  |  |  |  |  |  |
| - замена проводов ЛЭП на кабель СИП; | % | 60 | 80 | 90 | 93 | 100 |
| - замена перегоревших светильников; | % | 70 | 80 | 90 | 94 | 100 |
| - замена аварийных опор ЛЭП. | % | 65 | 75 | 90 | 94 | 100 |
| Подпрограмма 3 «Организация и проведение мероприятий по благоустройству и озеленению на территории МО р.п. Первомайский» |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Повышение уровня благоустройства, создание комфортных условий для отдыха населения. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Опиловка и спиливание аварийных деревьев. | % | 80 | 90 | 92 | 95 | 100 |
| Задача 2 Ремонт и обслуживание детского игрового и спортивного оборудования | % | 82 | 89 | 90 | 94 | 100 |
| Задача 3 Благоустройство общественных зон | % | 80 | 85 | 96 | 98 | 100 |
| Цель 2 Улучшение санитарного содержания территории поселения. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Сбор и вывоз мусора, несанкционированных свалок. | % | 90 | 95 | 97 | 98 | 100 |
| Цель 3 Увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Озеленение территории: посадка цветов, деревьев, кустарников. | % | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности МКУ «ПУЖиБ» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района» 2025, 2026, 2027 годов

| Наименование ресурсов | Ед. изм. | Всего | Объем потребности в финансовых ресурсах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе по годам реализации |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Финансовые ресурсы | Рублей | 409 144 111,16 | 180 558 770,58 | 113 037 903,19 | 115 547 437,39 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | Рублей | - | - | - | - |
| Региональный бюджет | Рублей | 4 903 072,00 | 4 903 072,00 | - | - |
| Местный бюджет | Рублей | 404 241 039,16 | 175 655 698,58 | 113 037 903,19 | 115 547 437,39 |
| Иные источники | Рублей | - | - | - | - |