Тульская область

Муниципальное образование

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«20» ____02______ 2014 г.                          №2-233

О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод 
в период весеннего половодья в 2014 году

В целях обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод 
в 2014 году на территории Щёкинского района, безопасности населения, проживающего в районах, подвергающихся угрозе затопления, и обеспечения их жизнедеятельности, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании ст.42 Устава муниципального образования Щекинский район администрация Щекинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Щёкинского района в 2014 г. (Приложение 1).

2. Утвердить состав районной противопаводковой комиссии (Приложение 2).

3. Утвердить Положение о районной противопаводковой комиссии (Приложение 3).

4. Утвердить Перечень сил и средств местного звена муниципального образования Щекинский район, привлекаемых на противопаводковые мероприятия. (Приложение 4).

5. Финансовому управлению администрации Щёкинского района произвести выделение денежных средств, необходимых для проведения мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в период прохождения паводковых вод, в рамках муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Щекинского района», утвержденной постановлением администрации Щекинского района от 16.01.2014г. № 1-38.

6. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Щекинского района, руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности организовать выполнение мероприятий в соответствии с Планом мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Щекинского района в 2014 г.

7. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Щекинский район от 12.03.2013 г. № 3-275 
«О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья в 2013 году».

8. Настоящее постановление разместить на официальном Портале 
МО Щекинский район.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Щёкинского района Петрухина И.А.

10. Постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава администрации Щекинского района | Н. Н. Свиридов |
| --- | --- |

Согласовано:

В. Н. Никитин

В. Е. Калинкин

А. М. Максимов

И. А. Петрухин

Л. Н. Комиссарова

С. В. Кремнева

В. С. Кожевников

Л. И. Холина

Исп. Долгополова Н.В.

Тел. 5-62-07

Приложение 1

к постановлению администрации

Щекинского района

от 20.02.2014 г. № 2-233

План мероприятий
по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод 
на территории Щёкинского района в 2014 г.

| № п/п | Мероприятия | Даты проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оценка обстановки, которая может сложиться на территории муниципального образования в период весеннего половодья | до 07.03.2014 | Главы администраций муниципальных образований: г. Советск, Крапивенское, Яснополянское, Лазаревское, Костомаровское, Ломинцевское (по согласованию) |
| 2. | Разработка плана практических мероприятий по контролю за уровнем паводковых вод на опасных участках, своевременного оповещения населения, эвакуации (отселения) людей и материальных ценностей из мест возможных затоплений, обеспечения устойчивости функционирования объектов экономики в период прохождения весеннего половодья, с последующим представлением его в отдел по ГО, ЧС и охране окружающей среды администрации Щекинского района | до 07.03.2014 | Главы администраций муниципальных образований: г. Советск, Крапивенское, Яснополянское, Лазаревское, Костомаровское, Ломинцевское (по согласованию) |
| 3. | Проведение необходимых расчетов в потребности сил и средств, привлекаемых к противопаводковым мероприятиям. Определение мест их дислокации. Заключение договоров об организации переправ в местах нарушения транспортного сообщения с воинскими частями и организациями | до 07.03.2014 | Главы администраций муниципальных образований: г. Советск, Крапивенское, Яснополянское, Лазаревское, Костомаровское, Ломинцевское (по согласованию) |
| 4. | Организация взаимодействия с ГИМС ГУ МЧС России по Тульской области по порядку применения плавающих средств в местах возможных затоплений | до 07.03.2014 | Отдел по ГО, ЧС и ООС |
| 5. | Проведения обследования гидротехнических сооружений. Временное закрепление бесхозяйных ГТС за эксплуатирующими организациями с назначением ответственных лиц за пропуск половодья. Проведение максимально возможной предполоводной сработки прудов, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии, создание резерва материально-технических средств для предупреждения и ликвидации возможных аварий в соответствии со складывающейся обстановкой, проведение комплекса инженерных мероприятий по усилению дамб в наиболее опасных местах | до 10.03.2014 | Главы администраций муниципальных образований: г. Советск, Крапивенское, Яснополянское, Лазаревское, Костомаровское (по согласованию) |
| 6. | Проверка состояния автодорог и мостов в районах возможных подтоплений и принятие мер по обеспечению безопасности движения | до 07.03.2014 | Главы администраций муниципальных образований: г. Советск, Крапивенское, Яснополянское, Лазаревское, Костомаровское (по согласованию) |
| 7. | Во взаимодействии с руководителями организаций оптовой и розничной торговли создание запасов продовольствия, воды, предметов первой необходимости в населенных пунктах, где возможно нарушение транспортного сообщения в период паводка | До начала паводка | Глава администрации муниципального образования Крапивенское (по согласованию) |
| 8. | Корректировка и утверждение установленным порядком алгоритма действий дежурно-диспетчерских служб при угрозе подтопления (затопления) с учетом подъема воды на реках и водоемах | до 07.03.2014 | МКУ «ЕДДС Щекинского района» |
| 9. | Обеспечение своевременного оповещения населения о возможных местах затопления автодорог и искусственных сооружений, а также возможных объездных маршрутах. | до начала паводка | Глава администрации муниципального образования Крапивенское (по согласованию) |
| 10. | Уточнение списков жителей, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), проведение адресной работы с населением, проживающим в этих зонах, особенно с одинокими, престарелыми, а также многодетными семьями, закрепление за ними, при необходимости, социальных работников (граждан) для оказания помощи. Уточнение сведений о гражданах, которые отказываются от эвакуации в период ухудшения паводковой обстановки в пункты временного размещения и переезжают к родственникам, или иным гражданам. Определение пунктов временного размещения для эвакуируемого из мест возможных затоплений населения. | до 07.03.2014 | Главы администраций муниципальных образований: г. Советск, Крапивенское, Яснополянское, Лазаревское, Костомаровское (по согласованию) |
| 11. | Организовать заключение договоров с предприятиями, имеющими на балансе автомобильную технику для привлечения ее (при необходимости) для эвакуации населения из мест возможных затоплений к местам временного размещения. | до 17.03.13г. | Главы администраций муниципальных образований: г. Советск, Крапивенское, Яснополянское, Лазаревское, Костомаровское (по согласованию) |
| 12. | Обеспечение готовности учреждений здравоохранения по своевременному оказанию медицинской помощи, наличие медикаментов и средств оказания первой медицинской помощи в населенных пунктах, с которыми возможно нарушение транспортного сообщения. Составление графика дежурства бригад медицинской службы, задействованных на период паводка. | до 07.03.2014 | Главный врач ГУЗ «Щекинская районная больница» (по согласованию) |
| 13. | Создание необходимых резервов материальных ресурсов для восстановления автодорог и искусственных сооружений в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | до 07.03.2014 | ГУП ТО ЩДРСФ «Тулаавтодор» (по согласованию) |
| 14. | Обеспечение готовности аварийно-диспетчерских служб и аварийно-ремонтных бригад к реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные подтоплением жилых домов | до 07.03.2014 | Руководители жилищно-коммунальных хозяйств Щекинского района (по согласованию) |
| 15. | Организация работы средств массовой информации по достоверному информированию населения о прогнозе и прохождении весеннего половодья | до 07.03.2014 | отдел по ГО, ЧС и ООС, МКУ «ЕДДС Щекинского района», редактор газеты «Щекинский вестник» (по согласованию) |
| 16. | Принятие мер по повышению надежности электроснабжения населенных пунктов и социально-значимых объектов, попадающих в зону затопления (подтопления) | до 01.03.2014 | ОАО «Щекинская городская электросеть», Щёкинские районные электросети «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Тулэнерго ПО Тульские электрические сети» (по согласованию) |
| 17. | Проведение мероприятий по обеспечению контроля за санитарно-гигиенической и противоэпидемической обстановкой в зонах подтопления | в течение паводкового периода | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Щёкинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Щекино» (по согласованию) |
| 18. | Предоставление своевременной и достоверной информации в период прохождения весеннего половодья о сложившейся паводковой обстановке в ГУ МЧС России по Тульской области (через ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области | ежедневно с 6.00 час. до 9.00 час. в течение паводкового периода | МКУ «ЕДДС Щекинского района», отдел по ГО, ЧС и ООС, главы администраций муниципальных образований: г. Советск, Крапивенское, Яснополянское, Лазаревское, Костомаровское (по согласованию) |
| 19. | Оперативное принятие мер по ограничению движения транспорта и пешеходов по затопляемым искусственным сооружениям с установкой технических средств и запрещающих знаков | в течение паводкового периода | ГУП ТО ЩДРСФ «Тулаавтодор» (по согласованию), ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию) |
| 20. | Принятие мер по обеспечению беспрепятственного проезда транспортных средств и движения пешеходов по объездным дорогам, в районах затопляемых искусственных сооружений. Обозначение путей объезда и мест затопления соответствующими дорожными знаками | в течение паводкового периода | ГУП ТО ЩДРСФ «Тулаавтодор» (по согласованию), ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию) глава администрации муниципального образования Крапивенское (по согласованию) |
| 21. | Оперативное принятие мер по восстановлению движения транспорта и пешеходов с демонтажем технических средств и запрещающих знаков, используемых в период запрещения движения | после завершения периода весеннего половодья | ГУП ТО ЩДРСФ «Тулаавтодор» (по согласованию), ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию), глава администрации муниципального образования Крапивенское (по согласованию) |
| 22. | Организация учебного процесса в образовательных учреждениях, расположенных в населенных пунктах, с нарушением транспортного сообщения, с учетом обеспечения безопасности учащихся и педагогов, а также проведение занятий по безопасности поведения на водоемах в период весеннего половодья | в течение паводкового периода | Комитет по образованию администрации Щекинского района |
| 23. | Обеспечение устойчивой работы средств связи и оповещения в муниципальных образованиях, попадающих в зону возможного затопления (подтопления) | в течение паводкового периода | МЦТЭТ г. Щекино Тульского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию) |
| 24. | Обеспечение охраны общественного порядка и патрулирование переправ в муниципальных образованиях, попадающих в зону возможного затопления (подтопления) | в течение паводкового периода | ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию) |
| 25. | Планирование финансирования материально - технического обеспечения противопаводковых мероприятий. Заключение необходимых договоров | до 15.03.2014 | Отдел ГО, ЧС и ООС, финансовое управление, сектор муниципального заказа администрации Щекинского района |
| 26. | ## Подготовка и проведение заседания КЧС и ОПБ администрации Щёкинского района по подготовке к паводковому периоду в 2014 году, участие в заседании КЧС и ОПБ администрации Тульской области | по решению председателя КЧС и ОПБ | Отдел по ГО, ЧС и ООС |
| 27. | Подготовка мест размещения пожарных на отрезаемой территории в н.п. Орлово, заключение договора. Заключение договоров с физическими лицами на ежедневные замеры уровня воды в р.Упа (н.п. Никольское, н.п. Орлово), мониторинга паводковой обстановки | до 17.03.2014 | глава администрации муниципального образования Крапивенское (по согласованию) |
| 28. | Подготовка мест размещения спасателей ОПСС и техники администрации Щёкинского района в н.п. Крапивна. Заключение договоров на осуществление питания спасателей на период паводка | до 17.03.2014 | глава администрации муниципального образования Крапивенское (по согласованию) |
| 29. | Организация и обеспечение безопасной работы лодочных переправ в период их эксплуатации. Определение режима их работы | в период паводка | глава администрации муниципального образования Крапивенское (по согласованию), отдел по ГО, ЧС и ООС |
| 30. | Организация и проведение разъяснительной работы среди населения по правилам поведения в зонах возможного затопления. Достоверное информирование и своевременное оповещение населения о паводковой обстановке | перед паводком | Главы администраций муниципальных образований: г. Советск, Крапивенское, Яснополянское, Лазаревское, Костомаровское (по согласованию) |
| 31. | Разработка и предоставление в отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района графика наполнения и сработки (с указанием сроков и объемов сработки) водохранилища | до 17.03.2014 | Технический директор ПП «Щёкинская ГРЭС» филиала ОАО «Квадра» - «Центральная генерация» (по согласованию) |
| 32. | Предоставление информации в МКУ «ЕДДС Щекинского района» по наполнению и сработке водохранилища (объем сброса за сутки, отметки верхнего и нижнего бьефа, объем водохранилища) | ежедневно с 6.00 час. до 9.00 час. в период прохождения паводка | Технический директор ПП «Щёкинская ГРЭС» филиала ОАО «Квадра» - «Центральная генерация» (по согласованию) |
| 33. | Осуществление взаимодействия и подготовка информации в: - Приокское управление Ростехнадзора (по гидротехническим сооружениям); - ГУ МЧС России по Тульской области (по вопросам подготовки и проведения противопаводковых мероприятий в Щёкинском районе) | по запросам | Отдел по ГО ЧС и ООС |
| 34. | Работа с предприятиями и организациями, входящими в местное звено ТП РСЧС Щекинского района и привлекаемыми на противопаводковые мероприятия | по запросам | Отдел по ГО, ЧС и ООС, МКУ «ЕДДС Щекинского района» |

| Начальник отдела по ГО, ЧС и ООС администрации Щёкинского района | Л. Н. Комиссарова |
| --- | --- |

Приложение 2

к постановлению администрации

Щекинского района

от 20.02.2014 г. № 2-233

# С О С Т А В 
районной противопаводковой комиссии

| Председатель комиссии | ### - заместитель главы администрации Щёкинского района – председатель КЧС и ОПБ |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии | - начальник отдела по ГО ЧС и ООС администрации Щёкинского района; |
| ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: |  |
|  | - начальник финансового управления администрации Щёкинского района; |
|  | - председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортного хозяйства администрации Щёкинского района; |
|  | - директор МКУ «ЕДДС Щёкинского района» (по согласованию); |
|  | - начальник ФГКУ «2-ой отряд ОФПС по Тульской области» (по согласованию); |
|  | - управляющий филиалом в г. Щекино ОАО «Газпром газораспределение г. Тула» (по согласованию); |
|  | - начальник ГУП ТО ЩДРСФ «Тулаавтодор» (по согласованию); |
|  | - начальник МЦТЭТ г. Щекино Тульского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию); |
|  | - начальник ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию); |
|  | - главный врач ГУЗ «Щекинская районная больница» (по согласованию); |
|  | - начальник Щёкинских районных электросетей «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Тулэнерго ПО Тульские электрические сети» (по согласованию); |
|  | - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах (по согласованию). |

| Начальник отдела по ГО, ЧС и ООС администрации Щёкинского района | Л. Н. Комиссарова |
| --- | --- |

Приложение 3

к постановлению администрации

Щекинского района

от 20.02.2014 г. № 2-233

# ПОЛОЖЕНИЕ 
о районной противопаводковой комиссии

Общие положения

1. Районная противопаводковая комиссия (далее - Комиссия) является временным координирующим органом местного звена территориальной подсистемы РСЧС, создаваемая на период прохождения весеннего половодья.

2. Комиссия предназначена для организации работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба в случае их возникновения и ликвидации их последствий в период весеннего паводка.

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательными актами Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями Правительства Тульской области, постановлениями главы администрации Щёкинского района и настоящим положением.

### 4. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством заместителя главы администрации – председателя КЧС и ОПБ администрации Щкинского района.

Основные задачи комиссии

Основными задачами комиссии являются:

- координация деятельности администраций городских и сельских поселений, предприятий, организаций и учреждений Щекинского района независимо от формы собственности, по выполнению комплекса противопаводковых мероприятий с целью безаварийного пропуска весеннего половодья;

- организация аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с последствиями пропуска паводковых вод и весеннего половодья, руководство действиями по ликвидации последствий ЧС;

- осуществление контроля за подготовкой и готовностью сил и средств местного звена территориальной подсистемы РСЧС, привлекаемых на противопаводковые мероприятия;

- осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением противопаводковых мероприятий;

Права комиссии

Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:

- заслушивать на своих заседаниях глав администраций городских и сельских поселений, руководителей организаций, предприятий, учреждений, о ходе подготовки к пропуску весеннего половодья;

- запрашивать и получать от администраций городских и сельских поселений, объектов экономики, учреждений и организаций сведения, необходимые для работы комиссии;

- принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные для выполнения главами администраций городских и сельских поселений, предприятиями, организациями и учреждениями независимо от форм собственности;

- рассматривать обращения глав администраций по вопросу выделения денежных средств и материально-технических ресурсов из районного бюджета на предупреждение и ликвидацию разрушительных последствий паводка.

Организация работы комиссии

Работа комиссии осуществляется в соответствии с Планом по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Щёкинского района, утверждённым настоящим постановлением.

| Начальник отдела по ГО, ЧС и ООС администрации Щёкинского района | Л. Н. Комиссарова |
| --- | --- |

Приложение 4

к постановлению администрации

Щекинского района

от 20.02.2014 г. № 2-233

Перечень

сил и средств местного звена муниципального образования Щекинский район, 
привлекаемых на противопаводковые мероприятия

| № п/п | Наименование организации выделяющей силы и средства | Ответственное лицо/ контактный телефон | Количество |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | л/состава/чел. | техники/ед. |  |
| 1. | Щекинский ДРСФ ГУ ТО «Тулаавтодор» | главный механик Липатов О.Л. 89807791507 | 7 | автогрейдер/1 погрузчик/1 автосамосвал/1 |  |
| 2. | ОМВД России по Щекинскому району | заместитель начальника полиции Гостомыслов С.Е. 5-53-00, 89065393466 | 6 | 3 |  |
| 3 | Филиал ОАО «Газпром газораспределение Тула» в г. Щекино | главный инженер Клочков В.В. 89036594604 | 5 | автомобиль УАЗ/1 | аварийная бригада ЦАДС тел.5-39-30, начальник службы Кравчук А.А. тел. 89038416578 |
|  | Советская газовая служба | начальник службы Ермакова Н. Б. 89030387782 | 4 | автомобиль УАЗ/1 | аварийная бригада 7-43-49 |
|  | Крапивенская газовая служба | начальник службы Панькин В.П. 89036975015 | 4 | автомобиль УАЗ/1 | аварийная бригада 7-12-44 |
| 4. | ГУЗ «Щекинская районная больница – филиал №5» | Заведующая филиалом Слугина М.Н. 71-1-13 89105825830 | 3 | автомобиль УАЗ/1 |  |
| 5. | ОПСС ГУ Тульской области «Управление противопожарной службы» | Буслаев П.Е. 89051108084 | 6 | лодка моторная «Казанка»/1 |  |
| 6. | ФГКУ «2-ОФПС по Тульской области» | Карпухин Г.В. 892075600 Судьин Д.А. 89038457403, 89308953762 | 3 | 1 | оперативная группа (контроль переправ) |
|  | ПЧ-70 ФГКУ «2-ОФПС» | Бездетнов Л. И. тел. 89207560082 | 3 | 1 | машина выставляется в н.п. Орлово |
|  | ПЧ-31 ФГКУ «2-ОФПС» | ЦППС тел. 4-12-41 | 4 | 1 | резерв |
| 7. | Щекинские районные электросети | Петрухин А.Ю. 89101548969 | 4 | автомобиль УАЗ/1 |  |

| Начальник отдела по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района |  | Л. Н. Комиссарова |
| --- | --- | --- |