Тульская область

Муниципальное образование

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.03.2013 г.		            № 3-275

О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод 
в период весеннего половодья в 2013 году

В целях обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод 
в 2013 году на территории Щёкинского района, безопасности населения, проживающего в районах, подвергающихся угрозе затопления, и обеспечения их жизнедеятельности, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании ст.42 Устава муниципального образования Щекинский район администрация Щекинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав районной противопаводковой комиссии (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о районной противопаводковой комиссии (Приложение 2).

3. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Щёкинского района в 2013 г. (Приложение 3).

4. Утвердить Перечень сил и средств местного звена муниципального образования Щекинский район, привлекаемых на противопаводковые мероприятия. (Приложение 4).

5. Возложить на районную противопаводковую комиссию координацию работ по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод, ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком.

6. Финансовому управлению администрации Щёкинского района произвести выделение денежных средств, необходимых для превентивных противопаводковых мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территории Щекинского района на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации Щекинского района от 09.11.2012г. № 11-1347.

7. Рекомендовать директору МКУ «ЕДДС Щекинского района»:

7.1. обеспечить не менее двух раз в сутки представление мониторинга паводковой обстановки в ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области» к 10.00 и 17.00. В случае резкого изменения обстановки – немедленно;

7.2. организовать взаимодействие со всеми федеральными структурами на территории Щёкинского района относительно координации действий в период половодья;

8. Отделу по ГО, ЧС и охране окружающей среды администрации Щекинского района:

8.1. организовать взаимодействие с Государственной инспекцией по маломерным судам Главного управления МЧС России по Тульской области по проведению технического освидетельствования плавающих средств и организуемых переправ;

8.2. организовать взаимодействие с муниципальными образованиями, подвергающимися подтоплению, в целях осуществления постоянного контроля за развитием паводковой обстановки и своевременного принятия соответствующих мер при ее осложнении;

8.3. обеспечить готовность сил и средств МЗ ТП РСЧС Щекинского района, предназначенных для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья;

8.4. обеспечить контроль за переправами и жизнеобеспечением задействованных лиц;

8.5. до 15.03.2013 г. совместно с администрациями муниципальных образований организовать выезд на осмотр мест возможных подтоплений (затоплений) и беседу с населением;

8.6. до 15.03.2013 г. заключить договор на поставку топлива марки АИ-92 для плавсредств в требуемых количествах на паводковый период, в лимите муниципального контракта поставки топлива при чрезвычайных ситуациях на территории Щёкинского района на март, апрель;

8.7. выполнить в полном объёме другие практические мероприятия «Плана мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Щёкинского района в 2013г.» с предоставлением отчётов о выполнении председателю КЧС и ОПБ администрации Щёкинского района.

9. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Крапивенское, Костомаровское, Лазаревское, Ломинцевское, г. Советск:

9.1. оценить обстановку, которая может сложиться на территории муниципального образования в период весеннего половодья 2013 года при наиболее опасном сценарии развития событий;

9.2. разработать практические мероприятия по контролю за уровнем паводковых вод на опасных участках, своевременному оповещению населения, эвакуации людей и материальных ценностей из мест возможных затоплений, обеспечения устойчивости функционирования экономики муниципального образования в период прохождения весеннего половодья 2013 года;

9.3. обеспечить реализацию мероприятий по пропуску паводковых вод на территории Щекинского района в 2013 году, в соответствии с решением КЧС и ОПБ администрации Щекинского района.

9.4. провести необходимые расчеты в потребности сил и средств, определить места их дислокации;

9.5. провести комплекс превентивных мероприятий по недопущению подтопления источников питьевого водоснабжения паводковыми водами;

9.6. проверить готовность бесхозяйных и аварийных гидротехнических сооружений к пропуску половодья;

9.7. провести комплекс превентивных мероприятий на бесхозяйных гидротехнических сооружениях по безаварийному пропуску паводковых вод;

9.8.разработать алгоритм действий при различных уровнях подъёма воды на опасных участках рек и водоемов, своевременному оповещению населения, эвакуации людей и материальных ценностей из мест возможных затоплений, обеспечения устойчивости функционирования экономики в период прохождения весеннего половодья 2013 года;

9.9. проверить состояние мостов (переправ), дамб, плотин, наличие в резерве частных переправочных средств (лодки) и заключить с физическими лицами трудовые соглашения на их использование в экстренном случае;

9.10.обеспечить проведение разъяснительной работы, достоверное информирование и своевременное оповещение населения о паводковой обстановке на территории муниципального образования и принимаемых мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

9.11. обеспечить заблаговременное предупреждение (под роспись) владельцев жилых домов о возможном затоплении (подтоплении) в период весеннего половодья в соответствии с прогнозом;

9.12. обеспечить не менее двух раз в сутки мониторинг паводковой обстановки, с представлением информации через МКУ «ЕДДС администрации Щекинского района» в ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области» к 09.00 и 16.00. В случае резкого изменения обстановки – немедленно;

9.13. отчёт о проведённых мероприятиях, согласно указанных сроков, предоставить в КЧС и ОПБ администрации Щекинского района через отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района.

10. Рекомендовать главе администрации муниципального образования Крапивенское:

10.1. проверить наличие запасов продовольствия, воды, предметов первой необходимости в населенных пунктах, где возможно нарушение транспортного сообщения;

10.2. организовать проведение мероприятий по ограничению движения на участках дорог, ведущим к подтапливаемым мостам, с установкой запрещающих дорожных знаков на поворотах и съездах к ним;

10.3. организовать заключение договоров на питание расчётов спасателей и сотрудников ОМВД. Оформить договора и трудовые соглашения по проживанию пожарного наряда и водителя скорой помощи на отрезанной территории в н.п. Орлово, а так же замера уровня воды в установленном порядке;

10.4. предусмотреть выделение денежных средств из бюджета муниципального образования на их своевременную оплату;

11. Рекомендовать техническому директору Производственного подразделения «Щёкинская ГРЭС» филиала ОАО «Квадра» - «Центральная генерация» во взаимодействии с вышестоящим начальством:

11.1. разработать и представить в отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района графики наполнения и сработки (с указанием сроков и объемов сработки) водохранилища;

11.2. ежедневно в период прохождения весеннего половодья (по состоянию на 9.00) представлять через МКУ «ЕДДС администрации Щекинского района» (тел./факс 5-66-56) в ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области» информацию по наполнению и сработке водохранилищ (объем сброса за сутки, отметки верхнего и нижнего бьефа, объем водохранилищ);

12. Рекомендовать начальнику МЦТЭТ г. Щекино Тульского филиала ОАО «Ростелеком» обеспечить контроль работы средств связи и оповещения в муниципальных образованиях, попадающих в зону возможного затопления.

13. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Щекинскому району:

13.1. на период половодья организовать охрану и патрулирование переправ в н.п. Орлово и н.п. Никольское, назначить ответственных лиц и произвести инструктаж;

13.2. в случае возникновения чрезвычайной ситуации организовать охрану общественного порядка согласно плана взаимодействия;

13.3. предоставить в КЧС и ОПБ администрации Щёкинского района расчёт личного состава и количество техники выделяемой на каждую переправу, а также планируемый резерв (в случае ухудшения обстановки).

14. Рекомендовать директору филиала ООО «Тулаавтотранс» «Автоколонна 18/10» определить маршруты движения общественного транспорта на отрезаемых водами территориях в Щёкинском районе.

15. Рекомендовать генеральному директору ОАО «Щекинская городская электросеть», начальнику «Щекинских районных электросетей»:

15.1. составить списки работников предприятий, задействованных в мероприятиях по пропуску паводковых вод, провести их инструктаж по мерам безопасности;

15.2. принять меры по повышению надежности электроснабжения населенных пунктов, объектов жизнеобеспечения населения и социально-значимых объектов, попадающих в зону затопления (подтопления).

16. Главному врачу ГУЗ «Щекинская районная больница»:

16.1. проверить готовность учреждений здравоохранения по своевременному оказанию медицинской помощи в населенных пунктах, с нарушением транспортного сообщения;

16.2. обеспечить наличие медикаментов и средств оказания первой медицинской помощи в населенных пунктах с нарушением транспортного сообщения;

16.3. составить график дежурства бригад медицинской службы, задействованных на период паводка в Щекинском районе;

16.4. обеспечить выставление автомобиля «Скорой помощи» на отрезанной паводковыми водами территории в н.п. Орлово, резерв сил медицинской помощи при наихудшем развитии сценария паводка – отрезания от пути транспортного сообщения н.п. Малынь (МО Крапивенское) и прорыва плотины Щёкинской ГРЭС (МО г. Советск).

17. Руководителям жилищно-коммунальных хозяйств, расположенных в муниципальных образованиях подвергающихся подтоплению, усилить контроль за состоянием водоочистных и канализационных сооружений в населенных пунктах.

18. Рекомендовать начальнику ГУП ТО ЩДРСФ «Тулаавтодор»:

18.1. обеспечить контроль за проведением мероприятий по обеспечению транспортного сообщения в районах затапливаемых участков автодорог и искусственных сооружений, созданием необходимых резервов материальных ресурсов для восстановления автодорог и искусственных сооружений в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

18.2. обозначить границы моста р. Упы в н.п. Никольское, Орлово вехами и снять боковое его ограждение, установить указатели перед переправами «Мост затоплен – 500 м», обеспечить готовность экстренного выезда аварийной группы с техникой в случае чрезвычайной ситуации.

19. Рекомендовать начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Щёкинском районе, Плавском и Тепло-Огаревском районах, главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Щекино»:

19.1. издать приказ о выделении сил и средств, необходимых на период паводка в Щекинском районе;

19.2. Проводить контроль за состоянием санитарно-гигиенической и противоэпидемической обстановки и контроль за состоянием водоисточников в зонах подтопления.

20. Рекомендовать начальнику ФГКУ «2-ОФПС по Тульской области»:

20.1. издать приказ о выделении сил и средств, необходимых на период паводка в Щекинском районе;

20.2. организовать взаимодействие с другими пожарными частями, находящимися в соседних муниципальных образованиях для тушения пожаров и возгораний в период паводка;

20.3. выставить автомобиль с расчетом в н.п. Орлово и обеспечить их круглосуточное дежурство заблаговременно.

21. Председателю комитета по образованию администрации Щекинского района рассмотреть вопрос по обеспечению дистанционного обучения школьников, проживающих в населенных пунктах, попадающих в зону затопления (подтопления).

22. Рекомендовать редактору газеты «Щекинский вестник» во взаимодействии с МКУ «ЕДДС Щекинского района» и отделом по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района организовать работу средств массовой информации по достоверному информированию населения о прогнозе и прохождении весеннего половодья.

23. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Щекинский район от 06.03.2012 г. № 3-204 
«О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья в 2012 году».

24. Настоящее постановление разместить на официальном Портале 
МО Щекинский район.

25. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Щёкинского района Петрухина И.А.

26. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

Щекинского района							Н.Н. Свиридов

Согласовано:

В.Н. Никитин

В.Е. Калинкин

И.А. Петрухин

С.В. Кремнева

В.С. Кожевников

Исп. Комиссарова Л.Н.

Тел. 5-24-61

Приложение 1

к постановлению администрации

Щекинского района

от 12.03.2013 г. № 3-275

# С О С Т А В 
районной противопаводковой комиссии

| Председатель комиссии | ### - заместитель главы администрации Щёкинского района – председатель КЧС и ОПБ |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии | - первый заместитель главы администрации Щекинского района; |
| Заместитель председателя комиссии | - председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортного хозяйства администрации Щёкинского района. |
| ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: |  |
|  | - начальник финансового управления администрации Щёкинского района; |
|  | - ГУП ТО ЩДРСФ «Тулаавтодор»; |
|  | - начальник начальнику ФГКУ «2-ой отряд ОФПС» (по согласованию); |
|  | - директор МКУ «ЕДДС Щёкинского района»; |
|  | - начальник МЦТЭТ г. Щекино Тульского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию); |
|  | - начальник ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию); |
|  | - начальник Щёкинских районных электросетей «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Тулэнерго ПО Тульские электрические сети» |
|  | - главный врач ГУЗ «Щекинская районная больница» (по согласованию); |
|  | - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах (по согласованию); |
|  | - глава администрации МО г. Советск; |
|  | - глава администрации МО Крапивенское; |
|  | - начальник отдела по ГО ЧС и ООС администрации Щёкинского района; |

| Начальник отдела по ГО, ЧС и ООС администрации Щёкинского района | Л.Н. Комиссарова |
| --- | --- |

Приложение 2

к постановлению администрации

Щекинского района

от 12.03.2013 г. № 3-275

# ПОЛОЖЕНИЕ 
о районной противопаводковой комиссии

Положение о районной противопаводковой комиссии разработано в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 года №794 « О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС». Настоящее положение является основным документом, определяющим действие комиссии.

1. Районная противопаводковая комиссия (далее - Комиссия) состоит из руководителей структурных подразделений администрации Щёкинского района, учреждений, организаций и предприятий. Комиссия возглавляется председателем комиссии. Персональный состав комиссии утверждается постановлением главы администрации Щёкинского района.

2. Комиссия в своей работе руководствуется законодательными актами Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями правительства Тульской области, постановлениями главы администрации Щёкинского района и настоящим положением.

3. Основной деятельностью комиссии является защита населения, территорий и объектов экономики района в период весеннего паводка, обеспечиваемая выполнением ряда мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4. Комиссия организует разработку и осуществление комплекса противопаводковых мероприятий, контролирует по данному вопросу деятельность объектов экономики, учреждений и организаций независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.

5. Основными задачами комиссии является:

- организация разработки целевых программ по предупреждению чрезвычайных ситуаций при весенних половодьях;

- рассмотрение ежегодных прогнозов весенних паводков, разработки на их основе и осуществление комплекса неотложных мероприятий по предупреждению и уменьшению разрушительных последствий наводнения и подтопления;

- координация деятельности объектов экономики, организаций, учреждений по защите населения, эвакуации их в необходимых случаях из районов подтопления и организация жизнеобеспечения, ликвидация последствий наводнения;

- осуществление контроля за своевременным и качественным выполнением противопаводковых мероприятий.

6. Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод, утверждённым настоящим постановлением администрации Щёкинского района.

7. Комиссии предоставляется право:

- принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные для выполнения объектами экономики, учреждениями и организациями, независимо от форм собственности, а также гражданами;

- запрашивать и получать от объектов экономики, учреждений и организаций сведения, необходимые для работы комиссии;

- проверять выполнение противопаводковых мероприятий объектами экономики, учреждениями и организациями;

- заслушивать должностных лиц по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;

- принимать на себя, в необходимых случаях, непосредственное руководство работами по ликвидации последствий крупных наводнений и чрезвычайных ситуаций во время весеннего половодья;

- рассматривать обращения глав администраций по вопросу  выделением ассигнований из районного бюджета и материально-технических ресурсов на предупреждение и ликвидацию разрушительных последствий наводнения и вносить по этим вопросам предложения в областную межведомственную противопаводковую комиссию.

| Начальник отдела по ГО,ЧС и ООС администрации Щёкинского района | Л.Н. Комиссарова |
| --- | --- |

Приложение 3

к постановлению администрации

Щекинского района

от12.03.2013 г. № 3-275

План мероприятий
по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод
на территории Щёкинского района в 2013 г.

| № п/п | Мероприятия | Даты проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сбор и обобщение информации о количестве жителей (в т.ч. детей), проживающих в зонах возможных подтоплений вдоль рек Упа, Солова, Плава и Щекинского водохранилища в г.Советске. Уточнение сведений о гражданах, которые отказываются от эвакуации в период ухудшения паводковой обстановки в пункты временного размещения и переезжают к родственникам, или иным гражданам. | до 13.03.13г. | Аминистрации МО: Крапивенское, г.Советск, Лазаревское, Ломинцевское, Костомаровское, МКУ «ЕДДС Щекинского района» (по согласованию) |
| 2. | Определение пунктов временного размещения для эвакуируемого из мест возможных затоплений населения. | до 13.03.13г. | Администрации МО Крапивенское, Ломинцевское, Лазаревское, Костомаровское, г. Советск (по согласованию) |
| 3. | Организовать заключение договоров с предприятиями, имеющими на балансе автомобильную технику для привлечения ее (при необходимости) для эвакуации населения из мест возможных затоплений к местам временного размещения. | до 15.03.13г. | Администрация МО Крапивенское, Ломинцевское, Лазаревское, Костомаровское, г. Советск (по согласованию) |
| 4. | Планирование финансирования и предложение расчёта по безаварийному пропуску паводковых вод председателю КЧС и ОПБ | до 13.03.13г. | Отдел по ГО, ЧС и ООС |
| 5. | ## Подготовка и проведение заседания КЧС и ОПБ администрации Щёкинского района по противопаводковым мероприятиям в 2013 году, участие в заседании КЧС и ОПБ администрации Тульской области | По указанию председателя КЧС и ОПБ | Отдел по ГО, ЧС и ООС, МКУ «ЕДДС Щекинского района» (по согласованию) |
| 6. | Подготовка и утверждение нормативного правового акта «О безаварийном пропуске паводковых вод в Щёкинском районе в 2013 году» | до 15.03.13г. | Отдел по ГО, ЧС и ООС |
| 7. | Определение сил и средств местного звена системы РСЧС Щёкинского района привлекаемого к противопаводковым мероприятиям. | до 13.03.13г. | Отдел по ГО, ЧС и ООС, МКУ «ЕДДС Щекинского района» (по согласованию) |
| 8. | Подготовка и проводка финансовых контрактов по материально - техническому обеспечению противопаводковых мероприятий в 2013 году, получение ресурсов, их подготовка к прямому применению. | до 15.03.13г. | Председатель КЧС и ОПБ, отдел ГО ЧС и ООС, финансовое управление, комитет по правовой работе |
| 9. | Подготовка мест размещения пожарных на отрезаемой территории в н.п. Орлово, заключение договора. Заключение договоров с физическими лицами на ежедневные замеры уровня воды в р.Упа (н.п. Никольское, н.п. Орлово), мониторинга паводковой обстановки. | до 13.03.13г. | Администрация МО Крапивенское (по согласованию) |
| 10. | Подготовка мест размещения спасателей ОПСС и техники администрации Щёкинского района в н.п. Крапивна. | до 15.03.13г. | Администрация МО Крапивенское (по согласованию) |
| 11. | Заключение договоров на осуществление питания спасателей в период паводка 2013 г. | до 13.03.13г. | Администрация МО Крапивенское (по согласованию) |
| 12. | Работа по обслуживанию и приведению в готовность спасательного имущества администрации Щёкинского района и имущества ОПСС, подготовка резервных двигателей и лодок. | до 13.03.13г. | Отдел по ГО, ЧС и ООС, ОПСС (по согласованию) |
| 13. | Работа по заключению договора с физическим лицом на обслуживание переправы (резерв), оплаты топлива для лодки и труда. | до 13.03.13г. | Администрация МО Крапивенское (по согласованию) |
| 14. | Работа с силовыми структурами района, организациями и предприятиями для взаимодействия при паводке. | до 13.03.13г. | Отдел по ГО, ЧС и ООС, МКУ «ЕДДС Щекинского района» (по согласованию) |
| 15. | Работа с ПП «Щёкинская ГРЭС» по аварийной сработке воды в водохранилище перед паводком и в процессе его. | до 13.03.13г. и в период паводка | Администрация МО г. Советск, ПП «Щёкинская ГРЭС», МКУ «ЕДДС Щекинского района» (по согласованию) |
| 16. | Работа с областными структурами (отчёты) по гидротехническим сооружениям и плотинам. | по запросам | Отдел по ГО ЧС и ООС |
| 17. | Работа с ГУ МЧС России по Тульской области по отчётам подготовки к паводку в Щёкинском районе. | по запросам | Отдел по ГО, ЧС и ООС , МКУ «ЕДДС Щекинского района» (по согласованию) |
| 18. | Работа с организациями и предприятиями из числа местного звена системы РСЧС, привлекаемыми на противопаводковые мероприятия, сбор и обобщение информации. | перед паводком и в его процессе | Отдел по ГО, ЧС и ООС, МКУ «ЕДДС Щекинского района» (по согласованию) |
| 19. | Подготовка (расчистка) мест схода техники в воду и выхода из неё на р. Упа (н.п. Орлово, н.п. Никольское) | до 15.03.13г. | Администрация МО Крапивенское (по согласованию) |
| 20. | Подготовка настилов из досок (длинной не менее 2 м., шириной не менее 50 см.), для мест посадки и высадки людей из катера на переправе в н.п. Орлово. | до 15.03.13г. | Администрация МО Крапивенское (по согласованию) |
| 21. | Проведение подразделениями ГИМС ежегодного технического освидетельствования плавсредств, привлекаемых в паводок и выдача акта на эксплуатацию лодочных переправ. | до 15.03.13г. | Отдел по ГО, ЧС и ООС |
| 22. | Организация и обеспечение безопасной работы лодочных переправ на водоемах района. Определение режима работы лодочных переправ. | в период паводка | Отдел по ГО, ЧС и ООС, МО Крапивенское (по согласованию) |
| 23. | Контроль за деятельностью лодочных переправ и обеспечением безопасности граждан в период их эксплуатации. | в период паводка | МО Крапивенское (по согласованию) |
| 24. | Организация разъяснительной работы среди населения по правилам поведения в зонах возможного затопления. | перед паводком | МО Крапивенское (по согласованию) |

Начальник отдела по ГО,ЧС и ООС								Л.Н. Комиссарова

Приложение 4

к постановлению администрации

Щекинского района

от 12.03.2013 г. № 3-275

Перечень

сил и средств местного звена муниципального образования Щекинский район, 
привлекаемых на противопаводковые мероприятия.

| № п/п | Наименование организации выделяющей силы и средства | Ответственное лицо/ контактный телефон | Количество |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | л/состава/чел. | техники/ед. |  |
| 1. | Щекинский ДРСФ ГУТО «Тулаавтодор» | главный механик Сазонов А.А. 89207791507 | 7 | автогрейдер/1 погрузчик/1 автосамосвал/1 |  |
| 2. | ОМВД России по Щекинскому району | заместитель начальника полиции Гостомыслов С.Е/ 89065393466, 5-53-00 | 6 | 3 |  |
| 3. | Трест «Щекиномежрайгаз» |  |  |  |  |
|  | Трест «Щекиномежрайгаз» | главный инженер Клочков В.В. 89036594604 | 5 | автомобиль УАЗ/1 | аварийная бригада ЦАДС |
|  | Советская газовая служба | начальник службы Ермакова Н. Б./ 89030387782 | 4 | автомобиль УАЗ/1 | аварийная бригада |
|  | Крапивенская газовая служба | начальник службы Панькин В.П. 89036975015 | 4 | автомобиль УАЗ/1 | аварийная бригада |
| 4. | ГУЗ «Щекинская районная больница» |  |  |  |  |
|  | Крапивенская амбулатория отделение скорой помощи | Слугина М.Н./71-1-13 | 2 фельдшера 1 водитель | автомобиль УАЗ/1 |  |
|  | ЩРБ отделение скорой помощи (резервная бригада) | Сороколетова Н.А./ 5-42-60 | 2 фельдшера 1 водитель | автомобиль УАЗ/1 |  |
| 5. | ОПСС Тульской области | Проскурин А.А./ 89606625589 | 6 | автомобиль УАЗ/1 |  |
| 6. | ФГКУ «2-ОФПС по Тульской области» | Бездетнов Леонид Иванович | 8 | автомобиль ЗИЛ /1 |  |
| 7. | Щекинские районные электросети | Поликов А.А./ 5-51-24/ 89611490316 | дежурная бригада электриков-2 | автомобиль УАЗ/1 |  |

Начальник отдела по ГО,ЧС и ООС						Л.Н. Комиссарова