****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 18.04.2025 | № 4 – 692 |

**О внесении изменения в постановление администрации**

**Щекинского района от 10.01.2022 № 1-12 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования**

**Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан**

**и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Щекинского района от 01.12.2021 № 12-1550 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Щекинский район», на основании Устава Щекинского муниципального района Тульской области администрация Щекинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Щекинского района от 10.01.2022 № 1-12 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район», изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление обнародовать путем опубликования, разместив его полный текст в сетевом издании «Щекинский муниципальный вестник» (http://npa-schekino.ru, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС 77-74320 от 19.11.2018), и разместить на официальном сайте муниципального образования Щекинский район.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Щекинский район** |  | **А.С. Гамбург** |

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации  муниципального образования  Щекинский район  от 18.04.2025 № 4 – 692  УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  муниципального образования  Щекинский район  от 10.01.2022 № 1 - 12 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**муниципального образования Щекинский район**

**«Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие**

**коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

**«Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Щекинского района (комитет ЖКХ и строительства администрации муниципального образования Щекинский район) |
| Период реализации | 2022-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Улучшение жилищных условий граждан муниципального образования Щекинский район |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего: 2 585 937,9 тыс.руб., в том числе по годам:**  2022 год – 410 958,5 тыс. руб.;  2023 год – 260 294,8 тыс. руб.;  2024 год – 593 251,1 тыс. руб.;  2025 год – 524 483,6 тыс. руб.;  2026 год – 294 835,7 тыс. руб.;  2027 год – 189 141,6 тыс. руб.;  2028 год – 104 324,2 тыс. руб.;  2029 год – 104 324,2 тыс. руб.;  2030 год – 104 324,2 тыс. руб. |

**2. Показатели муниципальной программы**

| № п/п | Наименование структурного элемента программы/  Задачи структурного элемента программы | Наименование показателя | Единица измерения | | Вес целевого показателя | | | Базовое значение показателя | | Целевые значения показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный  за достижение показателя\* | Плановое значение показателя на день окончания действия программы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | 2026 | | | 2027 | | 2028 | | | 2029 | | | 2030 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | 11 | | | 12 | | 13 | | | 14 | | | 15 | | | | | 16 | 17 | | |
| 1. | **Цель**: Реализация мероприятий, направленных на развитие современной городской среды, в том числе выполнение работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий. | Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов. | % | | 0,03 | | | 30,1 | | 5,4 | | | 4,2 | | | 4,2 | | | 4,2 | | 4,2 | | | 4,2 | | 4,2 | | 4,2 | | | | | 4,2 | | | | Председатель комитета ЖКХ и строительства администрации муниципального образования Щекинский район | | 69,1 | |
| Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий. | ед. | | 0,03 | | | 199 | | 33 | | | 25 | | | 25 | | | 25 | | 25 | | | 25 | | 25 | | 25 | | | | | 25 | | | | 432 | |
| Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых и общественных территорий | тыс. кв.м | | 0,02 | | | 174,3 | | 25,1 | | | 20,0 | | | 21,2 | | | 23,4 | | 20,3 | | | 22,7 | | 24,5 | | 21,6 | | | | | 24,7 | | | | 377,8 | |
| Количество установленных уличных осветительных приборов на обустроенных придомовых территориях, ед. | ед. | | 0,02 | | | 10 | | 26 | | | 26 | | | 26 | | | 26 | | 26 | | | 26 | | 26 | | 26 | | | | | 26 | | | | 244 | |
| 2. | **Цель**: Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Щекинского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Муниципальный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Переселение граждан, проживающих в аварийных домах в благоустроенные жилые помещения | Количество переселяемых граждан. | чел. | | 0,03 | | | 16 | | 16 | | 17 | | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | | | - | | | | | Начальник отдела по вопросам жилищного фонда администрации муниципального образования Щекинский район | | | | 49 | |
| Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда. | кв.м. | | 0,03 | | | 490,0 | | 291,1 | | 292 | | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | | | - | | | | | 1 073,1 | |
| Общая площадь ликвидируемого аварийного жилищного фонда. | кв.м. | | 0,04 | | | 0 | | 0 | | 291,1 | | | 292 | | | - | | - | | - | | | - | | - | | | - | | | | | 1 073,1 | |
| 3. | **Цель**: Рост доли отремонтированных, замененных, построенных водопроводных сетей, повышение качества питьевой воды. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | **Муниципальный проект «Чистая вода»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем  водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-  промышленного комплекса. | Протяженность построенных, замененных сетей водоснабжения в границах поселения | км | | 0,05 | | | 5,191 | | 6,972 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | Председатель комитета ЖКХ и строительства администрации муниципального образования Щекинский район | | | | 20,163 | |
| Доля населения обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | | 0,05 | | | 76 | | 80 | | 83 | | | 86 | | | 89 | | 89 | | 91 | | | 93 | | 95 | | | 96 | | | | | 96 | |
| |  | | --- | | Количество построенных, (реконструирован-ных), модернизирован-ных и отремонтированных объектов водоснабжения | | ед | | 0,05 | | | 17 | | 0 | | 4 | | | 3 | | | 5 | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 17 | |
| 4. | **Цель**: Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | **Муниципальный проект «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры | Протяженность построенных, замененных сетей водоснабжения | км | | 0,025 | | | 0 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | Председатель комитета ЖКХ и строительства администрации муниципального образования Щекинский район | | | | 9 | |
| Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | Количество построенных, реконструированных объектов водоотведения | ед | | 0,05 | | | 0 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 9 | |
| Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Щекинского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения | Протяженность построенных, замененных сетей водоотведения | км | | 0,025 | | | 0 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 9 | |
| Количество построенных, реконструированных объектов водоснабжения | ед | | 0,05 | | | 0 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 9 | |
| 5. | **Цель**: Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | **Муниципальный проект «Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Обеспечить возможность безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии. | Количество построенных, реконструированных котельных | ед | | 0,05 | | | 0 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | Председатель комитета ЖКХ и строительства администрации муниципального образования Щекинский район | | | | 9 | |
| Протяженность построенных, замененных тепловых сетей | км | | 0,05 | | | 0 | | 3,766 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 11,766 | |
| 6. | **Цель**: Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | **Муниципальный проект «Газификация населенных пунктов»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1. | Повышение уровня газификации населенных пунктов Щекинского района | Протяженность построенных внутрипоселковых распределительных газопроводов | км | | 0,025 | | | 10,067 | | 1,5 | | 1,5 | | | 1,5 | | | 1,5 | | 1,5 | | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | | | 1,5 | | | | | | МКУ «УКС Щекинского района» | | | 23,567 | |
| Количество газифицированных населенных пунктов | ед. | | 0,025 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | 10 | |
| 7. | **Цель**: Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | **Муниципальный проект «Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей».** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей. | Количество земельных участков, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры при предоставлении многодетным семьям | ед. | | 0,05 | | | 30 | | 35 | | 40 | | | 45 | | | 50 | | 55 | | | 60 | | 65 | | 70 | | | 75 | | | | | Председатель комитета ЖКХ и строительства администрации муниципального образования Щекинский район | | | | 525 | |
| 8. | **Цель**: Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | **Муниципальный проект «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1 | Обеспечение возможности безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии. | Количество построенных, реконструированных котельных | ед. | | 0,05 | | | 0 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | Председатель комитета ЖКХ и строительства администрации муниципального образования Щекинский район | | | | 9 | |
| 8.1.2 | Стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства тепловой энергии и применение энергосберегающих технологий организацией коммунального комплекса. |
| 9. | **Цель**: Реализация мероприятий, направленных на развитие современной городской среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | **Муниципальный проект «Реализация комплексного благоустройства исторического поселения Крапивна «Парк уездного периода»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1 | Сохранение исторического наследия, среды исторического поселения, туристической сферы. Создание современного пространства для отдыха и досуга | Количество благоустроенных общественных территорий. | ед. | | 0,05 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | Председатель комитета ЖКХ и строительства администрации муниципального образования Щекинский район | | | | 1 | |
| 10. | **Цель**: Улучшение жилищных условий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | **Муниципальный проект «Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1 | Обеспечение жильем молодых семей. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | семей | | 0,05 | | | 252 | | 53 | | 83 | | | 35 | | | 11 | | 14 | | | 14 | | 14 | | 14 | | | | 14 | | | | Начальник отдела по вопросам жилищного фонда администрации муниципального образования Щекинский район | | | | 252 | |
| 11. | **Цель**: Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение прав собственника муниципального жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населения».** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.1 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, по помещениям, находящимся в собственности Щекинского района. | Общая площадь муниципальных квартир, за которую выплачиваются взносы на капитальный ремонт | тыс.кв.м | | 0,04 | | | 65,8 | | 64,4 | | 63,2 | | | 61,9 | | | 60,7 | | 59,5 | | | 58,3 | | 57,1 | | 55,9 | | | | 54,7 | | | | Начальник отдела по вопросам жилищного фонда администрации муниципального образования Щекинский район | | | | 54,7 | |
| 11.1.2 | Техническое обслуживание газового оборудования. | Поддержание в рабочем состоянии газопроводов, находящихся в собственности | км | | 0,02 | | | 103,5 | | 106,5 | | 109,5 | | | 112,5 | | | 115,5 | | 118,5 | | | 121,5 | | 124,5 | | 127,5 | | | | 130,5 | | | | Председатель комитета ЖКХ и строительства администрации муниципального образования Щекинский район | | | | 133,5 | |
| 11.1.3 | Организация теплоснабжения в границах поселения. | Протяженность замененных сетей жилищно-коммунального хозяйства | км | | 0,04 | | | 0 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 9 | |
| 11.1.4 | Реализация проекта «Народный бюджет» |
| 11.1.5 | Организация водоснабжения и водоотведения в границах поселения |
| 12. | **Цель**: Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Щекинского района» (МКУ «УКС») | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Доля своевременно исполненных обязательств | % | | 0,05 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | | | 100 | | | | Председатель комитета ЖКХ и строительства администрации муниципального образования Щекинский район | | | | | 100 |
| 13. | **Цель**: Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.1 | Улучшение жилищных условий граждан | Количество человек, обеспеченных жилыми помещениями | Чел. | 0,05 | | 0 | | | 8 | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 12 | | 13 | | 13 | | | | 14 | | | Председатель комитета ЖКХ и строительства администрации муниципального образования Щекинский район | | | | | | 102 |

**3. Структура муниципальной программы**

**«Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи структурного элемента | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | | Связь с показателями | |
| 1 | | 2 | | | 3 | |
| **Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды»** | | | | | | |
| Председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда | | | 2022-2030 | | | |
| Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий. | | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения. | | | Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов. | |
| Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий. | |
| Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий. | | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых и общественных территорий | |
| Количество установленных уличных осветительных приборов на обустроенных придомовых территориях, ед. | |
| **Муниципальный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** | | | | | | |
| Председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда | | | | 2022-2030 | | |
| Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения, путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.  Ликвидация аварийного жилищного фонда включенного в Программу. | | Число граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда к 2024 году составит 49 человек | | | Количество переселяемых граждан | |
| Количество общей площади расселенного аварийного жилищного фонда | |
| Количество общей площади ликвидируемого аварийного жилищного фонда | |
| **Муниципальный проект «Чистая вода»** | | | | | | |
| Председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда | | | 2022-2030 | | | |
| Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем  водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-  промышленного комплекса | | Рост доли отремонтированных, замененных, построенных водопроводных сетей, повышение качества питьевой воды. | | | Протяженность построенных, замененных сетей водоснабжения в границах поселения | |
| Доля населения обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | |
| **Муниципальный проект «Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | |
| Председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда | | | 2022-2030 | | | |
| Обеспечить возможность безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии. | | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;  Улучшение экологической ситуации в районе обслуживания. | | | Количество построенных, реконструированных котельных | |
| Протяженность построенных, замененных тепловых сетей | |
| **Муниципальный проект «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения»** | | | | | | |
| Председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда | | | 2022-2030 | | | |
| Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры. | | Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. | | | Протяженность построенных, замененных сетей водоснабжения | |
| Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | | Количество построенных, реконструированных объектов водоотведения | |
| Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Щекинского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения | | Протяженность построенных, замененных сетей водоотведения | |
| Количество построенных, реконструированных объектов водоснабжения | |
| **Муниципальный проект «Газификация населенных пунктов»** | | | | | | |
| Председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда | | | 2022-2030 | | | |
| Повышение уровня газификации населенных пунктов Щекинского района. | | Снижение затрат населения муниципального образования на приобретение твердого топлива | | | Протяженность построенных внутрипоселковых распределительных газопроводов | |
| Способствование уменьшению загрязнения атмосферного воздуха вследствие сжигания топлива в печах | | | Количество газифицированных населенных пунктов | |
| Повышение комфортность проживания граждан в газифицированных домовладениях. | | |
| **Муниципальный проект «Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей»** | | | | | | |
| Председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда | | | | 2022-2030 | | |
| Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей. | | Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район | | | Количество земельных участков, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры при предоставлении многодетным семьям | |
| **Муниципальный проект «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения»** | | | | | | |
| Председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда | | | 2022-2030 | | | |
| Обеспечить возможность безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии. | | Рост количества построенных, реконструированных котельных | | | Количество построенных, реконструированных котельных. | |
| Стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства тепловой энергии и применение энергосберегающих технологий организацией коммунального комплекса. | |
| **Муниципальный проект «Реализация комплексного благоустройства исторического поселения Крапивна «Парк уездного периода»** | | | | | | |
| Председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда | | | | 2022-2030 | | |
| Сохранение исторического наследия, среды исторического поселения, туристической сферы. Создание современного пространства для отдыха и досуга. | | Результаты благоустройства с.Крапивна приведут к привлечению большого числа туристов, что, в свою очередь, повлечет за собой развитие села. | | | Количество благоустроенных общественных территорий. | |
| **Муниципальный проект «Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | | | |
| Председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда | | | | 2022-2030 | | |
| Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | | Успешное выполнение муниципального проекта позволит обеспечить жильем 252 молодых семей | | | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение прав собственника муниципального жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населения».** | | | | | | |
| Председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда | | | 2022-2030 | | | |
| Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, по помещениям, находящимся в собственности Щекинского района. | Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район | | | | | Общая площадь муниципальных квартир, за которую выплачиваются взносы на капитальный ремонт |
| Техническое обслуживание газового оборудования. | Поддержание в рабочем состоянии газопроводов, находящихся в собственности |
| Организация теплоснабжения в границах поселения. | Протяженность замененных сетей жилищно-коммунального хозяйства |
| Реализация проекта «Народный бюджет» |
| Организация водоснабжения и водоотведения в границах поселения. |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»** | | | | | | |
| Председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда | | | 2022-2030 | | | |
| Обеспечение реализации муниципальной программы | | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Щекинского района» (МКУ «УКС») | | | Доля своевременно исполненных обязательств | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями»** | | | | | | |
| Председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда | | | 2022-2030 | | | |
| Улучшение жилищных условий граждан | | Создание условий для дальнейшего повышения доступности жилья для населения, обеспечения комфортной среды обитания и жизнедеятельности | | | Количество человек, обеспеченных жилыми помещениями | |
| Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса, отвечающего современным условиям и потребностям населения в муниципальном образовании Щекинский район | | |
| Проведение ремонта муниципального жилищного фонда. | | |

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| Наименование структурного элемента муниципальной программы, источников финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Всего по муниципальной программе,** | **410 958,5** | **260 294,8** | **593 251,1** | **524 483,6** | **294 835,7** | **189 141,6** | **104 324,2** | **104 324,2** | **104 324,2** | **2 585 937,9** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 138 061,6 | 44 075,6 | 142 778,5 | 114 817,7 | 5 495,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 441129,7 |
| средства бюджета Тульской области | 127 720,4 | 130 641,7 | 327 704,6 | 284 328,5 | 109 514,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1370453,0 |
| бюджет муниципального образования Щекинский район | 144 494,6 | 84 637,6 | 122 768,0 | 125 337,4 | 75 389,6 | 189 141,6 | 104 324,2 | 104 324,2 | 104 324,2 | 969354,0 |
| бюджет муниципального образования (поселения) | 681,9 | 939,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1621,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды»** | **248 627,7** | **56 817,8** | **161 943,4** | **150 768,0** | **39 312,4** | **37 745,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **660760,7** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 133 372,6 | 34 683,8 | 139 024,5 | 109 398,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 416470,5 |
| средства бюджета Тульской области | 45 158,4 | 17 564,0 | 19680,0 | 37 043,8 | 39 312,4 | 37 745,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119446,2 |
| бюджет муниципального образования Щекинский район | 69 514,8 | 3 630,1 | 3 238,9 | 4 334,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123321,9 |
| бюджет муниципального образования (поселения) | 581,9 | 939,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1521,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего Муниципальный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** | **3 065,5** | **10 944,0** | **117 452,0** | **119561,0** | **100 000,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **318885,5** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Тульской области | 3 065,5 | 10 944,0 | 117 452,0 | 119561,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 318885,5 |
| бюджет муниципального образования Щекинский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования (поселения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего Муниципальный проект «Обеспечение жильем молодых семей»** | **52 936,6** | **79 784,3** | **37 093,6** | **50 126,7** | **50 353,2** | **50 491,7** | **5 000,0** | **5 000,0** | **5 000,0** | **254765,9** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 4 689,0 | 9 391,8 | 3 753,7 | 5 427,8 | 5 495,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24658,8 |
| средства бюджета Тульской области | 40 836,3 | 65 423,0 | 30 959,5 | 41 651,2 | 41 646,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189096,2 |
| бюджет муниципального образования Щекинский район | 7 411,3 | 4 969,5 | 2 380,2 | 3 047,7 | 3 202,2 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 41010,9 |
| бюджет муниципального образования (поселения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего Муниципальный проект «Чистая вода»** | **19 465,4** | **3 862,3** | **93 837,8** | **21 903,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **359798,7** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Тульской области | 17 449,0 | 2 784,0 | 91 751,1 | 20 571,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352778,0 |
| бюджет муниципального образования Щекинский район | 2 016,4 | 1 078,3 | 2 085,7 | 1331,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7020,7 |
| бюджет муниципального образования (поселения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего Муниципальный проект «Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»** | **18 124,4** | **0,0** | **32 247,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **50 372,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Тульской области | 15 352,8 | 0,0 | 30 196,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 549,4 |
| бюджет муниципального образования Щекинский район | 2 771,6 | 0,0 | 2 051,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 822,6 |
| бюджет муниципального образования (поселения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего Муниципальный проект «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения»** | **0,0** | **2 227,8** | **2 145,0** | **12488,5** | **25 932,0** | **19 742,9** | **23 500,0** | **23 500,0** | **23 500,0** | **117861,3** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования Щекинский район | 0,0 | 2 227,8 | 2 145,0 | 12488,5 | 25 932,0 | 19 742,9 | 23 500,0 | 23 500,0 | 23 500,0 | 117861,3 |
| бюджет муниципального образования (поселения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего Муниципальный проект «Газификация населенных пунктов»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **25 000,0** | **25 000,0** | **25 000,0** | **100 000,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования Щекинский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 100 000,0 |
| бюджет муниципального образования (поселения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего Муниципальный проект «Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей»** | **3 000,0** | **800,0** | **32 756,9** | **37940,9** | **4 000,0** | **3 000,0** | **4 000,0** | **3 000,0** | **3 000,0** | **91999,9** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Тульской области | 0,0 | 0,0 | 31 490,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 000,0 |
| бюджет муниципального образования Щекинский район | 3 000,0 | 800,0 | 1 258,9 | 17940,9 | 4 000,0 | 4 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 36999,9 |
| бюджет муниципального образования (поселения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего Муниципальный проект «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения»** | **0,0** | **5 100,0** | **6 262,0** | **76686,8** | **5 000,0** | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **90048,8** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 258,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46258,2 |
| бюджет муниципального образования Щекинский район | 0,0 | 5 100,0 | 6 262,0 | 30428,6 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43790,6 |
| бюджет муниципального образования (поселения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего Муниципальный проект «Реализация комплексного благоустройства исторического поселения Крапивна «Парк уездного периода»** | **1 899,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 899,3** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования Щекинский район | 1 799,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 799,3 |
| бюджет муниципального образования (поселения) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего комплекс процессных мероприятий «Обеспечение прав собственника муниципального жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населения»** | **33 322,7** | **72 774,7** | **45 662,5** | **30 351,0** | **47 215,8** | **48 497,0** | **33 684,0** | **33 684,0** | **33 684,0** | **361405,9** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Тульской области | 5 858,4 | 33 926,7 | 6 167,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 952,4 |
| бюджет муниципального образования Щекинский район | 27 464,3 | 38 848,0 | 39 495,2 | 30 351,0 | 47 215,8 | 48 497,0 | 33 684,0 | 33 684,0 | 33 684,0 | 315453,5 |
| бюджет муниципального образования (поселения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»** | **18 080,1** | **13 760,4** | **16 339,4** | **18 403,9** | **19 022,4** | **19 664,8** | **9 240,2** | **9 240,2** | **9 240,2** | **119023,7** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования Щекинский район | 18 080,1 | 13 760,4 | 16 339,4 | 18 403,9 | 19 022,4 | 19 664,8 | 9 240,2 | 9 240,2 | 9 240,2 | 119023,7 |
| бюджет муниципального образования (поселения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего комплекс процессных мероприятий «Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениям»** | **12 436,7** | **14 223,6** | **8 275,5** | **4000,0** | **4 000,0** | **4 000,0** | **4 900,0** | **4 900,0** | **4 900,0** | **60535,8** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования Щекинский район | 12 436,7 | 14 223,6 | 8 275,5 | 4000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 900,0 | 4 900,0 | 4 900,0 | 60535,8 |
| бюджет муниципального образования (поселения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к муниципальной программе муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры  в муниципальном образовании  Щекинский район» |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**муниципальных проектов муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан**

**и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

| № п/п | Наименование  проекта/  Реквизиты нормативно-правового акта об утверждении проекта |  |  | | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе по источникам: | | | | | |
| Ответственный исполнитель проекта | Год реализации | | Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет муниципального образования Щекинский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства | |
|  |  | |
| **1** | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| **1.** | **Муниципальные проекты, входящие в национальные проекты** | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Формирование комфортной городской среды в МО Щекинский район** | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда; комитет по благоустройству и дорожно-транспортному хозяйству) | **2022** | | **67 176,7** | **0,0** | **0,0** | **67 048,4** | **128,3** | **0,0** | |
| **2023** | | **2 597,0** | **0,0** | **0,0** | **2 051,7** | **545,3** | **0,0** | |
| **2024** | | **39 259,1** | **0,0** | **0,0** | **38 909,6** | **328,1** | **0,0** | |
| **2025** | | **3 010,6** | **0,0** | **0,0** | **3 010,6** | **0,0** | **0,0** | |
| **2026** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2027** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2028** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2029** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2030** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| 1.1.1 | Реализация программ формирования современной городской среды в МО Щекинский район | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда; комитет по благоустройству и дорожно-транспортному хозяйству) | 2022 | | 1 904,8 | 0,0 | 0,0 | 1 876,5 | 28,3 | 0,0 | |
| 2023 | | 2 432,6 | 0,0 | 0,0 | 1 887,3 | 545,3 | 0,0 | |
| 2024 | | 2 641,5 | 0,0 | 0,0 | 2 601,4 | 40,1 | 0,0 | |
| 2025 | | 3 010,6 | 0,0 | 0,0 | 3 010,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |  | 2022 | | 1 876,5 | 0,0 | 0,0 | 1 876,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | 2 432,6 | 0,0 | 0,0 | 1 887,3 | 545,3 | 0,0 | |
| 2024 | | 2 618,6 | 0,0 | 0,0 | 2 600,0 | 18,6 | 0,0 | |
| 2025 | | 3 010,6 | 0,0 | 0,0 | 3 010,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | Благоустройство |  | 2022 | | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,3 | 0,0 | |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.2**.** | Расходы на организацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования населенного пункта и дворовых территорий многоквартирных домов в МО Щекинский район | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда; комитет по благоустройству и дорожно-транспортному хозяйству) | 2022 | | 2 250,8 | 0,0 | 0,0 | 2 250,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | 164,4 | 0,0 | 0,0 | 164,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.3 | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в МО Щекинский район | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда; комитет по благоустройству и дорожно-транспортному хозяйству) | 2022 | | 63 021,1 | 0,0 | 0,0 | 62 921,1 | 100,0 | 0,0 | |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | 36 617,7 | 0,0 | 0,0 | 36 308,3 | 309,4 | 0,0 | |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **1.2.** | **Формирование комфортной городской среды** | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда; комитет по благоустройству и дорожно-транспортному хозяйству) | **2022** | | **181 537,4** | **133 372,6** | **45 158,4** | **2 552,8** | **453,6** | **0,0** | |
| **2023** | | **54 220,8** | **34 683,8** | **17 564,0** | **1 578,3** | **394,7** | **0,0** | |
| **2024** | | **161 943,4** | **139 024,6** | **19 680,0** | **1 763,8** | **1 480,5** | **0,0** | |
| **2025** | | **150 768,0** | **109 389,9** | **37 043,8** | **0,0** | **4 334,3** | **0,0** | |
| **2026** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2027** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2028** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2029** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2030** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| 1.2.1 | Расходы на организацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования населенного пункта и дворовых территорий многоквартирных домов |  | 2022 | | 16 341,1 | 0,0 | 14 038,7 | 2 202,4 | 100,0 | 0,0 | |
| 2023 | | 17 354,5 | 0,0 | 16 118,9 | 1 135,6 | 100,0 | 0,0 | |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | | 1 345,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 345,9 | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.2.2 | Реализация программ формирования современной городской среды |  | 2022 | | 35 196,3 | 33 112,7 | 1 379,7 | 350,3 | 353,6 | 0,0 | |
| 2023 | | 36 866,3 | 34 683,8 | 1 445,2 | 442,6 | 294,7 | 0,0 | |
| 2024 | | 42 856,2 | 40 578,3 | 1 680,0 | 382,1 | 497,6 | 0,0 | |
| 2025 | | 40 912,8 | 38490,8 | 1 603,8 | 0,0 | 818,2 | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |  | 2022 | | 35 196,3 | 33 112,7 | 1 379,7 | 350,3 | 353,6 | 0,0 | |
| 2023 | | 31 052,2 | 29 213,9 | 1 217,2 | 326,5 | 294,6 | 0,0 | |
| 2024 | | 26 854,6 | 950,0 | 1 118,9 | 382,1 | 211,3 | 0,0 | |
| 2025 | | 40 912,8 | 38490,8 | 1 603,8 | 0,0 | 818,2 | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | Благоустройство |  | 2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | 5 814,1 | 5 469,9 | 227,9 | 116,1 | 0,1 | 0,0 | |
| 2024 | | 14 311,7 | 13 464,5 | 561,0 | 0,0 | 286,2 | 0,0 | |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.2.3 | Создание комфортной среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  | 2022 | | 130 000,0 | 100 260,0 | 29 740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | 119 087,2 | 98 705,5 | 18 000,0 | 1 381,7 | 1 000,0 | 0,0 | |
| 2025 | | 108 509,3 | 70 899,1 | 440,0 | 0,0 | 2 170,2 | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **1.3** | **Муниципальный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда) | **2022** | | **3 065,5** | **0,0** | **3 065,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2023** | | **10 944,0** | **0,0** | **10 944,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2024** | | **117 452,0** | **0,0** | **117 452,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2025** | | **119561,0** | **0,0** | **119561,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2026** | | **100 000,0** | **0,0** | **100 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2027** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2028** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2029** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2030** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **1.3.1** | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда) | 2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **1.3.2** | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда) | 2022 | | 3 065,5 | 0,0 | 3 065,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | 10 944,0 | 0,0 | 10 944,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | 117 452,0 | 0,0 | 117 452,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | | 119561,0 | 0,0 | 119561,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **ИТОГО**  **Муниципальные проекты, входящие в национальные проекты** | | | **2022-2030** | | **696 315,9** | **307 404,0** | **272 745,3** | **113 124,0** | **3 042,6** | **0,0** | |
| **2022** | | **251 779,6** | **133 372,6** | **48 223,9** | **69 601,2** | **581,9** | **0,0** | |
| **2023** | | **67 761,8** | **34 683,8** | **28 508,0** | **3 630,0** | **940,0** | **0,0** | |
| **2024** | | **279 150,0** | **139 283,8** | **97 362,8** | **40 673,4** | **1 830,0** | **0,0** | |
| **2025** | | **119561,0** | **0,0** | **119561,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2026** | | **100 000,0** | **0,0** | **100 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2027** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2028** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2029** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2030** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2.** | **Муниципальные проекты, не входящие в национальные проекты, входящие в региональные проекты** | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | **Обеспечение жильем молодых семей** | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда) | **2022** | | **52 936,6** | **4 689,0** | **40 836,3** | **7 411,3** | **0,0** | **0,0** | |
| **2023** | | **79 784,3** | **9 391,8** | **65 423,0** | **4 969,5** | **0,0** | **0,0** | |
| **2024** | | **37 544,5** | **3 802,8** | **31 361,5** | **2 380,2** | **0,0** | **0,0** | |
| **2025** | | **50 126,7** | **5427,8** | **41651,2** | **3047,7** | **0,0** | **0,0** | |
| **2026** | | **50 348,4** | **5 495,0** | **41 656,4** | **3 202,2** | **0,0** | **0,0** | |
| **2027** | | **50 348,4** | **5 495,0** | **41 646,4** | **3 202,2** | **0,0** | **0,0** | |
| **2028** | | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2029** | | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2030** | | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2.1.1** | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |  | 2022 | | 52 936,6 | 4 689,0 | 40 836,3 | 7 411,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | 79 784,3 | 9 391,8 | 65 423,0 | 4 969,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | 37 429,8 | 3 802,8 | 31 241,8 | 2 380,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | | 50 126,7 | 5427,8 | 41651,2 | 3047,7 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 50 348,4 | 5 495,0 | 41 646,4 | 3 202,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 50 348,4 | 5 495,0 | 41 646,4 | 3 202,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **2.1.2** | Мероприятие по предоставлению дополнительной выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка |  | 2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | 119,7 | 0,0 | 119,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **ИТОГО 2022-2030** | | | | | **254765,9** | **24658,8** | **189096,2** | **41010,9** | **0,0** | **0,0** | |
| **2.2.** | **Чистая вода** | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда) | **2022** | | **19 465,4** | **0,0** | **17 449,0** | **2 016,4** | **0,0** | **0,0** | |
| **2023** | | **3 862,3** | **0,0** | **2 784,0** | **1 078,3** | **0,0** | **0,0** | |
| **2024** | | **315373,9** | **0,0** | **312730,6** | **2643,3** | **0,0** | **0,0** | |
| **2025** | | **21 903,5** | **0,0** | **20 571,8** | **1 331,7** | **0,0** | **0,0** | |
| **2026** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2027** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2028** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2029** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2030** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2.2.1** | Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию), модернизацию, капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения Тульской области |  | 2022 | | 8 125,0 | 0,0 | 8 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **2.2.2** | Строительство (реконструкция), модернизация, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения Тульской области |  | 2022 | | 11 340,4 | 0,0 | 9 324,0 | 2 016,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | 3 862,3 | 0,0 | 2 784,0 | 1 078,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | 8 662,8 | 0,0 | 8 111,8 | 551,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | | 21 097,1 | 0,0 | 19 814,4 | 1282,7 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры (в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые казначейством бюджетам субъектов РФ за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета |  | 2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | 304 618,8 | 0,0 | 304 618,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **2.2.3** | Организация электроснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах поселения |  | 2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | 891,8 | 0,0 | 0,0 | 891,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | 557,6 | 0,0 | 0,0 | 557,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **2.2.4** | Резервные средства |  | 2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | 1 534,7 | 0,0 | 0,0 | 1 534,7 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **ИТОГО 2022-2030** | | | | | **333 889,1** | **0,0** | **329 894,3** | **3 994,8** | **0,0** | **0,0** | |
| **2.3** | **Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры** | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда) | **2022** | | **18 124,4** | **0,0** | **15 352,8** | **2 771,6** | **0,0** | **0,0** | |
| **2023** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2024** | | **32 247,6** | **0,0** | **30 196,6** | **2 051,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2025** | | **76686,8** | **0,0** | **46258,2** | **30428,6** | **0,0** | **0,0** | |
| **2026** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2027** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2028** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2029** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2030** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2.3.1** | Строительство (реконструкция), модернизация, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области |  | 2022 | | 18 124,4 | 0,0 | 15 352,8 | 2 771,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | 32 247,6 | 0,0 | 30 196,6 | 2 051,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | | 76686,8 | 0,0 | 46258,2 | 30428,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **ИТОГО 2022-2030** | | | | | **50 495,2** | **0,0** | **45 549,4** | **4 822,6** | **0,0** | **0,0** | |
| **ИТОГО**  **Муниципальные проекты, не входящие в национальные проекты, входящие в региональные проекты** | | | **2022-2030** | | **681 087,0** | **28 806,3** | **599 617,4** | **49 649,5** | **0,0** | **0,0** | |
| **2022** | | **90 526,4** | **4 689,0** | **73 638,1** | **12 199,3** | **0,0** | **0,0** | |
| **2023** | | **83 646,6** | **9 391,8** | **68 207,0** | **6 047,8** | **0,0** | **0,0** | |
| **2024** | | **386 299,2** | **3 812,3** | **374 469,9** | **5 473,7** | **2 543,3** | **0,0** | |
| **2025** | | **50 266,4** | **5 418,2** | **41 651,2** | **3 196,9** | **0,0** | **0,0** | |
| **2026** | | **50 348,4** | **5 495,0** | **41 651,2** | **3 202,2** | **0,0** | **0,0** | |
| **2027** | | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2028** | | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2029** | | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2030** | | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **3.** | **Муниципальные проекты** | | | | | | | | | | |
| **Итого** | | | | **2022-2030** | **112 762,8** | **0,0** | **0,0** | **112 762,8** | **0,0** | | **0,0** |
| **3.1.** | **Строительство и реконструкция объектов**  **водоснабжения, водоотведения** | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда) | **2022** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2023** | | **2 227,8** | **0,0** | **0,0** | **2 227,8** | **0,0** | **0,0** | |
| **2024** | | **2 145,0** | **0,0** | **0,0** | **2 145,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2025** | | **12488,5** | **0,0** | **0,0** | **12488,5** | **0,0** | **0,0** | |
| **2026** | | **25 932,0** | **0,0** | **0,0** | **25 932,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2027** | | **28 742,9** | **0,0** | **0,0** | **28 742,9** | **0,0** | **0,0** | |
| **2028** | | **23 500,0** | **0,0** | **0,0** | **23 500,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2029** | | **23 500,0** | **0,0** | **0,0** | **23 500,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2030** | | **23 500,0** | **0,0** | **0,0** | **23 500,0** | **0,0** | **0,0** | |
| 3.1.1 | Строительство станции очистки и обезжелезивания на артскважине пос. Головеньковский |  | 2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 3 040,0 | 0,0 | 0,0 | 3 040,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.1.2 | Строительство системы водоснабжения д.Спицино, д.Бухоново, п.Бухоновский МО Огаревское Щекинского района |  | 2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.1.3 | Строительство системы водоснабжения с.Мясоедово, д.Деминка, МО Ломинцевское Щекинского района |  | 2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 912,0 | 0,0 | 0,0 | 912,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.1.4 | Строительство системы водоснабжения д.Коровики МО Огаревское Щекинского района |  | 2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | 2 218,3 | 0,0 | 0,0 | 2 218,3 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | 2 115,0 | 0,0 | 0,0 | 2 115,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | | 5 088,5 | 0,0 | 0,0 | 5 088,5 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.1.5 | Реконструкция очистных сооружений п. Лазарево |  | 2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.1.6 | Строительство очистных  сооружений п.Огаревка |  | 2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 19 742,9 | 0,0 | 0,0 | 19 742,9 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.1.7 | Строительство станции очистки и обезжелезивания п.Нагорный |  | 2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 7 080,0 | 0,0 | 0,0 | 7 080,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.1.8 | Строительство очистных сооружений с.Селиваново |  | 2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | | 5900,0 | 0,0 | 0,0 | 5900,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 13900,0 | 0,0 | 0,0 | 13900,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.1.9 | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения по договорам концессии |  | 2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| **Итого** | | | **2022-2030** | | **112 372,08** | **0,0** | **0,0** | **112 372,8** | 0,0 | 0,0 | |
| **3.2** | **Газификация населенных пунктов** | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда) | 2022 | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| 2023 | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| 2024 | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| 2025 | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| 2026 | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| 2027 | | **25 000,0** | **0,0** | **0,0** | **25 000,0** | **0,0** | **0,0** | |
| 2028 | | **25 000,0** | **0,0** | **0,0** | **25 000,0** | **0,0** | **0,0** | |
| 2029 | | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.2.1 | Газификация д.Кутеповка МО Огаревское |  | 2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.2.2 | Газификация д.Нижнее Гайково МО Лазаревское |  | 2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.2.3 | Газификация д.Фоминка МО Лазаревское |  | 2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.2.4 | Газификация д.Ретинка МО Лазаревское |  | 2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.2.5 | Газификация д.Юрьевка МО Яснополянское |  | 2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.2.6 | Реализация мероприятий по газификации населенных пунктов |  | 2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **ИТОГО 2022-2030** | | | | | **21 800,0** | **0,0** | **0,0** | **21 800,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **3.3** | **Обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей** | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда) | 2022 | | **3 000,0** | 0,0 | 0,0 | **3 000,0** | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | **800,0** | 0,0 | 0,0 | **800,0** | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | **36 259,0** | 0,0 | **35 000,0** | **1 259,0** | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | | **37940,9** | 0,0 | **20 000,0** | **17940,9** | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | **4 000,0** | 0,0 | 0,0 | **4 000,0** | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | **4 000,0** | 0,0 | 0,0 | **4 000,0** | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | **3 000,0** | 0,0 | 0,0 | **3 000,0** | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | **3 000,0** | 0,0 | 0,0 | **3 000,0** | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | **3 000,0** | 0,0 | 0,0 | **3 000,0** | 0,0 | 0,0 | |
| 3.3.1 | Обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры земельного участка, расположенного по адресу: Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д.Самохваловка, примерно 500 м южнее д.16, площадью 41,05 га (в т.ч. ПИР) |  | 2022 | | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | 36 259,0 | 0,0 | 35 000,0 | 1 259,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | | 13 606,8 | 0,0 | 0,0 | 13 606,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| *3.3.2* | Обеспечение  объектами коммунальной инфраструктуры земельного участка, расположенного по адресу: Тульская область, Щекинский район, МО Лазаревское, п.Раздолье, площадью 40,0 га (в т.ч. ПИР) |  | 2022 | | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.3.3 | Обеспечение  объектами коммунальной инфраструктуры земельных участков, расположенных по адресу: Тульская область, Щекинский район, МО Крапивенское, п.Алимкина, (в т.ч. ПИР) |  | 2024 | | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | | 334,1 | 0,0 | 0,0 | 334,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.3.4 | Обеспечение  объектами коммунальной инфраструктуры земельных участков, расположенных по адресу: Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д.Русиновка, (в т.ч. ПИР) |  | 2024 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **ИТОГО 2022-2030** | | | | | **72 100,0** | **0,0** | **55 000,0** | **17 100,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **3.4** | **Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения** | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда) | **2022** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2023** | | **5 100,0** | **0,0** | **0,0** | **5 100,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2024** | | **6 262,0** | **0,0** | **0,0** | **6 262,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2025** | | **76686,8** | **0,0** | **46258,2** | **30428,6** | **0,0** | **0,0** | |
| **2026** | | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2027** | | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2028** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2029** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **2030** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| 3.4.1 | Модернизация объектов теплоснабжения в границах поселения | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда) | 2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2023 | | 5 100,0 | 0,0 | 0,0 | 5 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | 6 262,0 | 0,0 | 0,0 | 6 262,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | | 76686,8 | 0,0 | 46258,2 | 30428,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **ИТОГО 2022-2030** | | | | | **84 915,0** | **0,0** | **49 400,0** | **38 515,0** | **0,0** | **0,0** | |
| 3.5 | **Реализация комплексного благоустройства исторического поселения Крапивна «Парк уездного периода»** | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда) | 2022 | | **1 899,3** | **0,0** | **0,0** | **1 799,3** | **100,0** | **0,0** | |
| 2023 | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| 2024 | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| 2025 | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| 2026 | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| 2027 | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| 2028 | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| 2029 | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| 2030 | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| 3.5.1 | Реализация концепции комплексного благоустройства исторического поселения Крапивна «Парк уездного периода» (дополнительные средства района) |  | 2022 | | 1 799,3 | 0,0 | 0,0 | 1 799,3 | 100,0 | 0,0 | |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.5.2 | Реализация концепции комплексного благоустройства исторического поселения Крапивна «Парк уездного периода» |  | 2022 | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 00,0 | 100,0 | 0,0 | |
| 2023 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **ИТОГО 2022-2030** | | | | | **1 899,3** | **0,0** | **1** | **1 799,3** | **100,0** | **0,0** | |
| **ИТОГО**  **Муниципальные проекты** | | | **2022** | | **1 899,3** | **0,0** | **0,0** | **1 799,3** | **100,0** | **0,0** | |
| **2023** | | **7 327,8** | **0,0** | **0,0** | **7 327,8** | **0,0** | **0,0** | |
| **2024** | | **798 395,9** | **143 086,6** | **529 095,7** | **121 841,2** | **4 372,4** | **0,0** | |
| **2025** | | **210 349,8** | **5 418,2** | **109 651,3** | **73 530,5** | **950,0** | **0,0** | |
| **2026** | | **191 230,5** | **5 495,0** | **109 514,2** | **75 389,6** | **0,0** | **0,0** | |
| **2027** | | **104 324,2** | **0,0** | **0,0** | **104 324,2** | **0,0** | **0,0** | |
| **2028** | | **104 324,2** | **0,0** | **0,0** | **104 324,2** | **0,0** | **0,0** | |
| **2029** | | **104 324,2** | **0,0** | **0,0** | **104 324,2** | **0,0** | **0,0** | |
| **2030** | | **104 324,2** | **0,0** | **0,0** | **104 324,2** | **0,0** | **0,0** | |

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к муниципальной программе муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры  в муниципальном образовании  Щекинский район» |

**Паспорт комплекса процессных**

**мероприятий муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда администрации Щекинского района) |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | 1. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, по помещениям, находящимся в собственности Щекинского района;  2. Техническое обслуживание газового оборудования;  3. Организация теплоснабжения в границах поселения;  4. Реализация проекта «Народный бюджет»;  5. Организация водоснабжения и водоотведения в границах поселения;  6.Обеспечение реализации муниципальной программы;  7.Улучшение жилищных условий граждан |
| Ожидаемый непосредственный результат | 1.Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район;  2. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Щекинского района» (МКУ «УКС»);  3. Создание условий для дальнейшего повышения доступности жилья для населения, обеспечения комфортной среды обитания и жизнедеятельности;  4.Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса, отвечающего современным условиям и потребностям населения в муниципальном образовании Щекинский район;  5.Проведение ремонта муниципального жилищного фонда. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | **Всего: 488 860,5 тыс.руб., в том числе по годам:**  2022 год – 63 839,5 тыс. руб.;  2023 год – 100 758,7 тыс. руб.;  2024 год – 45 306,1 тыс. руб.;  2025 год – 43 149,4 тыс. руб.;  2026 год – 44 510,0 тыс. руб.;  2027 год – 47 824,2 тыс. руб.;  2028 год – 47 824,2 тыс. руб.;  2029 год – 47 824,2 тыс. руб.;  2030 год – 47 824,2 тыс. руб. |

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к муниципальной программе муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район» |

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |  | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) | | | | | |
|  | Год реализации | Всего | в том числе по источникам: | | | | |
|  |  | Федеральный  бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО Щекинский район | Бюджет муниципального образования (поселения) | Внебюджетные  средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Обеспечение прав собственника муниципального жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры,**  **предназначенных для организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населения.** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка и проверка сметной документации | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда) | 2022 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 53,8 | 0,0 | 0,0 | 53,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2 | Установка счетчиков энергоресурсов в муниципальных квартирах |  | 2022 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД по помещениям, находящимся в собственности МО Щекинский район |  | 2022 | 3 730,0 | 0,0 | 0,0 | 3 730,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 4 250,0 | 0,0 | 0,0 | 4 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 4 175,0 | 0,0 | 0,0 | 4 175,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 4 515,7 | 0,0 | 0,0 | 4 515,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 4 697,0 | 0,0 | 0,0 | 4 697,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 3 370,0 | 0,0 | 0,0 | 3 370,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 3 370,0 | 0,0 | 0,0 | 3 370,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 3 370,0 | 0,0 | 0,0 | 3 370,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Организация водоснабжения и водоотведения в границах поселения |  | 2022 | 15 301,7 | 0,0 | 0,0 | 15 301,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 19 508,0 | 0,0 | 0,0 | 19 508,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 22 988,7 | 0,0 | 0,0 | 22 988,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 8 800,0 | 0,0 | 0,0 | 8 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 18 400,0 | 0,0 | 0,0 | 18 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 19 200,0 | 0,0 | 0,0 | 19 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Организация теплоснабжения в границах поселения |  | 2022 | 1 633,4 | 0,0 | 0,0 | 1 633,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 10 604,0 | 0,0 | 0,0 | 10 604,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 7 324,5 | 0,0 | 0,0 | 7 324,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 3 951,0 | 0,0 | 0,0 | 3 951,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 8 200,0 | 0,0 | 0,0 | 8 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 | 8 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Техническое обслуживание газового оборудования |  | 2022 | 3 807,6 | 0,0 | 0,0 | 3 807,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 4 436,0 | 0,0 | 0,0 | 4 436,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 4 298,3 | 0,0 | 0,0 | 4 298,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 3 564,0 | 0,0 | 0,0 | 3 564,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 3 564,0 | 0,0 | 0,0 | 3 564,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 3 564,0 | 0,0 | 0,0 | 3 564,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Разработка проектно-сметной документации по ремонту очистных с.Карамышево |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 9 500,0 | 0,0 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 9 500,0 | 0,0 | 0,0 | 9 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Реализация проекта «Народный бюджет» |  | 2022 | 8 700,00 | 0,0 | 5 858,4 | 2 841,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 2 372,1 | 0,0 | 2 372,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджета Тульской области на выполнение работ на объектах коммунальной инфраструктуры |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 33 926,7 | 0,0 | 33 926,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 3 795,2 | 0,0 | 3 795,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10 | Приобретение техники для жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Щекинский район |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 | Резервные средства |  | 2024 | 654,9 |  |  | 654,9 |  |  |
| **ИТОГО** | | | **2022** | **33 322,7** | **0,0** | **5 858,4** | **27 464,3** | **0,0** | **0,0** |
| **2023** | **72 774,7** | **0,0** | **33 926,7** | **38 848,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2024** | **45 662,5** | **0,0** | **6 167,3** | **39 495,2** | **0,0** | **0,0** |
| **2025** | **5 248,0** | **0,0** | **0,0** | **5 248,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2026** | **44 510,0** | **0,0** | **0,0** | **44 510,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2027** | **33 684,0** | **0,0** | **0,0** | **33 684,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2028** | **33 684,0** | **0,0** | **0,0** | **33 684,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2029** | **33 684,0** | **0,0** | **0,0** | **33 684,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2030** | **33 684,0** | **0,0** | **0,0** | **33 684,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Обеспечение деятельности муниципальных учреждений** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Администрация Щекинского района (управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района) | 2022 | 18 080,1 | 0,0 | 0,0 | 18 080,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 13 760,4 | 0,0 | 0,0 | 13 760,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 16 339,4 | 0,0 | 0,0 | 16 339,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 18373,9 | 0,0 | 0,0 | 183739, | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 18992,4 | 0,0 | 0,0 | 18992,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 19634,8 | 0,0 | 0,0 | 19 634,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 9 240,2 | 0,0 | 0,0 | 9 240,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 9 240,2 | 0,0 | 0,0 | 9 240,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 9 240,2 | 0,0 | 0,0 | 9 240,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ***ИТОГО*** | **2022** | **18 080,1** | **0,0** | **0,0** | **18 080,1** | **0,0** | **0,0** |
| **2023** | **13 760,4** | **0,0** | **0,0** | **13 760,4** | **0,0** | **0,0** |
| **2024** | **15 405,0** | **0,0** | **0,0** | **15 405,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2025** | **18373,9** | **0,0** | **0,0** | **183739,** | **0,0** | **0,0** |
| **2026** | **18992,4** | **0,0** | **0,0** | **18992,4** | **0,0** | **0,0** |
| **2027** | **19634,8** | **0,0** | **0,0** | **19 634,8** | **0,0** | **0,0** |
| **2028** | **9 240,2** | **0,0** | **0,0** | **9 240,2** | **0,0** | **0,0** |
| **2029** | **9 240,2** | **0,0** | **0,0** | **9 240,2** | **0,0** | **0,0** |
| **2030** | **9 240,2** | **0,0** | **0,0** | **9 240,2** | **0,0** | **0,0** |
| **Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Администрация Щекинского района  (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и жилищного фонда администрации Щекинского района) | 2022 | 12 436,7 | 0,0 | 0,0 | 12 436,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 14 223,6 | 0,0 | 0,0 | 14 223,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 8 030,2 | 0,0 | 0,0 | 8 030,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Щекинского района на обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в  соответствии с жилищным законодательством |  | 2022 | 9 825,6 | 0,0 | 0,0 | 9 825,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 11 474,1 | 0,0 | 0,0 | 11 474,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 1 304,3 | 0,0 | 0,0 | 1 304,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 1 304,3 | 0,0 | 0,0 | 1 304,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 1 304,3 | 0,0 | 0,0 | 1 304,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Щекинского района на обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, за исключением осуществления муниципальногожилищного контроля и реализации проектов в рамках государственных программ. |  | 2022 | 2 611,1 | 0,0 | 0,0 | 2 611,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 2 749,5 | 0,0 | 0,0 | 2 749,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 8 275,5 | 0,0 | 0,0 | 8 275,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 295,7 | 0,0 | 0,0 | 295,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 295,7 | 0,0 | 0,0 | 295,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 295,7 | 0,0 | 0,0 | 295,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 295,7 | 0,0 | 0,0 | 295,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 295,7 | 0,0 | 0,0 | 295,7 | 0,0 | 0,0 |
| ***ИТОГО*** | | | **2022** | **12 436,7** | **0,0** | **0,0** | **12 436,7** | **0,0** | **0,0** |
| **2023** | **14 223,6** | **0,0** | **0,0** | **14 223,6** | **0,0** | **0,0** |
| **2024** | **7 858,0** | **0,0** | **0,0** | **7 858,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2025** | **2 000,0** | **0,0** | **0,0** | **2 000,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2026** | **2 000,0** | **0,0** | **0,0** | **2 000,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2027** | **4 900,0** | **0,0** | **0,0** | **4 900,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2028** | **4 900,0** | **0,0** | **0,0** | **4 900,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2029** | **4 900,0** | **0,0** | **0,0** | **4 900,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2030** | **4 900,0** | **0,0** | **0,0** | **4 900,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ИТОГО**  **Комплексы процессных мероприятий** | | | **2022-2030** | **638 372,9** | **0,0** | **47 507,9** | **590 865,0** | **0,0** |  |
| **2022** | **63 839,5** | **0,0** | **5 848,4** | **57 991,1** | **0,0** |  |
| **2023** | **100 758,7** | **0,0** | **33 926,7** | **66 832,0** | **0,0** |  |
| **2024** | **70 247,5** | **0,0** | **14 345,3** | **55 932,2** | **0,0** |  |
| **2025** | **22 232,0** | **0,0** | **0,0** | **22 232,0** | **0,0** |  |
| **2026** | **62 019,1** | **0,0** | **0,0** | **62 019,1** | **0,0** |  |
| **2027** | **47 824,2** | **0,0** | **0,0** | **47 824,2** | **0,0** |  |
| **2028** | **47 824,2** | **0,0** | **0,0** | **47 824,2** | **0,0** |  |
| **2029** | **47 824,2** | **0,0** | **0,0** | **47 824,2** | **0,0** |  |
| **2030** | **47 824,2** | **0,0** | **0,0** | **47 824,2** | **0,0** |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 4  к муниципальной программе муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры  в муниципальном образовании  Щекинский район» |

**Адресный перечень объектов по муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район», планируемой к реализации на территории муниципального образования Щекинский район на 2022 год**

| **«Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»** | **Пообъектный перечень запланированных мероприятий** | **Месторасположение объекта** | **Общая стоимость работ (тыс. руб.)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт водопроводной сети с. Ломинцево, ул. Лесная | с. Ломинцево, ул. Лесная | 1 781,8 |
| Замена водовода от водозабора п. Ломинцевский до п. Ломинцевский | От водозабора п.Ломинцевский до п.Ломинцевский | 4 297,7 |
| Строительство артезианской скважины в п. Огаревка Щекинского района | МО Огаревское, д.Ягодное | 2 358,4 |
| Замена сетей теплоснабжения в с.п. Огаревка, протяженностью 2,651 км | с.п. Огаревка | 19 670,8 |
|  | Ремонт водопровода в п.Раздолье Щекинского района Тульской области МО Лазаревское в рамках проекта «Народный бюджет» | МО Лазаревское, п.Раздолье | 2 248,5 |
|  | Ремонт системы холодного водоснабжения в д.Нижнее Гайково МО Лазаревское Щекинского района в рамках проекта «Народный бюджет» | МО Лазаревское , д. Нижнее Гайково | 3 508,7 |
|  | Благоустройство площади им. В.И.Ленина | Г. Щекино, пл. им. В.И. Ленина | 146 000,0 |
| Благоустройство сквера 40-летия основания города Щекино. Детская площадка | Г. Щекино, ул. Колоскова 5а, сквер 40-летия основания города Щекино | 27 889,1 |
| **Итого:**  **207 755,0** | | | |

|  |
| --- |
| Приложение № 5  к муниципальной программе муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры  в муниципальном образовании  Щекинский район» |

**Адресный перечень объектов по муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район», планируемой к реализации на территории муниципального образования Щекинский район на 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район» | Пообъектный перечень запланированных мероприятий | Месторасположение объекта | Общая стоимость работ (тыс. руб.) |
| Реализация проекта «Точка притяжения. Благоустройство центра г. Советск Тульской области» | Площадь Советов, центральный сквер, пешеходная зона по ул. Энергетиков г.Советск | 108 509,29 |
| **Итого:**  **108 509,29** | | | |

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к муниципальному проекту  «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы  муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании  Щекинский район» |

**Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | | Планируемая дата окончания переселения |
| год | дата |
| площадь, кв.м | количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| По подпрограмме, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | | | X | X | 1 039,0 | 48 | 31.12.2021 |
| по муниципальному образованию Щекинский район: | | | X | X | 1 039,0 | 48 | 31.12.2021 |
| 1 | МО Огаревское | рп. Огаревка, ул. Амбулаторная, д. 48 | 1929 | 25.05.2016 | 172,8 | 10 | 31.12.2021 |
| 2 | МО Огаревское | п. Нагорный, д. 19 | 1952 | 12.12.2013 | 151,8 | 5 | 31.12.2021 |
| 3 | МО Огаревское | п. Шахтерский, ул. Центральная, д. 8 | 1949 | 06.03.2015 | 523,4 | 18 | 31.12.2021 |
| 4 | МО Огаревское | п. Шахтерский, ул. Центральная, д. 10 | 1950 | 06.03.2013 | 75,6 | 6 | 31.12.2021 |
| 5 | МО Огаревское | п. Шахтерский, ул. Шахтерская, д. 27 | 1953 | 06.03.2013 | 115,4 | 9 | 31.12.2021 |

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к муниципальному проекту  «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы  муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании  Щекинский район» |

**План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений, кв.м | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | | | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | | | | | | | | | | |
| Всего: | в том числе: | | | | Всего: | | | в том числе: | | | | | | | |
| Выкуп жилых помещений у собственников | | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд | Строительство домов | | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | | | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | |
| в строящихся домах | | в домах введенных в эксплуатацию | |
|
| Расселяемая площадь, кв.м | Расселяемая площадь, кв.м | Стоимость, руб. | Расселяемая площадь, кв.м | Расселяемая площадь, кв.м | Расселяемая площадь, кв.м | Приобретаемая площадь, кв.м | Стоимость, руб. | Приобретаемая площадь, кв.м | Стоимость, руб. | Приобретаемая площадь, кв.м | Стоимость, руб. | Приобретаемая площадь, кв.м | Стоимость, руб. | Приобретаемая площадь, кв.м | Стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по програм-ме переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 3 206,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 206,1 | 3 206,1 | 141052340,0 | 0,0 | 0,0 | 3 206,1 | 141052340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Всего этап 2019 | 1680,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1680,5 | 1680,5 | 65102570,0 | 0,0 | 0,0 | 1680,5 | 65102570,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Всего этап 2020 | 486,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 486,6 | 486,6 | 18850884 | 0,0 | 0,0 | 486,6 | 18850884 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Всего этап 2021 | 1 039,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 039,0 | 1 039,0 | 57098886,0 | 0,0 | 0,0 | 1 039,0 | 57098886,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Всего этап 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Всего этап 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Всего этап 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к муниципальному проекту  «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы  муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании  Щекинский район» |

**План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования программы | | | | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе: | | | Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе: | |
| Собственность граждан | Муниципальная собственность | Собственность граждан | Муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субьекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | засчет средств иных лиц (инвесторапо договору о развитии застроенной территории) |
|
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 157 | 0 | 0 | 0 | 3 206,1 | 0,00 | 0,00 | 141052340,0 | 0,00 | 65102570,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Всего этап 2019 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1680,5 | 0,00 | 0,00 | 65102570,0 | 0,00 | 65102570,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | Всего этап 2020 | 22 | 0 | 0 | 0 | 486,6 | 0,00 | 0,00 | 18850884 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Всего этап 2021 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 039,0 | 0,00 | 0,00 | 57098886,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Всего этап 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Всего этап 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Всего этап 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| Приложение № 4  к муниципальному проекту  «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы  муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании  Щекинский район» |

**Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь | | | | | | | | Количество переселенных жителей | | | | | | | |
|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего по году |
| кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 1680,5 | 486,6 | 1 039,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 206,1 | 87 | 22 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 1.1 | Всего этап 2019 | 1680,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1680,5 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 1.2 | Всего этап 2020 | 0,0 | 486,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 486,6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 1.3 | Всего этап 2021 | 0,0 | 0,0 | 1 039,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039,0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 1.4 | Всего этап 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Всего этап 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.6 | Всего этап 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | По иным программам субъекта РФ, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| Приложение № 5  к муниципальному проекту  «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы  муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании  Щекинский район» |

**План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,**

**признанного таковым до 1 января 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования программы | | | | Справочно:  Расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | Справочно:  Возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| всего | в том числе: | | всего | в том числе: | | Всего: | в том числе: | | | Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе: | |
| Собственность граждан | Муниципальная собственность | Собственность граждан | Муниципальная собственность | За счет средств Фонда | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | За счет средств местного бюджета | За счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | За счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | За счет средств собственников жилых помещений | За счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) |
| Чел. | Ед. | Ед. | Ед. | Кв. м | Кв. м | Кв. м | Руб. | Руб. | Руб. | Руб. | Руб. | Руб. | Руб. | Руб. | Руб. | Руб. |
| Всего по этапу 2022 года | | 48 | 22 | 15 | 7 | 1 039,0 | 690,1 | 3 206,1 | 52 094 533,2 | 50 010 751,86 | 2 083 781,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Щекинский район | | 48 | 22 | 15 | 7 | 1 039,0 | 690,1 | 3 206,1 | 52 094 533,2 | 50 010 751,86 | 2 083 781,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| Приложение № 5  к муниципальной программе муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры  в муниципальном образовании  Щекинский район» |

**Характеристика**

**показателей результативности**

**муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя \* |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество построенных, реконструированных котельных | ед. | Определяется суммированием количества построенных, реконструированных котельных в отчетном периоде. | Мониторинг показателя осуществляется управлением по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС2, акты выполненных работ); ежеквартально. |
| Протяженность построенных, замененных тепловых сетей | км | Определяется суммированием протяженности построенных, замененных тепловых сетей в отчетном периоде. | Мониторинг показателя осуществляется управлением по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС2, акты выполненных работ); ежеквартально. |
| Протяженность построенных, замененных сетей водоснабжения | км | Определяется суммированием протяженности построенных, замененных сетей водоснабжения в отчетном периоде. | Мониторинг показателя осуществляется управлением по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС2, акты выполненных работ); ежеквартально. |
| Количество построенных, реконструированных объектов водоотведения | ед. | Определяется суммированием количества построенных, реконструированных объектов водоотведения в отчетном периоде. | Мониторинг показателя осуществляется управлением по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС2, акты выполненных работ); ежеквартально. |
| Протяженность построенных, замененных сетей водоотведения | км | Определяется суммированием количества построенных, замененных сетей водоотведения в отчетном периоде. | Мониторинг показателя осуществляется управлением по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС2, акты выполненных работ); ежеквартально. |
| Количество построенных, реконструированных объектов водоснабжения | ед. | Определяется суммированием количества построенных, реконструированных объектов водоснабжения в отчетном периоде | Мониторинг показателя осуществляется управлением по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС2, акты выполненных работ); ежеквартально. |
| Протяженность построенных внутрипоселковых распределительных газопроводов | км | Определяется суммированием протяженности построенных внутрипоселковых распределительных газопроводов в соответствующем календарном году, отчетном периоде | Мониторинг показателя осуществляется управлением по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС2, акты выполненных работ); ежеквартально. |
| Количество газифицированных населенных пунктов | ед. | Определяется суммированием газифицированных населенных пунктов в соответствующем календарном году, отчетном периоде | Мониторинг показателя осуществляется управлением по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС2, акты выполненных работ); ежеквартально. |
| Количество земельных участков, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры при предоставлении многодетным семьям | ед. | Определяется суммированием земельных участков обеспеченных инженерными коммуникациями в соответствующем календарном году, отчетном периоде | Мониторинг показателя осуществляется управлением по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС2, акты выполненных работ); ежеквартально. |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | Определяется суммированием количества молодых семей, получивших в отчетном периоде свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. | Мониторинг показателя осуществляется управлением по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании отчета о количестве выданных свидетельств; ежеквартально. |
| Общая площадь муниципальных квартир, за которую выплачиваются взносы на капитальный ремонт | тыс. кв.м | Определяется суммированием площади муниципальных квартир, за которую выплачиваются взносы на капитальный ремонт в соответствующем календарном году | Мониторинг показателя осуществляется управлением по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга приватизации жилищного фонда(1-жилфонд); ежеквартально |
| Поддержание в рабочем состоянии газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования | км | Определяется суммированием протяженности газопроводов находящихся в рабочем состоянии, находящихся в собственности муниципального образования в соответствующем календарном году | Мониторинг показателя осуществляется МКУ «УКС Щекинского района» администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (акты выполненных работ); ежеквартально. |
| Количество выданных свидетельств на получение субсидии, на улучшение жилищных условий | ед. | Определяется суммированием количества выданных свидетельств на получение субсидий на улучшение жилищных условий в отчетном периоде | Мониторинг показателя осуществляется управлением по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании отчета о количестве выданных свидетельств; ежеквартально |
| Количество человек, обеспеченных жилыми помещениями | ч. | Определяется суммированием человек, обеспеченных жилыми помещениями из числа стоящих на учете в соответствующем календарном году | Мониторинг показателя осуществляется управлением по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании отчета о нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан(4-жилфонд); ежеквартально |
| Протяженность построенных, замененных сетей теплоснабжения в границах поселения | км | Определяется суммированием количества построенных, замененных сетей теплоснабжения в границах поселения муниципального образования в отчетном периоде | Мониторинг показателя осуществляется управлением по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС), акты выполненных работ); ежеквартально |
| Протяженность построенных, замененных сетей водоснабжения в границах поселения | км | Определяется суммированием количества построенных, замененных сетей водоснабжения в границах поселения муниципального образования в отчетном периоде | Мониторинг показателя осуществляется управлением по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС), акты выполненных работ); ежеквартально |
| Протяженность построенных, замененных сетей водоотведения в границах поселения | км | Определяется суммированием количества построенных, замененных сетей водоотведения в границах поселения муниципального образования в отчетном периоде | Мониторинг показателя осуществляется управлением по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС), акты выполненных работ); ежеквартально |
| Доля населения обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | Определяется отношением численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения на конец отчетного периода, к численности населения на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляется управлением по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании мониторинга выполнения мероприятий (КС), акты выполненных работ); ежегодно |
| Доля МКД с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества МКД | % | (К общ./К благ.)\*100%, где  К общ. – общее количество дворовых территорий, ед.  К благ. – количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период, ед. | Мониторинг показателя осуществляет управлением по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежеквартально на основании актов о приемке выполненных работ КС-2, актов сдачи-приемки выполненных работ |
| Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий | ед. | Определяется суммированием количества благоустроенных дворовых и общественных территорий за отчетный период | Мониторинг показателя осуществляет управлением по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежеквартально на основании актов о приемке выполненных работ КС-2, актов сдачи-приемки выполненных работ |
| Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых и общественных территорий | тыс. кв.м | Определяется суммированием площадей, отремонтированных дорог в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период | Мониторинг показателя осуществляет управлением по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежеквартально на основании актов о приемке выполненных работ КС-2, актов сдачи-приемки выполненных работ |
| Количество установленных уличных осветительных приборов на обустроенных придомовых территориях | ед. | Определяется суммированием количества установленных уличных осветительных приборов за отчетный период | Мониторинг показателя осуществляет управлением по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежеквартально на основании актов о приемке выполненных работ КС-2, актов сдачи-приемки выполненных работ |
| Количество переселяемых граждан | чел. | Определяется суммированием человек, обеспеченных жилыми помещениями из числа зарегистрированных в аварийном жилищном фонде | Мониторинг показателя осуществляется управлением по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании отчета о нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан(4-жилфонд); ежеквартально |
| Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | Определяется суммированием квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда в отчетном периоде | Мониторинг показателя осуществляется управлением по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании отчета о жилищном фонде (1-жилфонд); ежеквартально |
| Общая площадь ликвидируемого аварийного жилищного фонда | кв.м. | Определяется суммированием квадратных метров, ликвидированного аварийного жилищного фонда в отчетном периоде | Мониторинг показателя осуществляется управлением по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района на основании отчета о жилищном фонде (1-жилфонд); ежеквартально |
| Доля своевременно исполненных обязательств | % | Определяется отношением своевременно исполненных обязательств, к плановым показателям. | Мониторинг показателя осуществляется управлением по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района; ежеквартально |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_