****

**Тульская область**

**Муниципальное образование**

**ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 20.12.2019 № 12 – 1683

**О внесении изменения в постановление администрации**

**Щекинского района от 21.09.2018 № 9-1238 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Щекинского района от 20.07.2015 № 7-1117 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Щекинский район», на основании Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Щекинского района от 21.09.2018 № 9-1238 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район», следующие изменения:

1. Раздел 3 «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район» подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район» приложение к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение).

2. Раздел 3. «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район» подпрограммы «Формирование современной городской среды» приложение к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официальном Портале муниципального образования Щекинский район и на информационном стенде администрации Щекинского района по адресу: Тульская область, г. Щекино, пл. Ленина, д. 1.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации**  **муниципального образования**  **Щекинский район** | **А.С. Гамбург** |

Согласовано:

О.А. Лукинова

Д.А. Субботин

Е.Н. Афанасьева

Л.Н. Сенюшина

О.В. Васина

Т.Н. Еремеева

Исп. Епифанова Елена Сергеевна,

Тел. 8 (48751) 5-37-04

О внесении изменений в постановление администрации Щекинского района от 21.09.2018 № 9-1238 **«**Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации  муниципального образования  Щекинский район  от 20.12.2019 № 12 – 1683  Приложение  к постановлению администрации  муниципального образования  Щекинский район  от 21.09.2018 № 9 – 1238 |

**3. Перечень**

**мероприятий по реализации подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район**

**«Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Исполнитель (соисполнитель) |
| Всего | в том числе за счет средств: | | | | |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щекинский район | бюджета МО поселений Щекинского района | внебюджетных источников (доля софинансирования населения, фонд реформирования ЖКХ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие 1. Реконструкция и строительство объектов водоснабжения:  в .т.ч. | **2019-2025** | **32 128,7** |  |  | 32 128,7 |  |  | Администрация Щекинского района (управление по вопросам жизнеобеспечения, благоустройства, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района) |
| **2019**  **2020**  **2021**  **2022**  **2023**  **2024**  **2025** | **5 473,0**  **6 200,0**  **6 200,0**  **3 307,5**  **3 472,9**  **3 646,5**  **3 828,8** |  |  | 5 473,0  6 200,0  6 200,0  3 307,5  3 472,9  3 646,5  3 828,8 |  |  |
| * 1. Ремонт, содержание и строительство объектов водоснабжения | 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025 | 2 930,0  3 100,0  200,0 |  |  | 2 930,0  3 100,0  200,0 |  |  |
| 1.2.Строительство системы водоснабжения в д.Спицино, д.Бухоново, п.Бухоновский муниципального образования Огаревское Щекинского района | 2019  2020  2021 | 0,0  550,0  2 000,0 |  |  | 0,0  550,0  2 000,0 |  |  |  |
| 1.3.Строительство системы водоснабжения в с.Мясоедово и д.Деминка муниципального образования Ломинцевское Щекинского района | 2019  2020  2021 | 0,0  550,0  2 000,0 |  |  | 0,0  550,0  2 000,0 |  |  |  |
| 1.4.Строительство системы водоснабжения в д.Коровики муниципального образования Огаревское Щекинского района | 2019  2020  2021 | 443,0  2 000,0  2 000,0 |  |  | 443,0  2 000,0  2 000,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие 2  Ремонт и строительство очистных сооружений и систем водоотведения | **2019-2025** | **33 720,0** |  |  | 33 720,0 |  |  | Администрация Щекинского района (управление по вопросам жизнеобеспечения, благоустройства, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района) |
| **2019**  **2020**  **2021**  **2022**  **2023**  **2024**  **2025** | **545,0**  **8 520,0**  **2 000,0**  **5 256,2**  **5 519,0**  **5 795,0**  **6 084,8** |  |  | 545,0  8 520,0  2 000,0  5 256,2  5 519,0  5 795,0  6 084,8 |  |  |
| 2.1. Строительство очистных сооружений с. Селиваново, в т.ч. ПИР | 2019  2020  2021 | 480,0  8 520,0  2 000,0 |  |  | 480,0  8 520,0  2 000,0 |  |  |
| 2.2. Ремонт очистных сооружений с. Карамышево | 2019  2020  2021 | 0,0  0,0  0,0 |  |  | 0,0  0,0  0,0 |  |  |
| Мероприятие 3. Организация очистки и обезжелезивания на артскважине дер. Ясная Поляна | **2019-2025** | **6 668,7** |  |  | 6 668,7 |  |  |
| **2019**  **2020**  **2021** | **1 968,9**  **4 700,0**  **0,0** |  |  | 1 968,9  4 700,0  0,0 |  |  |
| Мероприятие 4.  Строительство станции очистки и обезжелезивания на артскважине пос.Головеньковский | **2019-2025** | **2 200,0** |  |  | **2 200,0** |  |  |
| **2019**  **2020**  **2021** | **0,0**  **500,0**  **1 700,0** |  |  | 0,0  500,0  1 700,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого по подпрограмме: | **2019-2025** | **104 676,7** |  |  | **104 676,7** |  |  |  |
| **2019** | **7 986,9** |  |  | 7 986,9 |  |  |
| **2020** | **19 920,0** |  |  | 19 920,0 |  |  |
| **2021** | **9 900,0** |  |  | 9 900,0 |  |  |
| **2022** | **15 514,6** |  |  | 15 514,6 |  |  |
| **2023** | **16 290,3** |  |  | 16 290,3 |  |  |
| **2024** | **17 104,8** |  |  | 17 104,8 |  |  |
| **2025** | **17 960,1** |  |  | 17 960,1 |  |  |

**3. Перечень**

**мероприятий по реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды»**

**муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | | | Исполнитель (соисполнитель) |
|  | | Всего | в том числе за счет средств: | | | | | |  |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | Бюджет МО город Щекино | бюджета МО Щекинский район | бюджета МО поселений\* Щекинского района | внебюджетных источников |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Формирование современной городской среды» | | **2019-2025** | **131 650,1** | **43 216,2** | **66 451,3** |  | **15 849,4** | **6 138,2** |  | Управление по вопросам жизнеобеспечения, благоустройства, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района; Комитет по культуре, молодежной политике и спорту;  МКУ «Щекинский УКС» |
| **2019** | **129 950,1** | 43 216,2 | 66 451,3 |  | 14 144,4 | 6 138,2 |  |
| **2020** | **1 700,0** |  |  |  | 1 700,0 | 0,0 |  |
| **2021** | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |
| **2022** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2023** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2024** |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. «Формирование современной городской среды» | | **2019** | 77 409,3 |  | 64 650,6 |  | 10 258,7 | 2 500,0 |  | Управление по вопросам жизнеобеспечения, благоустройства, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района;  МКУ «Щекинский УКС» |
| **2020** | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |
| **2021** | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |
| **2022** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2023** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2024** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1. Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | | 2019 | 61 500,0 |  | 50 000,0 |  | 9 000,0 | 2 500,0 |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Щекинский район в рамках реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | | 2019 | 14 650,6 |  | 14 650,6 |  |  |  |  |  |
| 1.3. В т.ч. «Формирование современной городской среды» 2018 года | | 2019 | 12,8 |  |  |  | 12,8 |  |  |  |
| 1.4. Реализация проекта формирование современной городской среды (средства, превышающие сумму по соглашению) | | 2019 | 1 245,9 |  |  |  | 1 245,9 |  |  |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятие 2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | | 2019 | 52 540,8 | 43 216,2 | 1 800,7 |  | 3 885,7 | 3 638,2 |  |  |
| 2020 | 1 700,0 |  |  |  | 1 700,0 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Благоустройство дворовых территорий | | 2019 | 20 192,7 | 16 609,0 | 692,1 |  | 2 106,4 | 785,2 |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Благоустройство территорий общего пользования | | 2019 | 32 348,1 | 26 607,2 | 1 108,6 |  | 1 779,3 | 2 853,0 |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, благоустройства, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации**  **Щекинского района** | **Д.А. Субботин** |