|  |  |  |  | Приложение 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к постановлению администрации Щекинского района |
|  |  |  |  | от 30.10.2012г. № 10-1299 |
|  |  |  |  | Таблица 14 |
| Отчет о перечислении иных межбюджетных трансфертов на реализацию Долгосрочной муниципальной целевой программы " Модернизация и развитие автомобильных дорог в Щекинском районе в 2012-2016 годах" по поселениям Щекинского района за 9 месяцев 2012 года |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальных образований | Уточненный план на 2012 год (тыс.руб.) | Исполнено на 01.10.2012г. (тыс.руб.) | % исп. к уточн.плану 2012г. |
| 1 | Муниципальное образование город Щекино | 4 149,5 | 4 149,5 | 100,0 |
| 2 | Муниципальное образование город Советск | 429,8 | 429,8 | 100,0 |
| 3 | Муниципальное образование рабочий поселок Огаревка | 556,7 | 556,7 | 100,0 |
| 4 | Муниципальное образование Головеньковское | 531,5 | 531,5 | 100,0 |
| 5 | Муниципальное образование Костомаровское | 297,1 | 297,1 | 100,0 |
| 6 | Муниципальное образование Лазаревское | 449,9 | 449,9 | 100,0 |
| 7 | Муниципальное образование Ломинцевское | 585,5 | 585,5 | 100,0 |
|  | ИТОГО | 7 000,0 | 7 000,0 | 100,0 |
| Начальник финансового управления |  |  |  |  |
| администрации Щекинского района |  |  |  | Л.И.Холина |