Тульская область

Форма 1

к распоряжению главы

Щёкинского района

от ______________ №_______

Муниципальное образование

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29»._11___________2013 __ г.	№_11-1819_

О внесении изменений в постановление администрации Щекинского района от 15.12.2011 г. № 12-1462 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район на 2012-2016 годы»

На основании ст.42 Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Щекинского района от 15.12.2011 г. № 12-1462 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район на 2012-2016 годы» (далее Постановление) следующее изменение:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном Портале муниципального образования Щекинский район.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

Щекинский район 							 Н.Н. Свиридов

Согласовано:

В.Н. Никитин

В.Е. Калинкин

И.А. Петрухин

Л.И. Холина

С.В. Кремнева

М.Ю. Тимофеева

В.С. Кожевников

Исп.: Рыжков А.П.

тел.: (48751) 5-37-04

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования Щекинский район

от 29.11.2013г. № 11-1819

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования Щекинский район

от 15.12.2011  № 12-1462

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ

ПРОГРАММА

«Модернизация и капитальный ремонт объектов

коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район на 2012-2016 годы»

Щекино

2013

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования МО Щекинский район на 2012-2016 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация МО Щекинский район, органы местного самоуправления Щекинского района |
| Разработчик Программы | Комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации МО Щекинский район |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Щекинского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения. Задача Программы: Повышение качества обслуживания населения, совершенствования системы управления жилищно-коммунальным хозяйством МО Щекинский район, развития инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве |
| Важнейшие целевые показатели | - количество вновь построенных, реконструируемых котельных; - количество построенных, реконструированных сетей водоснабжения; - количество построенных, реконструированных очистных сооружений; - количество установленных фильтров очистки воды; - количество замененных теплообменников. |
| Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы | 2012-2016 годы |
| Основные мероприятия Программы | Перечень мероприятий для обеспечения модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на 2012-2016 годы (приложение к Программе). |
| Объемы и источники финансирования | Всего – 186,678 млн.руб., в том числе средства: бюджета Тульской области – 31,203 млн. руб: 2012 год – 2,343 млн.руб. 2013 год – 0,360 млн. руб. 2014 год – 28,500 млн. руб. 2015 год – 0,000 млн. руб. 2016 год – 0,000 млн. руб. бюджета МО Щекинский район –144,605 млн.руб. 2012 год – 4,782 млн. руб. 2013 год – 13,859 млн. руб. 2014 год – 40,200 млн. руб. 2015 год – 45,800 млн. руб. 2016 год – 41,500 млн. руб. бюджета поселений МО Щекинский район – 10,87 млн.руб. 2012 год – 0,260 млн. руб. 2013 год – 0,700 млн. руб. 2014 год – 3,300 млн. руб. 2015 год – 3,160 млн. руб. 2016 год – 3,450 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности | - повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; - повышение эффективности и надежности функционирования предусмотренных программой объектов жизнеобеспечения населения; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. |

- 2. Содержание проблемы и обоснование ее решения

- программно-целевым методом

- При проведении инвентаризации в жилищно-коммунальном хозяйстве МО Щекинский район установлено, что износ коммунальной инфраструктуры составляет более 68 процентов.

- В соответствии с Конституцией Российской Федерации государство несет ответственность за обеспечение гражданам достойных условий проживания.

- Жилищно-коммунальное хозяйство района представляет собой отрасль территориальной инженерной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека.

- В ее состав входят: жилищный фонд, ремонтно-эксплуатационные предприятия и службы, системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, коммунальная энергетика, внешнее городское благоустройство, санитарная очистка городов и населенных пунктов.

- Объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы обеспечиваются теплом от 45 источников теплоснабжения.

- Более 20 котельных находится в эксплуатации свыше 30 лет. Коэффициент полезного действия их работы ниже 50 процентов. Продолжают оставаться в работе 6 котельных, работающих на угле.

- Все угольные котельные выработали свой ресурс и требуют либо закрытия, либо модернизации.

- Износ трубопроводов и оборудования водопроводных сетей составляет от 60 процентов до 90 процентов.

- Износ сооружений канализации в большинстве случаев достигает 100 процентов. В сельской местности лишь 5,4 процента стоков отводятся с нормативными качественными показателями.

- В связи с недостатком финансовых средств, планово-предупредительный ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса в нормативных объемах не выполняется и уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в несколько раз выше.

- Принятие Программы позволит улучшить обеспечение населения качественными коммунальными услугами.

- 3. Цели, задачи и показатели результативности и эффективности реализации Программы

- Цель Программы – создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Щекинского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения.

- Для достижения цели Программы необходимо решение задач повышения качества обслуживания населения, совершенствования системы управления жилищно-коммунальным хозяйством МО Щекинский район, развития инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве.

- Перечень мероприятий по реализации Программы приведен в приложении 1.

3.1. Перечень показателей результативности и эффективности реализации Программы

Перечень показателей результативности и эффективности приведен в приложении 2.

Паспорт показателя

«Количество вновь построенных, реконструированных котельных»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес) |  | Рыжков Алексей Петрович – председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации МО Щекинский район, телефон (48751) 5-22-72, г.Щекино, пл.Ленина, д.1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 1 |
| 2 | Наименование показателя | Количество вновь построенных, реконструированных котельных |
| 3 | Единица измерения | Ед. |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования | Исполнение программы |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ведомственная статистика. Данные представляются комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района |

Паспорт показателя

«Количество построенных, реконструированных сетей водоснабжения»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес) |  | Рыжков Алексей Петрович – председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации МО Щекинский район, телефон (48751) 5-22-72, г.Щекино, пл.Ленина, д.1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 2 |
| 2 | Наименование показателя | Количество построенных, реконструированных сетей водоснабжения |
| 3 | Единица измерения | Ед. |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования | Исполнение программы |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ведомственная статистика. Данные представляются комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района |

Паспорт показателя

«Количество вновь построенных, реконструированных очистных сооружений»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес) |  | Рыжков Алексей Петрович – председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации МО Щекинский район, телефон (48751) 5-22-72, г.Щекино, пл.Ленина, д.1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 3 |
| 2 | Наименование показателя | Количество вновь построенных, реконструированных очистных сооружений |
| 3 | Единица измерения | Ед. |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования | Исполнение программы |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ведомственная статистика. Данные представляются комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района |

Паспорт показателя

«Количество установленных фильтров очистки воды»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес) |  | Рыжков Алексей Петрович – председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации МО Щекинский район, телефон (48751) 5-22-72, г.Щекино, пл.Ленина, д.1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 4 |
| 2 | Наименование показателя | Количество установленных фильтров очистки воды |
| 3 | Единица измерения | Ед. |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования | Исполнение программы |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ведомственная статистика. Данные представляются комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района |

Паспорт показателя

«Количество замененных теплообменников»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес) |  | Рыжков Алексей Петрович – председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации МО Щекинский район, телефон (48751) 5-22-72, г.Щекино, пл.Ленина, д.1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 5 |
| 2 | Наименование показателя | Количество замененных теплообменников |
| 3 | Единица измерения | шт. |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования | Исполнение программы |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ведомственная статистика. Данные представляются комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района |

4. Ресурсное обеспечение Программы

В рамках Программы предусматривается финансирование на модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств:

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Объем потребности в ресурсах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Финансовые ресурсы |  | 186,678 | 7,385 | 14,919 | 7,200 | 48,96 | 44,95 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | млн. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Тульской области | млн. руб | 31,203 | 2,343 | 0,360 | 28,500 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет муниципального образования Щекинский район | млн. руб | 144,605 | 4,782 | 13,859 | 40,200 | 45,800 | 41,500 |
| бюджет поселений |  | 10,870 | 0,26 | 0,700 | 3,300 | 3,160 | 3,450 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Материально-технические ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
| Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие виды ресурсов (информационные, природные, другие) |  |  |  |  |  |  |  |

5. Возможные риски в ходе реализации Программы

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости - корректировка показателей и мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

6. Управление реализацией Программой

и контроль за ходом ее выполнения

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района и муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Щекинского района».

Председатель комитета

по вопросам жизнеобеспечения,

строительства и дорожно-транспортному

хозяйству администрации Щекинского района	   	                     А.П.Рыжков

| Приложение 1 к долгосрочной целевой программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район на 2012-2016 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Срок испол-нения | Объем финансирования (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий |  |  | Форма собственности |  |  |  | Примечание |  |  |  |
|  |  | Всего: |  |  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  | бюджета Тульской области |  | бюджета Щекинского района |  | бюджета поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1.Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство модульной котельной МОУ "Крапивенская СОШ №24", в т.ч. ПИР | 2012-2014 |  | 8,528 |  |  |  |  |  |  | 8,528 |  |  |  |  | Администрация МО Щекинский район, МОУ "Крапивенская СОШ №24" (по согласованию) |  | муниц. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 |  | 0,528 |  |  |  |  |  |  | 0,528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 |  | 0,090 |  |  |  |  |  |  | 0,090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 |  | 7,910 |  |  |  |  |  |  | 7,910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена теплообменника пластинчатого в котельной № 2 по адресу: р.п.Огаревка, ул. Шахтная, д. 106 | 2012 |  | 0,568 |  |  |  |  | 0,400 |  | 0,168 |  |  |  |  | Администрация МО Щекинский район |  | муниц. |  |  | Мероприятия по подготовке объектов ЖКХ к работе в зимних условиях 2012-2013 гг. (Распоряжение Правительства Тульской области от 18.04.2012 г. № 181-р) |  |  |  |  |
| Замена теплообменника пластинчатого в котельной № 1 по адресу: п. Лазарево, ул. Тульская, д. 17 | 2012 |  | 0,259 |  |  |  |  | 0,250 |  | 0,009 |  |  |  |  | Администрация МО Щекинский район |  | муниц. |  |  | Мероприятия по подготовке объектов ЖКХ к работе в зимних условиях 2012-2013 гг. (Распоряжение Правительства Тульской области от 18.04.2012 г. № 181-р) |  |  |  |  |
| Перевод жилого дома ст.Житово на индивидуальное электроотопление, в т.ч.ПИР | 2012 |  | 0,756 |  |  |  |  |  |  | 0,696 |  | 0,060 |  |  | Администрация МО Костомаровское (по согласованию) |  | муниц. |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытания тепловых сетей в котельных МО Яснополянское на максимальную температуру теплоносителя, определение тепловых и гидравлических потерь | 2013 |  | 0,450 |  |  |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена станции водоподготовки котельных в с.Селиваново и пос.Красный | 2013 |  | 0,480 |  |  |  |  |  |  | 0,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка схемы теплоснабжения г.Щекино | 2013 |  | 0,963 |  |  |  |  |  |  | 0,963 |  |  |  |  | Администрация МО Щекинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытания тепловой сети в котельной №17 МО Ломинцевское на максимальную температуру теплоносителя | 2013 |  | 0,070 |  |  |  |  |  |  | 0,070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обследование дымовой трубы котельной №17 МО Ломинцевское | 2013 |  | 0,087 |  |  |  |  |  |  | 0,087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обследование дымовой трубы котельной №1 МО р.п. Огаревка | 2013 |  | 0,043 |  |  |  |  |  |  | 0,043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка газового измерительного комплекса СГ-ЭКВз-Т1-0,2 Ду150 в котельной №1 МО р.п. огаревка | 2013 |  | 0,052 |  |  |  |  |  |  | 0,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытания тепловой сети в котельной №1 МО р.п. Огаревка на максимальную температуру теплоносителя | 2013 |  | 0,059 |  |  |  |  |  |  | 0,059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытания тепловой сети в котельной №2 МО р.п. Огаревка на максимальную температуру теплоносителя | 2013 |  | 0,042 |  |  |  |  |  |  | 0,042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена пламенных горелок к котельной №2 МО р.п. Огпревка | 2013 |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режимно-наладочные испытания 6-и котлов, с оформлением технических отчетов и выдачей режимных карт МО р.п. Огаревка | 2013 |  | 0,144 |  |  |  |  |  |  | 0,144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обследование системы автоматики безопасности и регулирования котельной с целью определения неисправностей работы оборудования МО р.п. Огаревка. | 2013 |  | 0,020 |  |  |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка плана ликвидации аварийных ситуаций в котельной №17 МО Ломинцевское | 2013 |  | 0,057 |  |  |  |  |  |  | 0,057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство модульной котельной МОУ "Юбилейная ООШ №43", в т.ч.ПИР | 2014-2015 |  | 8,600 |  |  |  |  |  |  | 8,600 |  |  |  |  | МОУ "Юбилейная ООШ №43" (по согласованию) |  | муниц. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 |  | 8,100 |  |  |  |  |  |  | 8,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство модульной котельной МОУ "Сорочинская ООШ №40", в т.ч.ПИР | 2014-2015 |  | 6,300 |  |  |  |  |  |  | 6,300 |  |  |  |  | МОУ "Сорочинская ООШ №40" (по согласованию) |  | муниц. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 |  | 6,100 |  |  |  |  |  |  | 6,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной в с. Карамышево Щекинского района, в т.ч.ПИР | 2012-2014 |  | 42,222 |  |  |  |  | 28,500 |  | 12,622 |  | 1,100 |  |  |  |  | муниц. |  |  | ДЦП "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области на 2012-2016 годы" (ред. от 31.10.2011 г. № 103) |  |  |  |  |
| сбор исходных данных, изыскательские работы | 2012 |  | 0,211 |  |  |  |  |  |  | 0,211 |  |  |  |  | Администрация МО Щекинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектные работы, экспертиза | 2013 |  | 2,511 |  |  |  |  |  |  | 2,411 |  | 0,100 |  |  | Администрация МО Щекинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительно-монтажные работы | 2014 |  | 39,500 |  |  |  |  | 28,500 |  | 10,000 |  | 1,000 |  |  | Администрация МО Лазаревское (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство модульной котельной МОУ "Николо-Упская ООШ №37", в т.ч.ПИР | 2016 |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  |  | МОУ "Николо-Упская ООШ №37" (по согласованию) |  | муниц. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство модульной котельной в п. Ломинцевский Щекинского района, в т.ч.ПИР | 2015-2016 |  | 22,000 |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  | 2,000 |  |  | Администрация МО Ломинцевское (по согласованию) |  | муниц. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 |  | 8,800 |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  | 0,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  | 13,200 |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Итого по разделу 1: |  |  | - 97,900 |  | - 0,000 |  |  | - 29,150 |  | - 66,590 |  | - 3,160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2012 |  | - 2,322 |  | - 0,000 |  |  | - 0,650 |  | - 1,612 |  | - 0,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2013 |  | - 5,268 |  | - 0,000 |  |  | - 0,000 |  | - 5,168 |  | - 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2014 |  | - 47,110 |  | - 0,000 |  |  | - 28,500 |  | - 18,610 |  | - 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2015 |  | - 23,000 |  | - 0,000 |  |  | - 0,000 |  | - 22,200 |  | - 0,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2016 |  | - 20,200 |  | - 0,000 |  |  | - 0,000 |  | - 19,000 |  | - 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена водопровода в д.Большая Мостовая, в т.ч.ПИР | 2012-2013 |  | 5,468 |  |  |  |  |  |  | 4,968 |  | 0,500 |  |  | Администрация МО Костомаровское (по согласованию) |  | муниц. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 |  | 2,200 |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 |  | 3,268 |  |  |  |  |  |  | 2,968 |  | 0,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модульные очистные сооружения КОБК-600 МП "Лазаревское ПЖКХ" в п.Лазарево Щекинского района Тульской области | 2012 |  | 2,863 |  |  |  |  | 1,693 |  | 1,170 |  |  |  |  | Администрация МО Щекинский район |  | муниц. |  |  | ДЦП "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области на 2012-2016 годы" |  |  |  |  |
| Замена участка сети горячего водоснабжения в районе домов №1 и №2 по ул. Тульская, п.Лазарево, Щекинского района | 2013 |  | 0,363 |  |  |  |  | 0,360 |  | 0,003 |  |  |  |  | Администрация МО Щекинский район |  | муниц. |  |  | Мероприятия по подготовке объектов ЖКХ к работе в зимних условиях 2013-2014 гг. (Распоряжение Правительства Тульской области от 26.02.2013 г. № 248-р) |  |  |  |  |
| Строительство водопровода в д.Бухоново, д.Спицино, п.Бухоновский, в т.ч. ПИР | 2013-2014 |  | 6,900 |  |  |  |  |  |  | 6,300 |  | 0,600 |  |  | Администрация МО Костомаровское (по согласованию) |  | муниц. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 |  | 1,600 |  |  |  |  |  |  | 1,300 |  | 0,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 |  | 5,300 |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  | 0,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка очистки воды насосной скважины №84 д.Гниловка, в т.ч.ПИР | 2015 |  | 5,500 |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  | 0,500 |  |  | Администрация МО р.п.Огаревка по согласованию) |  | муниц. |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена сетей водоснабжения п.Нагорный, в т.ч.ПИР | 2014 |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  | 5,500 |  | 0,500 |  |  | Администрация МО Костомаровское (по согласованию) |  | муниц. |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершение работ по объекту "Строительство и реконструкция водопроводных сетей с.Мясоедово, д.Панарино, д. Б.Кожуховка" | 2014 |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  | 0,500 |  |  | Администрация МО Щекинский район, администрация МО Ломинцевское (по согласованию) |  | муниц. |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка фильтров очистки воды на водозаборных сооружениях п.Головеньковский, в т.ч.ПИР | 2014 |  | 3,300 |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  | 0,300 |  |  | Администрация МО Яснополянское (по согласованию) |  | муниц. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопровода в д.Русиновка, в т.ч.ПИР | 2014 |  | 5,500 |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  | 0,500 |  |  | Администрация МО Яснополянское (по согласованию) |  | муниц. |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена сетей водоснабжения с.Лапотково, в т.ч.ПИР | 2014-2015 |  | 6,600 |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  | 0,600 |  |  | Администрация МО Лазаревское (по согласованию) |  | муниц. |  |  |  |  |  |  |  |
| сбор исходных данных, изыскательские работы, проектирование | 2014 |  | 2,200 |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительно-монтажные работы | 2015 |  | 4,400 |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка фильтров очистки воды на водозаборных сооружениях д.Ясная Поляна, в т.ч.ПИР | 2015 |  | 3,960 |  |  |  |  |  |  | 3,600 |  | 0,360 |  |  | Администрация МО Яснополянское (по согласованию) |  | муниц. |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена сетей водоснабжения д.Сорочинка, в т.ч.ПИР | 2015 |  | 6,600 |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  | 0,600 |  |  | Администрация МО Лазаревское (по согласованию) |  | муниц. |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена сетей водоснабжения д.Жердево, в т.ч.ПИР | 2015 |  | 5,500 |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  | 0,500 |  |  | Администрация МО Крапивенское (по согласованию) |  | муниц. |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей водоснабжения с.Крапивна, в т.ч.ПИР | 2016 |  | 7,700 |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  | 0,700 |  |  | Администрация МО Крапивенское (по согласованию) |  | муниц. |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей водоснабжения с.Супруты, в т.ч.ПИР | 2016 |  | 4,400 |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  | 0,400 |  |  | Администрация МО Крапивенское (по согласованию) |  | муниц. |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей водоснабжения д.Коровики, в т.ч.ПИР | 2016 |  | 5,500 |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  | 0,500 |  |  | Администрация МО Костомаровское (по согласованию) |  | муниц. |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена сетей водоснабжения р.п.Огаревка, в т.ч.ПИР | 2013 |  | 2,648 |  |  |  |  |  |  | 2,648 |  |  |  |  | Администрация МО р.п.Огаревка (по согласованию) |  | муниц. |  |  |  |  |  |  |  |
| Режимно-наладочные испытания системы ХВО с оформлением технических отчетов МО р.п. огаревка | 2013 |  | 0,035 |  |  |  |  |  |  | 0,035 |  |  |  |  | Администрация МО р.п.Огаревка (по согласованию) |  | муниц. |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена сетей водоснабжения д.Ржава, в т.ч.ПИР | 2016 |  | 5,500 |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  | 0,500 |  |  | Администрация МО Лазаревское (по согласованию) |  | муниц. |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка фильтров очистки воды на водозаборных сооружениях п.Юбилейный, в т.ч.ПИР | 2016 |  | 1,650 |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  | 0,150 |  |  | Администрация МО Яснополянское (по согласованию) |  | муниц. |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка схемы водоотведения г.Щекино | 2013 |  | 1,237 |  |  |  |  |  |  | 1,237 |  |  |  |  | Администрация МО Щекинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка схемы водоснабжения г.Щекино | 2013 |  | 0,500 |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |  | Администрация МО Щекинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Итого по разделу 2: |  |  | - 89,224 |  | - 0,000 |  |  | - 2,053 |  | - 79,461 |  | - 7,710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2012 |  | - 5,063 |  | - 0,000 |  |  | - 1,693 |  | - 3,170 |  | - 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2013 |  | - 9,651 |  | - 0,000 |  |  | - 0,360 |  | - 8,691 |  | - 0,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2014 |  | - 23,800 |  | - 0,000 |  |  | - 0,000 |  | - 21,500 |  | - 2,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2015 |  | - 25,960 |  | - 0,000 |  |  | - 0,000 |  | - 23,600 |  | - 2,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2016 |  | - 24,750 |  | - 0,000 |  |  | - 0,000 |  | - 22,500 |  | - 2,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  | 188,124 |  |  |  |  | 31,203 |  | 146,051 |  | 10,870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 |  | 7,385 |  |  |  |  | 2,343 |  | 4,782 |  | 0,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 |  | 14,919 |  |  |  |  | 0,360 |  | 13,859 |  | 0,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 |  | 71,910 |  |  |  |  | 28,500 |  | 40,110 |  | 3,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 |  | 48,960 |  |  |  |  | 0,000 |  | 45,800 |  | 3,160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  | 44,950 |  |  |  |  | 0,000 |  | 41,500 |  | 3,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительства и дорожно-транспортному хозяйству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.П.Рыжков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации Щекинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор МБУ "УКС Щекинского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С.В.Сурков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3 к долгосрочной целевой программе

«Модернизация и капитальный ремонт

объектов коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Щекинский район

на 2012-2016 годы»

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Щёкинского района на разработку схем теплоснабжения и водоснабжения

| № п/п | Наименование муниципального образования | Межбюджетные трансферты в 2012г. (тыс.руб.)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | МО г. Щёкино | 2730,0 |
| 2 | МО г. Советск | 350,0 |
| 3 | МО р.п. Первомайский | 480,0 |
| 4 | МО р.п. Огаревка | 150,0 |
| 5 | МО Лазаревское | 400,0 |
| 6 | МО Головеньковское | 230,0 |
| 7 | МО Костомаровское | 170,0 |
| 8 | МО Ломинцевское | 260,0 |
| 9 | МО Крапивенское | 230,0 |
|  | Итого: | 5 000,0 |

*Объем межбюджетных трансфертов поселениям Щёкинского района в отчетном году определяется соразмерностью населения в муниципальном образовании Щёкинского района

Председатель комитета

по вопросам жизнеобеспечения,

строительства и дорожно-транспортному

хозяйству администрации Щекинского района	   	                     А.П.Рыжков