Тульская область

Муниципальное образование

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«27»_03_2014___ г.	№_3-478__

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

Щекинского района к осенне-зимнему периоду 2014-2015 гг.

В целях надежного и бесперебойного функционирования жилищно-коммунального комплекса Щекинского района, на основании ст.42 Устава муниципального образования Щекинский район, администрация Щекинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Щекинского района и руководителям организаций жилищно-коммунального хозяйства Щекинского района:

1.1. Обеспечить эффективную работу штабов по контролю за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2014-2015 гг.

1.2. До 1 июня 2014 года разработать и предоставить в администрацию Щекинского района график проведения гидравлических испытаний наружных и внутридомовых тепловых сетей.

1.3. До 1 сентября 2014 года провести гидравлические испытания на прочность и плотность: внутридомовых инженерных сетей давлением 6 кгс/см 2 (600 кПа); наружных тепловых сетей давлением в трубопроводе не менее 16 кгс/см 2 (1600 кПа), но не превышающим максимально допустимое.

1.4. До 1 сентября 2014 года обеспечить создание необходимого аварийного запаса материально-технических средств, а также формирование аварийных бригад с необходимым инструментом и техникой для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

1.5. До 1 октября 2014 года обеспечить выполнение перечня важнейших мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Щекинского района к работе в зимних условиях 2014-2015 г.г. (приложение).

1.6. До 1 октября 2014 года провести оценку готовности организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период;

1.7. До 1 октября 2014 года завершить проверку оформления паспортов готовности объектов жилищного фонда, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период.

1.8. Продолжить внедрение энергосберегающих технологий и приборов учета коммунальных ресурсов на объекты жилищной и социальной сферы.

1.9. Обеспечить оплату текущих платежей и до 1 июля 2014 года принять меры к погашению  задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 мая 2013 года за потребленный газ, тепло- и электроэнергию.

1.10. Еженедельно предоставлять в администрацию Щекинского района отчеты о ходе выполнение важнейших мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Щекинского района к работе в зимних условиях 2014-2015 годов.

1.11. Обеспечить разработку графиков публикаций в средствах массовой информации, выступлений на радио и телевидении по вопросу подготовки организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях.

1.12. Продолжить работу по проведению паспортизации объектов недвижимого имущества коммунальных предприятий с последующей организацией его регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Тульской области.

2. Комитету по образованию, комитету по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Щёкинского района (Драгола Т.Ф., Ермолаева Г.Я.):

2.1. В срок до 1 сентября 2014 года обеспечить заключение договоров на поставку твердого топлива для котельных и обеспечит их готовность к работе в отопительный период 2014 – 2015 гг.

2.2. В срок до 15 сентября 2014 года организовать готовность учреждений образования, здравоохранения, культуры к началу отопительного сезона.

2.3. Ежемесячно до 30 числа предоставлять в администрацию Щекинского района отчет о ходе подготовки объектов социальной сферы к работе в зимних условиях 2014-2015 годов.

3. МБУ «УКС Щекинского района» (Сурков С.В.):

3.1. До 1 октября 2014 года обеспечить в полном объеме освоение средств, предусмотренных в 2014 году на реализацию целевых программ финансируемых за счет областного бюджета.

4. Комитету по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района (Субботину Д.А.):

4.1. Еженедельно проверять выполнение важнейших мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Щекинского района к работе в зимних условиях 2014-2015 годов органами местного самоуправления поселений Щекинского района и организациями жилищно-коммунального хозяйства, а также готовность объектов социальной сферы к отопительному периоду 2014 – 2015 годов.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Щекинский вестник» и разместить на официальном Портале муниципального образования Щекинский район.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Щекинского района Петрухина И.А.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

Щекинского района	         Н.Н. Свиридов

Согласовано:

В.Н. Никитин

А.М. Максимов

И.А. Петрухин

С.В. Кремнева

В.С. Кожевников

Д.А. Субботин

Исп. Штейнфельд А.П.

тел. 5-78-64

Приложение

к постановлению администрации

Щёкинского района

от _27.03.2014г._№_3-478_

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по подготовке  объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Щекинского  района к работе в зимних условиях 2014-2015 гг.

| № п/п | Город, райцентр, |  |  |  |  | Тепловое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Благоустройство |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | населенные пункты |  |  | Подготовка котельн. И сдачи их по актам шт. план факт |  | Подготовка тепловых пунктов |  | Котлы шт. |  |  |  | Насосы шт. |  |  |  | Бойлера шт. |  |  |  | Подготовка ЦТП план факт |  | Замена ветхих тепловых сетей план факт |  | Опрессовка тепловых сетей план факт |  | Подготовка уборочной техники ед. план факт | Кап.ремонт дорог и тротуаров тыс.м2 план факт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Замена |  | Ремонт |  | Замена |  | Ремонт |  | Замена |  | Ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | план |  | план |  | план |  | план |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | факт |  | факт |  | факт |  | факт |  | факт |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  |
|  | МО Щекинский район |  |  | 38 |  |  |  | 18 |  | 166 |  | 6 |  | 65 |  | 2 |  | 14 |  | 4 |  | 3,566 |  | 212,28 |  | 20 | 29,964 |  |
| 1 | МО г.Щёкино |  |  | 23 |  |  |  | 18 |  | 132 |  | 4 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0,886 |  | 74,7 |  | 9 | 29,964 |  |
| 2 | МО р.п. Первомайский |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0,76 |  | 60,6 |  |  |  |  |
| 3 | МО р.п. Огаревка |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0,13 |  | 5,4 |  |  |  |  |
| 4 | МО Яснополянское |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  | 17 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 1,5 |  | 6,16 |  | 2 |  |  |
| 5 | МО г. Советск |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 49,8 |  |  |  |  |
| 6 | МО Ломинцевское |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,12 |  | 5,75 |  |  |  |  |
| 7 | МО Костомаровское |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 8 | МО Лазаревское |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  | 14 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 0,17 |  | 10,5 |  | 9 |  |  |
| 9 | МО Крапивенское |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 10 | Комитет по образованию |  |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Город |  | Жилищное хозяйство |  |  |  |  |  | Электрохозяйство |  |  |  |  |  | Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | райцентр |  | Промывка и ремонт системы центр. отопления |  | Ремонт кровель |  | Подготовка |  | Ремонт воздушных |  | Ремонт |  | Ремонт |  | Замена ветхих водопроводных сетей |  | Замена ветхих канализационных сетей |  | Ремонт |  | Ремонт водопроводных насосных станций |  | Ремонт водоразборных колонок шт. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.м2 |  | и сдача |  | ЛЭП |  | кабельных |  | ТП, РП |  | км |  | км |  | арт. |  | план |  | план |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план |  | план |  | жилых |  | км |  | линий |  | шт. |  | план |  | план |  | скважин |  | факт |  | факт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | факт |  | факт |  | домов |  | план |  | км |  | план |  | факт |  | факт |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  | МО Щекинский район |  | 960 |  | 0,68 |  | 1449 |  | 5,8 |  | 0,9 |  | 3 |  | 2,44 |  | 0,34 |  | 20 |  | 22 |  | 39 |  |  |  |
|  |  | 1 | МО г. Щёкино |  | 458 |  | 0 |  | 778 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 2 | МО р.п. Первомайский |  | 181 |  | 0 |  | 181 |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 3 | МО р.п. Огаревка |  | 61 |  | 0,25 |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  | 0 |  | 5 |  | 3 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 4 | МО Головеньковское |  | 51 |  | 0 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 5 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 5 | МО г.Советск |  | 139 |  | 0,2 |  | 139 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,3 |  | 1 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 6 | МО Ломинцевское |  | 31 |  | 0,1 |  | 129 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 7 | МО Костомаровское |  | 0 |  | 0 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 8 | МО Лазаревское |  | 39 |  | 0,13 |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,04 |  | 6 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 9 | МО Крапивенское |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 9 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 10 | ОАО «ЩГЭС» |  |  |  |  |  |  |  | 5,8 |  | 0,9 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения,

строительства и дорожно-транспортному хозяйству

администрации Щёкинского района 												Д.А. Субботин

Приложение

к постановлению администрации

Щёкинского района

от _27.03.2014г._№_3-478_

План мероприятий

по подготовке муниципального образования

Щекинский район к отопительному

сезону 2014-2015годов.

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Создание комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2014-2015 годов | До 01.05.2014г. | Комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортного хозяйства, администрации муниципальных образований Щекинского района |
| Подведение итогов прошедшего отопительного сезона и определение задач по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2014-2015 годов | До 01.05.2014г. | заместитель главы администрации Щекинского района И.А. Петрухин |
| Разработка (уточнение) и утверждение алгоритмов взаимодействия диспетчерских служб, предприятий жилищно-коммунального комплекса, органов исполнительной власти муниципальных образований (районов, городских округов, поселений) при возникновении аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунальной сферы | 01.04.2014г. - 01.09.2014г. | комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортного хозяйства, администрации муниципальных образований Щекинского района |
| Утверждение и согласование графиков: |  |  |
| - опрессовки тепловых сетей | До 01.05.2014г. | Главы администраций муниципальных образований Щекинского района |
| -ремонта и замены инженерных сетей | До 01.05.2014г. | Главы администраций муниципальных образований Щекинского района |
| -подготовки источников теплоснабжения и водоотведения | До 01.05.2014г. | Главы администраций муниципальных образований Щекинского района |
| -подготовки жилищного фонда | До 01.05.2014г. | Главы администраций муниципальных образований Щекинского района |
| -подготовки объектов социальной сферы | До 01.05.2014г. | Главы администраций муниципальных образований Щекинского района |
| Подготовка жилищного фонда, объектов коммунальной инфраструктуры, объектов социальной сферы к отопительному сезону 2014-2015 годов | До 01.08.2014г. | Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, администрации муниципальных образований Щекинского района |
| Проверка готовности жилищного фонда к отопительному сезону 2014-2015 годов | До 01.09.2014г. | Комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих, теплосетевых организаций |
| Проверка готовности объектов социальной сферы к отопительному сезону 2014-2015 годов | До 01.09.2014г. | Комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих, теплосетевых организаций |
| Проверка готовности источников теплоснабжения к отопительному сезону 2014-2015 годов | До 01.10.2014г. | Комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих, теплосетевых организаций |
| Проверка готовности теплоснабжающих организаций к отопительному сезону 2014-2015 годов | До 01.10.2014г. | Комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих, теплосетевых организаций |

Председатель по вопросам

жизнеобеспечения, строительства

и дорожно-транспортного хозяйства                                            Д.А. Субботин