Тульская область

Муниципальное образование

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.05.2022 №5-588

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)

по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

с несанкционированных мест размещения отходов на территории кладбища д. Кочаки и приведение в соответствие требованиям экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства площадки для мусоросборника на территории кладбища д. Кочаки

В целях исполнения требований определения Щекинского межрайонного суда от 12.04.2022 и решения Щекинского районного суда от 24.02.2021 по гражданскому делу № 2-461/2021 об обязании администрации Щекинского района организовать сбор и вывоз бытовых отходов и мусора с несанкционированных мест размещения отходов на территории кладбища 
д. Кочаки и приведение в соответствие требованиям экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства площадки для мусоросборника на территории кладбища д. Кочаки, в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования город Щекино Щекинского района, Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с несанкционированных мест размещения отходов на территории кладбища д. Кочаки и приведение в соответствие требованиям экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства площадки для мусоросборника на территории кладбища
д. Кочаки (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Щекинский район по развитию инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунальному хозяйству Галкина В.С.

3.Постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава администрации муниципального образования Щекинский район | - А.С. Гамбург |
| --- | --- |

Исп. Петровичева Наталья Валерьевна,

Тел. (48751) 5-42-18

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Щекинский район

от 23.05.2022 № 5-588

План мероприятий (дорожная карта)

по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с несанкционированных

мест размещения отходов на территории кладбища д. Кочаки и приведение

в соответствие требованиям экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства

площадки для мусоросборника на территории кладбища д. Кочаки

| Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. Проведение комиссионного обследования кладбища д. Кочаки с целью установления объемов работ для исполнения решения суда | Июнь 2022 года | МКУ «Щекино-Ритуал» Отдел по ГО, ЧС и ООС |
| 2. Подготовка смет по установленным объемам, необходимых для исполнения решения суда | Август 2022 года | МКУ «Щекино-Ритуал» Отдел по ГО, ЧС и ООС |
| 3. Подготовка от администрации Щекинского района в финансовое управление администрация МО Щекинский район обращения об увеличении бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по исполнению решения суда при формировании проекта решения Собрания депутатов МО г. Щекино Щекинского района «О бюджете муниципального образования город Щекино Щекинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | Сентябрь 2022 года | Отдел по бухгалтерскому учету и отчетности, Отдел по ГО, ЧС и ООС |
| 3.1. Подготовка финансовым управлением администрации МО Щекинский район проекта решения «О бюджете муниципального образования город Щекино Щекинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | Октябрь-ноябрь 2022 | Собрание депутатов МО г. Щекино Щекинского района Финансовое управление администрации МО Щекинский район |
| 3.1.1. Обеспечение проведение независимой антикоррупционной экспертизы проекта решения «О бюджете муниципального образования город Щекино Щекинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», путем размещения на сайте администрации МО Щекинский район |  |  |
| 3.1.2. Обеспечение проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекта решения «О бюджете муниципального образования город Щекино Щекинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», путем направления в прокуратуру г. Щекино и получение заключение прокуратуры г. Щекино |  |  |
| 3.2. Направление в Собрание депутатов МО г. Щекино Щекинского района проекта решения «О бюджете муниципального образования город Щекино Щекинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | 15.11.2022 | Финансовое управление администрации МО Щекинский район |
| 3.3. Проведение контрольно-счетной комиссии МО Щекинского района проверки проекта решения «О бюджете муниципального образования город Щекино Щекинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | 30.11.2022 | Контрольно-счетная комиссия МО Щекинского района |
| 3.4. Рассмотрение проекта решения «О бюджете муниципального образования город Щекино Щекинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на постоянных комиссиях Собрания депутатов МО г. Щекино Щекинского района | 30.11.2022 | Собрание депутатов МО г. Щекино Щекинского района |
| 3.4.1. Рассмотрение и принятие решения «О бюджете муниципального образования город Щекино Щекинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | 30.11.2022 | Собрание депутатов МО г. Щекино Щекинского района |
| 3.5. Принятие Собранием депутатов МО г. Щекино Щекинского района решения «О бюджете муниципального образования город Щекино Щекинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | Декабрь 2022 года | Собрание депутатов МО г. Щекино Щекинского района |
| 3.6. Доведение лимитов бюджетных ассигнований до заказчика | Январь-февраль 2023 года | Финансовое управление администрации МО Щекинский район |
| 3.7. Внесение изменений в муниципальную программу «Организация содержания, благоустройства и озеленения территорий муниципального образования город Щекино Щекинского района» | Январь – февраль 2023 года | Управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района Отдел по ГО, ЧС и ООС |
| 3.7.1. Подготовка проекта постановления «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация содержания, благоустройства и озеленения территорий муниципального образования город Щекино Щекинского района» |  |  |
| 3.7.2. Обеспечение проведение независимой антикоррупционной экспертизы проекта постановления «О внесении изменения в муниципальную программу «Организация содержания, благоустройства и озеленения территорий муниципального образования город Щекино Щекинского района», путем размещения на сайте администрации МО Щекинский район |  |  |
| 3.7.3. Обеспечение проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекта постановления «О внесении изменения в муниципальную программу «Организация содержания, благоустройства и озеленения территорий муниципального образования город Щекино Щекинского района», путем направления в прокуратуру г. Щекино и получение заключение прокуратуры г. Щекино |  |  |
| 4. Подготовка аукционной документации (получение коммерческого предложения, смета, техническое задание, внесение изменений план – график, экономическое обоснование и др.) на выполнение работ по подготовке проекта по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с несанкционированных мест размещения отходов на территории кладбища д. Кочаки и приведение в соответствие требования экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства площадки для мусоросборника на территории кладбища д. Кочаки | Март - май 2023 года | МКУ «Щекино-Ритуал» |
| 4.1. Организация аукциона по определению подрядной организации на проведение работ |  |  |
| 4.2. Проведение открытого аукциона в электронной форме, определение подрядной организации |  |  |
| 4.3. Заключение муниципального контракта на проведение работ по подготовке проекта по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с несанкционированных мест размещения отходов на территории кладбища д. Кочаки и приведение в соответствие требования экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства площадки для мусоросборника на территории кладбища д. Кочаки |  |  |
| 4.4. Заключение муниципального контракта по подготовке проекта по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с несанкционированных мест размещения отходов на территории кладбища д. Кочаки и приведение в соответствие требования экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства площадки для мусоросборника на территории кладбища д. Кочаки | Июнь 2023 года | МКУ «Щекино-Ритуал» |
| 4.5. Выполнение подрядной организацией работ по подготовке проекта по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с несанкционированных мест размещения отходов на территории кладбища д. Кочаки и приведение в соответствие требования экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства площадки для мусоросборника на территории кладбища д. Кочаки | Сентябрь 2023 года | МКУ «Щекино-Ритуал» |

Начальник отдела по ГО,ЧС и ООС

администрации Щекинского района                                                                            А.А. Лаврухин