Тульская область

Муниципальное образование

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«09» ______02_____ 2015 г.             № 2-153

О подготовке и проведении безаварийного пропуска паводковых вод 
на территории Щекинского района в 2015 году

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и готовности сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Щекинского района к осуществлению мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Щёкинского района в 2015 году, на основании ст.42 Устава муниципального образования Щекинский район администрация Щекинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Щёкинского района (приложение 1).

# 2. Утвердить состав районного оперативного штаба по безаварийному пропуску паводковых вод (приложение 2).

3. Утвердить Перечень сил и средств муниципального образования Щекинский район, привлекаемых на противопаводковые мероприятия (приложение 3).

4. Финансовому управлению администрации Щёкинского района обеспечить выделение денежных средств, необходимых для проведения мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в период прохождения паводковых вод в 2015 году, согласно муниципальной программе муниципального образования Щекинский район «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Щекинского района», утвержденной постановлением администрации Щекинского района от 16.01.2014 № 1-38.

5. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Щекинского района, руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности организовать выполнение мероприятий в соответствии с Планом мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Щекинского района в 2015 г.

6. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Щекинский район от 20.02.2014 №2-233 
«О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья в 2014 году».

7. Настоящее постановление разместить на официальном Портале 
МО Щекинский район.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Щёкинского района Рыжкова А.П.

9. Постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава администрации Щекинского района | О. А. Федосов |
| --- | --- |

Согласовано:

Е. И. Чуканова

В. Е. Калинкин

А. П. Рыжков

Е. Н. Афанасьева

Л. Н. Комиссарова

А. А. Петрова

В. С. Кожевников

Исп. Долгополова Н.В.

Тел. 5-62-07

Приложение 1

к постановлению администрации

Щекинского района

от 09.02.2015 г. № 2-153

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод 
на территории Щёкинского района

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оценка обстановки, которая может сложиться на территории муниципального образования в период весеннего половодья | до 25.02. | Главы администраций муниципальных образований Щекинского района (по согласованию) |
| 2. | Разработка плана практических мероприятий по контролю за уровнем паводковых вод на опасных участках, своевременного оповещения населения, эвакуации (отселения) людей и материальных ценностей из мест возможных затоплений, обеспечения устойчивости функционирования объектов экономики в период прохождения весеннего половодья, с последующим представлением его в отдел по ГО, ЧС и охране окружающей среды администрации Щекинского района | до 25.02. | Главы администраций муниципальных образований Щекинского района (по согласованию) |
| 3. | Проведение необходимых расчетов в потребности сил и средств, привлекаемых к противопаводковым мероприятиям | до 25.02. | Главы администраций муниципальных образований Щекинского района (по согласованию) |
| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| 4. | Организация взаимодействия с ГИМС ГУ МЧС России по Тульской области по порядку применения плавающих средств в местах возможных затоплений | до 25.02. | Отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района |
| 5. | Проведения обследования гидротехнических сооружений. Временное закрепление бесхозяйных ГТС за эксплуатирующими организациями с назначением ответственных лиц за пропуск половодья. Проведение максимально возможной предполоводной сработки прудов, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии, создание резерва материально-технических средств для предупреждения и ликвидации возможных аварий в соответствии со складывающейся обстановкой, проведение комплекса инженерных мероприятий по усилению дамб в наиболее опасных местах | до 25.02. | Главы администраций муниципальных образований Щекинского района (по согласованию) |
| 6. | Проверка состояния автодорог и мостов в районах возможных подтоплений и принятие мер по обеспечению безопасности движения | до 25.02. | Главы администраций муниципальных образований Щекинского района (по согласованию) |
| 7. | Во взаимодействии с руководителями организаций оптовой и розничной торговли создание запасов продовольствия, воды, предметов первой необходимости в населенных пунктах, где возможно нарушение транспортного сообщения в период паводка | до начала паводка | Глава администрации муниципального образования Крапивенское (по согласованию) |
| 8. | Корректировка и утверждение установленным порядком алгоритма действий дежурно-диспетчерских служб при угрозе подтопления (затопления) с учетом подъема воды на реках и водоемах | до 25.02. | МКУ «ЕДДС Щекинского района» |
| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| 9. | Обеспечение своевременного оповещения населения о возможных местах затопления автодорог и искусственных сооружений, а также возможных объездных маршрутах | в течение предпаводкового и паводкового периодов | Глава администрации муниципального образования Крапивенское (по согласованию) |
| 10. | Организация работы средств массовой информации по достоверному информированию населения о прогнозе и прохождении весеннего половодья | до 25.02. | отдел по ГО, ЧС и ООС, МКУ «ЕДДС Щекинского района», редактор газеты «Щекинский вестник» (по согласованию) |
| 11. | Уточнение списков жителей, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), проведение адресной работы с населением, проживающим в этих зонах, особенно с одинокими, престарелыми, а также многодетными семьями, закрепление за ними, при необходимости, социальных работников (граждан) для оказания помощи. Уточнение сведений о гражданах, которые отказываются от эвакуации в период ухудшения паводковой обстановки в пункты временного размещения и переезжают к родственникам, или иным гражданам. Определение пунктов временного размещения для эвакуируемого из мест возможных затоплений населения | до 25.02. | Главы администраций муниципальных образований Щекинского района (по согласованию) |
| 12. | Проведение показательного тактико-специального учения по теме: «Действие сил и средств местного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по организации жизнеобеспечения населения в период весеннего половодья» | март | Главы администраций муниципальных образований Щекинского района (по согласованию) |
| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| 13. | Обеспечение готовности учреждений здравоохранения по своевременному оказанию медицинской помощи, наличие медикаментов и средств оказания первой медицинской помощи в населенных пунктах, с которыми возможно нарушение транспортного сообщения. Составление графика дежурства бригад медицинской службы, задействованных на период паводка | до 25.02. | Главный врач ГУЗ «Щекинская районная больница» (по согласованию) |
| 14. | Создание необходимых резервов материальных ресурсов для восстановления автодорог и искусственных сооружений в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | до 25.02. | ГУП ТО ЩДРСФ «Тулаавтодор» (по согласованию) |
| 15. | Обеспечение готовности аварийно-диспетчерских служб и аварийно-ремонтных бригад к реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные подтоплением жилых домов | до 25.02. | Руководители жилищно-коммунальных хозяйств Щекинского района (по согласованию) |
| 16. | Принятие мер по повышению надежности электроснабжения населенных пунктов и социально-значимых объектов, попадающих в зону затопления (подтопления) | до 25.02. | ОАО «Щекинская городская электросеть», Щёкинские районные электросети «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Тулэнерго ПО Тульские электрические сети» (по согласованию) |
| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| 17. | Проведение мероприятий по обеспечению надзора за соблюдением санитарного законодательства предприятиями и организациями высокого эпидемиологического риска, расположенными в местах возможного затопления (подтопления) | в течение паводкового периода | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Щёкинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Щекино» (по согласованию) |
| 18. | Предоставление своевременной и достоверной информации в период прохождения весеннего половодья о сложившейся паводковой обстановке в ГУ МЧС России по Тульской области (через ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области | ежедневно с 6.00.до 9.00. в течение паводкового периода | МКУ «ЕДДС Щекинского района», отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района, главы администраций муниципальных образований Щекинского района (по согласованию) |
| 19. | Оперативное принятие мер по ограничению движения транспорта и пешеходов по затопляемым искусственным сооружениям с установкой технических средств и запрещающих знаков | в течение паводкового периода | ГУП ТО ЩДРСФ «Тулаавтодор» (по согласованию), ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию) |
| 20. | Принятие мер по обеспечению беспрепятственного проезда транспортных средств и движения пешеходов по объездным дорогам, в районах затопляемых искусственных сооружений. Обозначение путей объезда и мест затопления соответствующими дорожными знаками | в течение паводкового периода | ГУП ТО ЩДРСФ «Тулаавтодор» (по согласованию), ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию), глава администрации муниципального образования Крапивенское (по согласованию) |
| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| 21. | Оперативное принятие мер по восстановлению движения транспорта и пешеходов с демонтажем технических средств и запрещающих знаков, используемых в период запрещения движения | после завершения периода весеннего половодья | ГУП ТО ЩДРСФ «Тулаавтодор» (по согласованию), ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию), глава администрации муниципального образования Крапивенское (по согласованию) |
| 22. | Организация учебного процесса в образовательных учреждениях, расположенных в населенных пунктах, с нарушением транспортного сообщения, с учетом обеспечения безопасности учащихся и педагогов, а также проведение занятий по безопасности поведения на водоемах в период весеннего половодья | в течение паводкового периода | Комитет по образованию администрации Щекинского района |
| 23. | Обеспечение устойчивой работы средств связи и оповещения в муниципальных образованиях, попадающих в зону возможного затопления (подтопления) | в течение паводкового периода | МЦТЭТ г. Щекино Тульского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию) |
| 24. | Обеспечение охраны общественного порядка и патрулирование переправ в муниципальных образованиях, попадающих в зону возможного затопления (подтопления) | в течение паводкового периода | ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию) |
| 25. | Подготовка и проведение заседаний КЧС и ОПБ администрации муниципальных образований Щекинского района по подготовке к паводковому периоду в 2015 году | до 20.02. | Главы администраций муниципальных образований Щекинского района (по согласованию) |
| 26. | Заключение договоров об организации переправ в местах нарушения транспортного сообщения с воинскими частями и организациями (при необходимости) | до 13.03. | Отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района |
| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| 25. | Заключение необходимых договоров на поставку горюче-смазочных материалов для обеспечения противопаводковых мероприятий | до 13.03. | Отдел ГО, ЧС и ООС, сектор муниципального заказа администрации Щекинского района |
| 27. | Заключение договоров с физическими лицами на ежедневные замеры уровня воды в р.Упа (н.п. Никольское, н.п. Орлово), мониторинга паводковой обстановки | до 24.02. | Глава администрации муниципального образования Крапивенское (по согласованию) |
| 28. | Подготовка мест размещения спасателей ОПСС и техники администрации Щёкинского района в н.п. Крапивна. Заключение договоров на осуществление питания спасателей, действующих на переправах в н.п. Никольское и Орлово | до 24.02. | Глава администрации муниципального образования Крапивенское (по согласованию) |
| 29. | Организация и обеспечение безопасной работы лодочных переправ в период их эксплуатации. Определение режима их работы | в период паводка | Глава администрации муниципального образования Крапивенское (по согласованию) |
| 30. | Организация и проведение разъяснительной работы, инструктажей среди населения (под роспись) по правилам поведения в зонах возможного затопления (подтопления) и мерам безопасности при посадке (высадке) на лодочных переправах | до начала паводка | Главы администраций муниципальных образований Щекинского района (по согласованию) |
| 31. | Разработка и предоставление в отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района графика наполнения и сработки (с указанием сроков и объемов сработки) водохранилища | до 01.03. | Генеральный директор ООО «Щёкинская ГРЭС» (по согласованию) |
| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| 32. | Предоставление информации в МКУ «ЕДДС Щекинского района» по наполнению и сработке водохранилища (объем сброса за сутки, отметки верхнего и нижнего бьефа, объем водохранилища) | ежедневно с 6.00 до 9.00 час. в период прохождения паводка | Генеральный директор ООО «Щёкинская ГРЭС» (по согласованию) |
| 33. | Доклады о готовности муниципальных образований к безаварийному пропуску паводковых вод в 2015 году (через отдел по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района) | до 25.02. | Главы администраций муниципальных образований Щекинского района (по согласованию) |
| 34. | Доклад о готовности муниципального образования Щекинский район к безаварийному пропуску паводковых вод в 2015 году (через отдел по ГО, ЧС и ООС администрации) | до 27.02. | Отдел ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района |

| Начальник отдела по ГО, ЧС и ООС администрации Щёкинского района | Л. Н. Комиссарова |
| --- | --- |

Приложение 2

к постановлению администрации

Щекинского района

от 09.02.2015 г. № 2-153

# С О С Т А В 
районного оперативного штаба по безаварийному пропуску

# паводковых вод

| Руководитель штаба | ### - заместитель главы администрации Щёкинского района – председатель КЧС и ОПБ |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя штаба | - начальник отдела по ГО ЧС и ООС администрации Щёкинского района; |
|  | - начальник ФГКУ «2-ой отряд ОФПС по Тульской области» (по согласованию) |
| Члены штаба: | - председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортного хозяйства администрации Щёкинского района; |
|  | - директор МКУ «ЕДДС Щёкинского района» (по согласованию); |
|  | - начальник ОПСС ГУ Тульской области «Управление противопожарной службы» (по согласованию); |
|  | - главный врач ГУЗ «Щекинская районная больница» (по согласованию); |
|  | - начальник ОМВД России по Щекинскому району (по согласованию); |
|  | - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах (по согласованию); |
|  | - главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Щекино»; |
|  | - начальник МЦТЭТ г. Щекино Тульского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию); |
|  | - начальник Щёкинских районных электросетей «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Тулэнерго ПО Тульские электрические сети» (по согласованию); |
|  | - начальник ГУП ТО ЩДРСФ «Тулаавтодор» (по согласованию); |
|  | - управляющий филиалом в г. Щекино ОАО «Газпром газораспределение г. Тула» (по согласованию) |

| Начальник отдела по ГО, ЧС и ООС администрации Щёкинского района | Л. Н. Комиссарова |
| --- | --- |

Приложение 3

к постановлению администрации

Щекинского района

от 09.02.2015 г. № 2-153

Перечень

сил и средств муниципального образования Щекинский район, 
привлекаемых на противопаводковые мероприятия

| № п/п | Наименование организации выделяющей силы и средства | Ответственное лицо/ контактный телефон | Количество |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | л/состава/чел. | техники/ед. |  |
| 1. | Щекинский ДРСФ ГУ ТО «Тулаавтодор» | главный механик Липатов О.Л./ 89805899350 | 7 | автогрейдер/1 погрузчик/1 автосамосвал/1 |  |
| 2. | ОМВД России по Щекинскому району | заместитель начальника полиции Гостомыслов С.Е. 5-53-00, 89065393466 | 6 | 3 |  |
| 3 | Филиал ОАО «Газпром газораспределение Тула» в г. Щекино | главный инженер Бусилков Алексей Васильевич тел. 89605934000 | 5 | автомобиль УАЗ/1 | аварийная бригада ЦАДС тел.5-39-30, начальник службы Кравчук А.А. тел. 89038416578 |
|  | Советская газовая служба | начальник службы Ермакова Наталья Борисовна 89030387782 | 4 | автомобиль УАЗ/1 | аварийная бригада 7-43-49 |
|  | Крапивенская газовая служба | начальник службы Панькин Владимир Петрович 89036975015 | 4 | автомобиль УАЗ/1 | аварийная бригада 7-12-44 |
| 4. | ГУЗ «Щекинская районная больница – филиал №5» | Заведующая филиалом Слугина Мария Николаевна 71-1-13 89105825830 | 3 | автомобиль УАЗ/1 |  |
| 5. | ОПСС ГУ Тульской области «Управление противопожарной службы» | Кучеров Павел Евгеньевич 89051108084 | 6 | лодка моторная «Казанка»/1 |  |
| 6. | ФГКУ «2-ОФПС по Тульской области» | Карпухин Г.В. 89207560081 Судьин Д.А. 89038457403, 89308953762 | 3 | 1 | оперативная группа (контроль переправ) |
|  | ПЧ-70 ФГКУ «2-ОФПС» | Бездетнов Л. И. тел. 89207560082 | 3 | 1 | машина выставляется в н.п. Орлово |
|  | ПЧ-31 ФГКУ «2-ОФПС» | ЦППС тел. 4-12-41 | 4 | 1 | резерв |
| 7. | Щекинские районные электросети | Петрухин Александр Юрьевич/ 89101548996 | 4 | автомобиль УАЗ/1 |  |
| 8. | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Щекино» | Главный врач Катков А.С/ тел. 5-34-36, 89092627898 | 10 | 2 легковых автомобиля (УАЗ, Нива) |  |

| Начальник отдела по ГО, ЧС и ООС администрации Щекинского района |  | Л. Н. Комиссарова |
| --- | --- | --- |