Тульская область

Форма 1

к распоряжению главы

Щёкинского района

от ______________ №_______

Муниципальное образование

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31».__12__________2013 __ г.	№_12-2103__

О внесении изменений в постановление администрации Щекинского района от 15.12.2011 г. № 12-1462 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район на 2012-2016 годы»

На основании ст.42 Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Щекинского района от 15.12.2011 г. № 12-1462 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район на 2012-2016 годы» (далее Постановление) следующее изменение:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном Портале муниципального образования Щекинский район.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

Щекинский район 							 Н.Н. Свиридов

Согласовано:

В.Н. Никитин

А.М. Максимов

И.А. Петрухин

Л.И. Холина

С.В. Кремнева

М.Ю. Тимофеева

В.С. Кожевников

Исп. Штейнфельд А.П.

тел.: (48751) 5-78-64

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования Щекинский район

от 31.12.2013_г. № 12-2103

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования Щекинский район

от 15.12.2011  № 12-1462

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ

ПРОГРАММА

«Модернизация и капитальный ремонт объектов

коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район на 2012-2016 годы»

Щекино

2013

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования МО Щекинский район на 2012-2016 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация МО Щекинский район, органы местного самоуправления Щекинского района |
| Разработчик Программы | Комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации МО Щекинский район |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Щекинского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения. Задача Программы: Повышение качества обслуживания населения, совершенствования системы управления жилищно-коммунальным хозяйством МО Щекинский район, развития инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве |
| Важнейшие целевые показатели | - количество вновь построенных, реконструируемых котельных; - количество построенных, реконструированных сетей водоснабжения; - количество построенных, реконструированных очистных сооружений; - количество установленных фильтров очистки воды; - количество замененных теплообменников. |
| Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы | 2012-2016 годы |
| Основные мероприятия Программы | Перечень мероприятий для обеспечения модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на 2012-2016 годы (приложение к Программе). |
| Объемы и источники финансирования | Всего – 184,904 млн.руб., в том числе средства: бюджета Тульской области – 31,203 млн. руб: 2012 год – 2,343 млн.руб. 2013 год – 0,360 млн. руб. 2014 год – 28,500 млн. руб. 2015 год – 0,000 млн. руб. 2016 год – 0,000 млн. руб. бюджета МО Щекинский район –143,130 млн.руб. 2012 год – 4,782 млн. руб. 2013 год – 10,939 млн. руб. 2014 год – 40,110 млн. руб. 2015 год – 45,800 млн. руб. 2016 год – 41,500 млн. руб. бюджета поселений МО Щекинский район – 10,87 млн.руб. 2012 год – 0,260 млн. руб. 2013 год – 0,400 млн. руб. 2014 год – 3,300 млн. руб. 2015 год – 3,160 млн. руб. 2016 год – 3,450 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности | - повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; - повышение эффективности и надежности функционирования предусмотренных программой объектов жизнеобеспечения населения; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. |

- 2. Содержание проблемы и обоснование ее решения

- программно-целевым методом

- При проведении инвентаризации в жилищно-коммунальном хозяйстве МО Щекинский район установлено, что износ коммунальной инфраструктуры составляет более 68 процентов.

- В соответствии с Конституцией Российской Федерации государство несет ответственность за обеспечение гражданам достойных условий проживания.

- Жилищно-коммунальное хозяйство района представляет собой отрасль территориальной инженерной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека.

- В ее состав входят: жилищный фонд, ремонтно-эксплуатационные предприятия и службы, системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, коммунальная энергетика, внешнее городское благоустройство, санитарная очистка городов и населенных пунктов.

- Объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы обеспечиваются теплом от 45 источников теплоснабжения.

- Более 20 котельных находится в эксплуатации свыше 30 лет. Коэффициент полезного действия их работы ниже 50 процентов. Продолжают оставаться в работе 6 котельных, работающих на угле.

- Все угольные котельные выработали свой ресурс и требуют либо закрытия, либо модернизации.

- Износ трубопроводов и оборудования водопроводных сетей составляет от 60 процентов до 90 процентов.

- Износ сооружений канализации в большинстве случаев достигает 100 процентов. В сельской местности лишь 5,4 процента стоков отводятся с нормативными качественными показателями.

- В связи с недостатком финансовых средств, планово-предупредительный ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса в нормативных объемах не выполняется и уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в несколько раз выше.

- Принятие Программы позволит улучшить обеспечение населения качественными коммунальными услугами.

- 3. Цели, задачи и показатели результативности и эффективности реализации Программы

- Цель Программы – создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Щекинского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения.

- Для достижения цели Программы необходимо решение задач повышения качества обслуживания населения, совершенствования системы управления жилищно-коммунальным хозяйством МО Щекинский район, развития инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве.

- Перечень мероприятий по реализации Программы приведен в приложении 1.

3.1. Перечень показателей результативности и эффективности реализации Программы

Перечень показателей результативности и эффективности приведен в приложении 2.

Паспорт показателя

«Количество вновь построенных, реконструированных котельных»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес) |  | Субботин Дмитрий Александрович – председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации МО Щекинский район, телефон (48751) 5-22-72, г.Щекино, пл.Ленина, д.1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 1 |
| 2 | Наименование показателя | Количество вновь построенных, реконструированных котельных |
| 3 | Единица измерения | Ед. |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования | Исполнение программы |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ведомственная статистика. Данные представляются комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района |

Паспорт показателя

«Количество построенных, реконструированных сетей водоснабжения»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес) |  | Субботин Дмитрий Александрович – председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации МО Щекинский район, телефон (48751) 5-22-72, г.Щекино, пл.Ленина, д.1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 2 |
| 2 | Наименование показателя | Количество построенных, реконструированных сетей водоснабжения |
| 3 | Единица измерения | Ед. |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования | Исполнение программы |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ведомственная статистика. Данные представляются комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района |

Паспорт показателя

«Количество вновь построенных, реконструированных очистных сооружений»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес) |  | Субботин Дмитрий Александрович – председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации МО Щекинский район, телефон (48751) 5-22-72, г.Щекино, пл.Ленина, д.1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 3 |
| 2 | Наименование показателя | Количество вновь построенных, реконструированных очистных сооружений |
| 3 | Единица измерения | Ед. |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования | Исполнение программы |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ведомственная статистика. Данные представляются комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района |

Паспорт показателя

«Количество установленных фильтров очистки воды»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес) |  | Субботин Дмитрий Александрович – председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации МО Щекинский район, телефон (48751) 5-22-72, г.Щекино, пл.Ленина, д.1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 4 |
| 2 | Наименование показателя | Количество установленных фильтров очистки воды |
| 3 | Единица измерения | Ед. |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования | Исполнение программы |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ведомственная статистика. Данные представляются комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района |

Паспорт показателя

«Количество замененных теплообменников»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес) |  | Субботин Дмитрий Александрович – председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации МО Щекинский район, телефон (48751) 5-22-72, г.Щекино, пл.Ленина, д.1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 5 |
| 2 | Наименование показателя | Количество замененных теплообменников |
| 3 | Единица измерения | шт. |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования | Исполнение программы |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ведомственная статистика. Данные представляются комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района |

4. Ресурсное обеспечение Программы

В рамках Программы предусматривается финансирование на модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств:

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Объем потребности в ресурсах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Финансовые ресурсы |  | 184,904 | 7,385 | 11,6999 | 71,910 | 48,96 | 44,95 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | млн. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Тульской области | млн. руб | 31,203 | 2,343 | 0,360 | 28,500 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет муниципального образования Щекинский район | млн. руб | 143,130 | 4,782 | 10,939 | 40,110 | 45,800 | 41,500 |
| бюджет поселений |  | 10,570 | 0,26 | 0,400 | 3,300 | 3,160 | 3,450 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Материально-технические ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
| Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие виды ресурсов (информационные, природные, другие) |  |  |  |  |  |  |  |

5. Возможные риски в ходе реализации Программы

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости - корректировка показателей и мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

6. Управление реализацией Программой

и контроль за ходом ее выполнения

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района и муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Щекинского района».

Заместитель главы администрации

муниципального образования Щекинский район                       И.А. Петрухин

Приложение 3 к долгосрочной целевой программе

«Модернизация и капитальный ремонт

объектов коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Щекинский район

на 2012-2016 годы»

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Щёкинского района на разработку схем теплоснабжения и водоснабжения

| № п/п | Наименование муниципального образования | Межбюджетные трансферты в 2012г. (тыс.руб.)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | МО г. Щёкино | 2730,0 |
| 2 | МО г. Советск | 350,0 |
| 3 | МО р.п. Первомайский | 480,0 |
| 4 | МО р.п. Огаревка | 150,0 |
| 5 | МО Лазаревское | 400,0 |
| 6 | МО Головеньковское | 230,0 |
| 7 | МО Костомаровское | 170,0 |
| 8 | МО Ломинцевское | 260,0 |
| 9 | МО Крапивенское | 230,0 |
|  | Итого: | 5 000,0 |

*Объем межбюджетных трансфертов поселениям Щёкинского района в отчетном году определяется соразмерностью населения в муниципальном образовании Щёкинского района

Заместитель главы администрации

муниципального образования Щекинский район                      И.А. Петрухин